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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	                                                р 
	
	№                                  р


[bookmark: _GoBack]Об утверждении муниципальной программы Раменского городского округа    Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и                         энергоэффективности» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа                 Московской области», утвержденным постановлением Администрации                    Раменского городского округа Московской области от 10.02.2020 № 1210,


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и                          энергоэффективности».
2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского            городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление               в официальном печатном издании газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ                            администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить                   настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Векленко В.Н.



Глава 
Раменского городского округа							В.В.Неволин





Приложение к
Постановлению 
Администрации Раменского городского округа
Московской области
от                              №                           л





Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  




г. Раменское
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского городского округа Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Раменского городского округа В. Н. Векленко 

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	Цели муниципальной программы
	1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.
2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
4. Снижение энергоемкости и валового регионального продукта.
5. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек.
6. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

	Перечень подпрограмм
	1. Подпрограмма I «Чистая вода».
2. Подпрограмма II «Системы водоотведения».
3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
4. Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
5. Подпрограмма VI «Развитие газификации».
6. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма».

	Источники финансирования муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	265 343,43
	155 282,69
	109 200,74
	860,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Раменского городского округа
	90 945,83
	55 500,10
	20 594,53
	14 851,20
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	163 633,00
	163 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	519 922,26
	374 415,79
	129 795,27
	15 711,20
	0,00
	0,00



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа 
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Одним из приоритетов жилищной политики Раменского городского округа Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности» (далее – программа) предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению Раменского городского округа Московской области, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.
Объекты коммунальной инфраструктуры Раменского городского округа Московской области в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке. 
Программа направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 привлечения заемных средств.
Привлечение заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

2. Цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Цели программы:
1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.
2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
4. Снижение энергоемкости валового регионального продукта.
5. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек.
6. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий программы необходимо решить задачи:
1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Раменского городского округа Московской области. 
2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Раменского городского округа Московской области.
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа.
4. Организация учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде Раменского городского округа Московской области.
5. Строительство газопроводов в населенных пунктах Раменского городского округа Московской области.
6. Организация эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы Раменского городского округа 
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  включает следующие подпрограммы:
1) Подпрограмма I «Чистая вода».
В рамках подпрограммы I планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.
Решение поставленной цели подпрограммы I осуществляется путем выполнения мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной подачи питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повышение эффективности и надежности работы систем и объектов водоснабжения.
2) Подпрограмма II «Системы водоотведения».
Подпрограмма II направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).
Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Раменского городского округа Московской области, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы.
Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации) объектов сточных вод, модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области.
Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.
3) Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
Подпрограмма III направлена на создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области.
Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты теплоснабжения в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов теплоснабжения, и таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.
4) Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 
Подпрограмма IV направлена на снижение энергоемкости ВРП Раменского городского округа Московской области, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.
Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.
Учитывая, что Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.
5) Подпрограмма VI «Развитие газификации».
Подпрограмма VI направлена на повышение доступности системы газоснабжения для потребителей, увеличения использования газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым улучшая качество жизни.
6) Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма VIII направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
 Раменского городского округа Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
 с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» состоит из шести подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории Раменского городского округа Московской области.
1. В рамках подпрограммы I запланирована реализация основного мероприятия 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области.
2. Подпрограмма II предусматривает выполнение двух основных мероприятий:
Основное мероприятия 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области.
Реализация данного мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов систем водоотведения.
3. Подпрограмма III предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области;
Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно - коммунального хозяйства;
Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.
Реализация данных мероприятий позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг. 
4. Подпрограмма IV предусматривает выполнение основного мероприятия 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области.
В рамках данного мероприятий реализуется:
- обязательный учет используемых энергетических ресурсов;
- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;
- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
5. Подпрограмма VI предусматривает выполнение основного мероприятия 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах.
Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Раменского городского округа Московской области, на обеспечение доступности газовой инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области для потребителей и инвесторов в целях повышения инвестиционной привлекательности региона.
6. Подпрограмма VIII предусматривает выполнение основного мероприятия 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
Реализация двнного мероприятия позволит создать условия для эффективной работы центральных исполнительных органов государственной власти в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения Московской области; устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, развития жилищного хозяйства и модернизации коммунального комплекса Московской области. 










5. Показатели реализации муниципальной программы Раменского городского округа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»
	№ 
п/п
	Показатели реализации муниципальной программы
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое
 значение на начало реализации муниципаль-ной программы
	Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
	Номер
 основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма I «Чистая вода»

	1.
	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки
	Обращение Губернатора Московской области
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	02

	Подпрограмма II «Системы водоотведения»

	1.
	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью
	Приоритетный
	ед. / тыс.куб.м.
	3 / 1,1
	0 / 0
	0 /0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0 
	01

	2.
	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
	Отраслевой 
	%
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	01

	3.
	Количество построенных, реконструированных, отремонти-рованных коллекторов (участков), канализационных насосных станций
	Обращение Губернатора Московской области
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	02

	4.
	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод
	Региональный проект «Оздоровление Волги»
	куб.км. / год
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	02

	Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	1.
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры 
	Обращение Губернатора Московской области
	ед.
	12
	9
	1
	0
	0
	0
	02

	2.
	Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области
	Обращение Губернатора Московской области
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	03

	3.
	Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов
	Отраслевой
	тыс.руб.
	0,00
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	04

	4.
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Приоритетный
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	05

	Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	1.
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)
	Приоритетный
	%
	54,00
	54,00
	58,00
	60,00
	62,00
	64,00
	01

	2.
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Приоритетный
	%
	83,95
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	01

	3.
	Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
	Приоритетный
	%
	45,06
	63,26
	77,60
	89,00
	90,00
	93,00
	02

	4.
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности
	Приоритетный
	%
	12,68
	14,29
	23,70
	28,10
	30,70
	31,50
	02

	Подпрограмма VI «Развитие газификации»

	1.
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек
	Отраслевой
	%
	96
	100
	100
	100
	100
	100
	01



6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
Раменского городского округа Московской области
 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма I «Чистая вода»

	1.
	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки
	ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретённых, смонтированных, и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории Раменского городского округа.
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	Подпрограмма II «Системы водоотведения»

	1.
	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью
	ед. / тыс.куб.м.
	Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ.
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	2.
	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов.
	Обобщенные данные федерального статистического наблюдения по форме N 2-тп "Сведения об использовании воды"
	Ежеквартальная

	3.
	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекто-ров (участков), канализацион-ных насосных станций
	ед.
	Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков), КНС, построенных, отремонтированных, реконструированных на территории Раменского городского округа.  
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	4.
	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод
	куб.км. / год
	Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитывается нарастающим итогом как сумма мощностей введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, в рамках выполнения мероприятий в соответствии с Планом мероприятий, приведенным в приложении № 1 к паспорту федерального проекта «Оздоровление Волги», по формуле:
[image: Описание: Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателя ],где:
Pij- мощность введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в количестве i, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, определяемая по данным актов ввода таких объектов в эксплуатацию и разрешений на их ввод в эксплуатацию, но не более значения, учтенного в качестве базового значения, реализуемого в j-ом году, куб.км в год;
j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный год);
k - отчетный год;
nj - количество очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатируемых по итогам проведения мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) таких очистных сооружений, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, организуемых и проводимых в j-ом году, субъектами Российской Федерации - участниками федерального проекта «Оздоровление Волги», указанными в приложении № 2 к его паспорту, шт.
	Источник данных: для плановых значений – паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги»; для фактических значений – предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации

	Годовая

	Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	1.
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры 
	ед.
	Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	2.
	Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области
	ед.
	Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области в военных городках.
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	3.
	Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффектив-ности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов
	тыс.руб.
	Определяется на основании данных о погашение просроченной задолженностиУправляющими компаниями Раменского городского округа Московской области
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	4.
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прогр амм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	%
	Д =  (Астс+Авс и во+Апкр)*100%
                                   3                               ,где 
Д – доля актуальных документов в общем количестве документовстратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;
Астс  – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
Авс и во – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
Апрк – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.
	Государственная автоматизированная система «Управление»
	Ежеквартальная

	Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	1.
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)
	%
	Д = М*100%
          К       ,где 
Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D); 
М – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической (A, B, C, D); 
К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области.
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	2.
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	%
	Д = М*100%
             К         ,где 
Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области.
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	3.
	Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
	%
	Д = М*100%
            К         ,где 
Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; 
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области.
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	4.
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности
	%
	Д = М*100%
              К         ,где 
Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;
М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективностина территории муниципальных образований;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области.
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Ежеквартальная

	Подпрограмма VI «Развитие газификации»

	1.
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек
	%
	Усп = Ч3 / Ч4 x 100%, где:
Усп - доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек (уровень газификации сельских населенных пунктов). Еденица измерения процент;
Ч3 - число газифицированных сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица;
Ч4 - общее число сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица.
	Ведомственная отчетность ГУП ГХ Московской области "Мособлгаз" по численности сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государствен-ной статистики по Московской области по численности сельских населенных пунктов Московской области
	Ежеквартальная



7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия:
 - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
 - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
 - направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.



8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий программы 

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Чистая вода» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00
	

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы I «Чистая вода»

Целью подпрограммы I является увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.
Высокий уровень износа объектов водоснабжения приводит к снижению качества воды.
В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы предусмотрено основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения направлена на улучшение качества питьевой воды, реализуемой населению Раменского городского округа Московской области:
В рамках основного мероприятия предусмотрены средства для территориальных управлений Раменского городского округа на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев.


Приложение 1 
к подпрограмме I


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I
«Чистая вода»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники
финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий
подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	Итого:
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа;
АО «Раменский водоканал»
	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 02.03.
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев
	2023-2027
	Итого:
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00
	
	

	1.3.
	Мероприятие 02.04.
Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области
	2023-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	АО «Раменский водоканал»
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	
	Итого:
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	



Приложение 2
к подпрограмме I

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I
«Чистая вода»
	Наименование мероприятия  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие 02.03.
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 20 511,82 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 6 741,42 тыс.руб.
2024 год – 6 885,20 тыс.руб.
2025 год – 6 885,20 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.



Приложение 3 
к подпрограмме I

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»
ПОДПРОГРАММA I «Чистая вода»

	№   
п/п
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Всего 
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области

	1
	Мероприятие 02.03.
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев
	X
	Итого
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 511,82
	6 741,42
	6 885,20
	6 885,20
	0,00
	0,00

	1.1.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 177,31
	381,99
	397,66
	397,66
	0,00
	0,00

	1.2.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 308,00
	424,40
	441,80
	441,80
	0,00
	0,00

	1.3.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 635,10
	530,50
	552,30
	552,30
	0,00
	0,00

	1.4.
	
	МКУ "ТУ "Юго - Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 578,38
	1 485,52
	1 546,43
	1 546,43
	0,00
	0,00

	1.5.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 093,00
	679,00
	707,00
	707,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 329,24
	1 443,08
	1 443,08
	1 443,08
	0,00
	0,00

	1.7.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 355,63
	785,21
	785,21
	785,21
	0,00
	0,00

	1.8.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	636,66
	212,22
	212,22
	212,22
	0,00
	0,00

	1.9.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 398,50
	799,50
	799,50
	799,50
	0,00
	0,00



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Системы водоотведения» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II 
«Системы водоотведения» 

Подпрограмма II направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).
Цель подпрограммы:
- Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. 
Подпрограмма II предусматривает выполнение основного мероприятия 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области.
Многие очистные сооружения эксплуатируются свыше 40 лет, а в отдельных случаях – просто отсутствуют. В результате неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водных объектов. 
Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов. 
В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда. 
Сложившееся состояние сектора водоотведения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы II «Системы водооведения».


Приложение 1
к подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II
«Системы водоотведения»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 02.
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	Итого:
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства;
АО «Раменский водоканал»
	1.Количество построен-ных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС;
2.Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округ
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 02.01. 
Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций
	2023 -2027
	Итого:
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округ
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по 
подпрограмме
	2023 -2027
	Итого:
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округ
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	



Приложение 2
к подпрограмме II

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II «Системы водоотведения» 

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	Мероприятие 02.01. 
Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 14 060,00 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 14 060,00тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.




Приложение 3
к подпрограмме II
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности
Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.02. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций  подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы 
Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности»

	№ п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Годы
проекти-рования/ строи-тельства/
реконструк-ции
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)
	Предель-ная стоимость объекта, тыс. руб.
	Профинанси ровано на 01.01.2023 тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуата-цию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1.
	Строительство линейного объекта (канализационные линии) по адресу: Моск.обл., Раменский район, с.Константиново с установкой сооружения (технического устройства) в виде заглубленной КНС 
	2023г.
	120 м3/сутки
	14 060,00
	0,00
	Итого:
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Всего по мероприятию: 
	14 060,00
	0,00
	Итого:
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 060,00
	14 060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	






ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	453 744,84
	338 800,77
	114 944,07
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области 
	264 483,43
	155 282,69
	109 200,74
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	25 628,41
	19 885,08
	5 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Внебюджетные источники
	163 633,00
	163 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Достижение цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и решение проблем в сфере коммунального хозяйства в рамках настоящей подпрограммы планируется решить обеспечением надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения).
Цель подпрограммы III: создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 
Подпрограмма III предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области;
Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно - коммунального хозяйства;
Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.
В результате реализации указанных мероприятий будут созданы, реконструированы и отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг. 

Приложение 1
к подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный
 за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 02. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	Итого:
	425 244,84
	310 300,77
	114 944,07
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства;
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа;
АО «Раменская теплосеть»
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	248 483,43
	139 282,69
	109 200,74
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	13 128,41
	7 385,08
	5 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	163 633,00
	163 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 02.01 
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
	2023-2027
	Итого:
	153 890,68
	153 890,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	АО «Раменская теплосеть»
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	153 890,68
	153 890,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 02.02.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
	2023-2027
	Итого:
	271 354,16
	156 410,09
	114 944,07
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства, АО «Раменская теплосеть»
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	248 483,43
	139 282,69
	109 200,74
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	13 128,41
	7 385,08
	5 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9 742,32
	9 742,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Основное мероприятие 04. 
Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно - коммунального хозяйства
	2023-2027
	Итого
	16 000,00
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа
	Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов

	
	
	
	Средства бюджета Московской     области
	16 000,00
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие 04.05.
Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию
	2023-2027
	Итого
	16 000,00
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	16 000,00
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.
	Основное мероприятие 05. 
Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
	2023-2027
	Итого
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	Средства бюджета Раменс-кого городского округа
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.1.
	Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)
	2023-2027
	Итого
	3 500,00
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменс-кого городского округа
	3 500,00
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.2.
	Мероприятие 05.02.
Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	2023-2027
	Итого
	4 000,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменс-кого городского округа
	4 000,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.3.
	Мероприятие 05.03.
Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
	2023-2027
	Итого
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменс-кого городского округа
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	2023-2027
	Итого:
	453 744,84
	338 800,77
	114 944,07
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	264 483,43
	155 282,69
	109 200,74
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	25 628,41
	19 885,08
	5 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	163 633,00
	163 633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	




Приложение 2
к подпрограмме III

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ» 

	Наименование мероприятия  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие 02.01 
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
	Внебюджетные источники
	Инвестиционная программа акционерного общества «Раменская теплосеть» «Развитие системы теплоснабжения Раменского городского округа»
	Всего: 153 890,68 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 153 890,68 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 02.02.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
	Средства бюджета Московской области
	Государственная  программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
	Всего: 248 483,43 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 139 282,69 тыс.руб.
2024 год – 109 200,74 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 13 128,41 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 7 385,08 тыс.руб.
2024 год – 5 743,33 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Внебюджетные источники
	Инвестиционная программа акционерного общества «Раменская теплосеть» «Развитие системы теплоснабжения Раменского городского округа»
	Всего: 9 742,32 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 9 742,32 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 04.05.Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию
	Средства бюджета Московской области
	Государственная  программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
	Всего: 16 000,00тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 16 000,00тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабже-ния городских округов (актуали-зированных схем теплоснабжения городских округов)
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 3 500,00 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 3 500,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 05.02.
Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 4 000,00 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 4 000,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 05.03.
Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 5 000,00 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 5 000,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.



Приложение 3
к подпрограмме III

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности
Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.02. «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»
подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объкта
	Годы
проекти-рования/ строи-тельства/
реконструк-ции
	Год открытия объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)
	Предельная стоимость объекта,
тыс. руб.
	Профинанси ровано на 01.01.2020
тыс. руб.
	Источники финанси-рования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуата-цию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1.
	Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для  теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: МО, городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения)
	1/2018-4/2024
	4/2024
	Мощность 30 Гкал/час
	324 154,78
	62 542,94
	Итого:
	261 611,84
	146 667,77
	114 944,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	248 483,43
	139 282,69
	109 200,74
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	13 128,41
	7 385,08
	5 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Технологическое подключение газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час для  теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: МО, г.п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» к централизованной системе холодного водоснабжения
	1/2018-4/2024
	2022
	Мощность 30 Гкал/час
	242,37
	0,00
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Строительство теплосети от проектируемой ТК по ул. Мира до ТК-85б ул.Чугунова. Перемычка между котельной "РАТЭКС" и котельной "Холодово" 
	2023
	2023
	Протяженность 0,33 км
	9 742,32
	0,00
	Итого:
	9 742,32
	9 742,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	9 742,32
	9 742,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Всего по мероприятию: 
	334 139,47
	62 542,94
	Итого:
	271 354,16
	156 410,09
	114 944,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	248 483,43
	139 282,69
	109 200,74
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	13 128,41
	7 385,08
	5 743,33
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	9 742,32
	9 742,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	





Приложение 4
к подпрограмме III

Адресный перечень объектов реконструкции (модернизации) на территории Раменского городского округа 
Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» 
подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	№ п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Годы проектирования/ строительства/ реконструкции
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Модернизация т/с от ТК-2 до ЦТП №4 кот. «Дружба»
	2023
	Внебюджетные источники
	9 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Модернизация т/с от ЦТП №9 кот. «РМЗ» к ж/д ул. Стальконструкции, Красная
	2023
	Внебюджетные источники
	9 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Модернизация тепловых сетей от ТК-1 до ТК-6   котельной "Константиново", с.Константиново
	2023
	Внебюджетные источники
	24 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Модернизация участка т/с от ТК-111а до ТК-114 ул. Красноармейская, Приборостроителей (ПАТП) кот. "РПЗ"
	2023
	Внебюджетные источники
	5 690,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Модернизация ЦТП №9 кот. РМЗ с установкой теплообменников системы отопления для перевода близ лежащих домов на 2-ой контур системы отопления
	2023
	Внебюджетные источники
	8 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	 Модернизация котельной " Тимонино " с заменой 6-ти котлов " Минск-1"
	2023
	Внебюджетные источники
	42 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Проектные работы по модернизации котельной "В/ч 16660 в г.п.Удельная с заменойкотлов ДКВР 4/13
	2023
	Внебюджетные источники
	2 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п.Удельная  с заменой 3-х котлов ДКВР 4/13 и 2-х котлов ДКВР 6,15/13
	2023
	Внебюджетные источники
	48 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Модернизация автоматики безопасности котлов в кот. «Рыбхоз», пуско-наладочные работы 
	2023
	Внебюджетные источники
	4 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 Всего по мероприятию: 
	Внебюджетные источники
	153 890,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	6 847,60
	6 847,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 847,60
	6 847,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IV 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Целью подпрограммы IV является снижение энергоемкости и валового регионального продукта. Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачи по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Раменского городского округа Московской области.
Подпрограмма IV направлена на снижение энергоемкости и валового регионального продукта Раменского городского округа, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.
Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.
Учитывая, что Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.
Подпрограмма IV предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области.
Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области.
В рамках данных мероприятий реализуется:
- обязательный учет используемых энергетических ресурсов;
- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;
- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.



Приложение 1
к подпрограмме IV

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	№ п/п
	Мероприятия 
подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный
 за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области
	2023 - 2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства, Муниципальные учреждения Раменского городского округа
	1.Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D);
2.Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.06.
Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений
	2023 - 2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.10.
Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы
	2023 - 2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Муниципальные учреждения Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Основное мероприятие 02. 
Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области
	2023 - 2027
	Итого:
	6 847,60
	6 847,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Содержание муниципального имущества Раменского городского округа»
	1.Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета;
2.Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 847,60
	6 847,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие 02.02.
Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	2023 - 2027
	Итого:
	6 847,60
	6 847,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 847,60
	6 847,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по 
подпрограмме
	2023 - 2027
	Итого:
	6 847,60
	6 847,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 847,60
	6 847,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	



Приложение 2
к подпрограмме IV

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Наименование мероприятия  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие 02.02.
Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 6 847,60 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 6 847,60 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VI «Развитие газификации»

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации»

Целью Подпрограммы VI «Развитие газификации» является увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачу по обеспечению населенных пунктов Раменского городского округа Московской области источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления.
В настоящее время уровень газификации Раменского городского округа Московской области достиг практически 100 процентов. В современных застройках жилья широкое распространение получили электрические плиты, что также обусловливает низкую актуальность газификации городских населенных пунктов.
Недостаточная степень газификации сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области затрудняет достижение уровня жизни населения, отвечающего современным стандартам.
Решение задачи газификации сельских населенных пунктов позволит повысить доступность системы газоснабжения для потребителей, увеличить использование газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым улучшая качество жизни.
Подпрограмма VI предусматривает выполнение следующего основного мероприятия:
Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах.
Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Московской области, на обеспечение доступности газовой инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области для потребителей и инвесторов в целях повышения инвестиционной привлекательности региона.


Приложение 1
к подпрограмме VI

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI «Развитие газификации»  

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах
	2023-2027гг
	Итого:
	7 800,95
	0,00
	7 800,95
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ ТУ «Кратово», Администрация Раменского городского округа, Управление капитального строительства
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 800,95
	0,00
	7 800,95
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.02.
Организация в границах городского округа газоснабжения населения
	2023-2027гг
	Итого:
	7 800,95
	0,00
	7 800,95
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 800,95
	0,00
	7 800,95
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по 
подпрограмме
	2023-2027гг
	Итого:
	7 800,95
	0,00
	7 800,95
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 800,95
	0,00
	7 800,95
	0,00
	0,00
	0,00
	
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	24 758,00
	7 966,00
	7 966,00
	8 826,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области 
	860,00
	0,00
	0,00
	860,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	23 898,00
	7 966,00
	7 966,00
	7 966,00
	0,00
	0,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VIII 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления – это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
 Целью подпрограммы VIII является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления. 
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачу по организации эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.
В рамках подпрограммы VIII запланирована реализация следующего основного мероприятия:
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
В результате реализации указанного мероприятия будут произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Приложение 1
к подпрограмме VIII

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния           мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. 
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023 – 2027
	Итого:
	24 758,00
	7 966,00
	7 966,00
	8 826,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа, Контрольное управление администрации Раменского городского округа
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	860,00
	0,00
	0,00
	860,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	23 898,00
	7 966,00
	7 966,00
	7 966,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.04. 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-ния, снабжения населения топливом
	2023 – 2027
	Итого:
	23 898,00
	7 966,00
	7 966,00
	7 966,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	23 898,00
	7 966,00
	7 966,00
	7 966,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.26. 
Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом
	2023 -2027
	Итого:
	2 580,00
	860,00
	860,00
	860,00
	0,00
	0,00
	Контрольное управление администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 580,00
	860,00
	860,00
	860,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	2023 - 2027
	Итого:
	24 758,00
	7 966,00
	7 966,00
	8 826,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	860,00
	0,00
	0,00
	860,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	23 898,00
	7 966,00
	7 966,00
	7 966,00
	0,00
	0,00
	
	



Приложение 2
к подпрограмме VIII

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма»  

	Наименование мероприятия  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие 01.04. 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-ния, снабжения населения топливом
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 23 898,00 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 7 966,00 тыс.руб.
2024 год – 7 966,00 тыс.руб.
2025 год – 7 966,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.26. 
Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 2 580,00 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 860,00 тыс.руб.
2024 год – 860,00 тыс.руб.
2025 год – 860,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.
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