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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	                                       п   
	
	№                                    р



О внесении изменений в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, утвержденным постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 10.02.2020 № 1210,


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации Раменского городского округа от 31.10.2019 № 15 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Раменского городского округа Московской области от 31.12.2019    № 2339, от 25.03.2020 № 3457, от 30.06.2020 № 5426, от 04.09.2020 №7732,           от 25.11.2020 №10826, от 29.12.2020 № 12189, от 08.02.2021 № 816, от 22.04.2021         № 4003, от 14.07.2021 № 7548, от 30.09.2021 № 10786, от 06.12.2021 № 13486,      от 29.12.2021 № 14672, от 02.02.2022 № 1047, от 15.03.2022 № 3337, от 12.04.2022 № 4919, от 14.06.2022 №8489, от 16.09.2022 № 13196), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации  администрации Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно – коммуникационных услуг администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Векленко В.Н.



Глава Раменского городского округа                                                       В.В.Неволин















































Кузнецова Е.М.
8 (496) 46 1 40 56

Приложение к
Постановлению 
Администрации Раменского городского округа
Московской области
от                            №                 п 
 
Утверждена
Постановлением
Администрации Раменского городского округа
Московской области
от 31.10.2019  № 15




Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»









г. Раменское
2022 год




ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Раменского городского округа В.Н. Векленко

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Цели муниципальной программы 
	1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха.
2. Повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа.
3.Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан. 
4.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
5. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

	Перечень подпрограмм 
	Подпрограмма I «Комфортная городская среда». 
Подпрограмма II «Благоустройство территорий».
Подпрограмма III«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

	Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.): 
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Средства федерального бюджета
	316 427,14
	0,00
	98 698,19
	0,00
	217 728,95
	0,00

	Средства бюджета Московской области 
	1 193 930,75
	9 777,70
	243 272,71
	796 287,22
	136 661,77
	7 931,35

	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 810 291,62
	1 556 095,69
	1 569 613,09
	1 970 182,46
	955 456,96
	758 943,42

	Внебюджетные источники
	698 830,39
	0,00
	235 487,01
	438 857,38
	12 243,00
	12 243,00

	Всего, в том числе по годам:
	9 019 479,90
	1 565 873,39
	2 147 071,00
	3 205 327,06
	1 322 090,68
	779 117,77


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения. Обеспечение благоустройства территорий Раменского городского округа законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (с изменениями от 20.09.2021), нормами и правилами по благоустройству территории Раменского городского округа Московской области.
Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.
В соответствии с вышеизложенным, разработка данной программы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.
2. Цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»
1.Создание благоприятных условий для проживания и отдыха.
2.Повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа. 
3.Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан. 
4.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
5. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы Раменского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – программа) являются:
- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Раменском городском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;
- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Раменском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 
 - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
 - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
 - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.
Программа содержит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам, инвентаризация объектов индивидуального жилищного строительства проводится в упрощенном порядке.
Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. 
По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:
- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);
- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);
- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;
- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;
- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.
Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проектах программ, свободного выражения мнения участниками общественных обсуждений и внесения ими своих предложений и замечаний к проекту программы. Срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ.
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
Муниципальная программа предусматривает мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Администрация Раменского городского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:
- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.
- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Раменском городском округе, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов. 
Реализация программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды Раменского городского округа, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется по дизайн-проекту и включает в себя минимальный перечень работ по благоустройству:
-установка детской площадки;
- организация парковки;
- озеленение;
- организация наружного освещения;
- установка информационного стенда;
- устройство контейнерной площадки;
-установка лавочек (скамеек);
-установка урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя модернизацию существующих и(или) обустройство новых объектов, таких как:
- спортивная площадка (воркаут);
- площадка для отдыха;
- приспособления для сушки белья;
- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).
В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
В случае предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий, перечень видов работ, на которые могут быть израсходованы средства, включает:
- разработку проекта благоустройства;
- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;
- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;
- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость (по вышеуказанным работам, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);
- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;
- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);
- благоустройство парковых проездов (дорог);
- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);
- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
- благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;
- благоустройство элементов сопряжения покрытий;
- благоустройство конструкций велопарковок;
- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пожарных ;
- благоустройство систем наружного освещения;
- благоустройство праздничного оформления;
- благоустройство средств размещения информации;
- благоустройство малых архитектурных форм;
- благоустройство въездных групп, стел;
- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;
- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);
- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;
- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;
- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;
- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 №11-134/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).
На работы, указанные в абзацах втором - пятом данного перечня, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект.
Адресный перечень благоустройства общественных территорий по результатам проведенного рейтингового голосования на 2020-2024 годы:
	№ п/п
	Адрес общественной территории
	Год реализации 

	1.
	Раменский г.о., г. Раменское, озеро «Пионер»
	2021

	2.
	Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения  - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в.
	2021 - 2023

	3.
	г. Раменское, пешеходная зона ул. Мира
	2024


Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц:
	№ п/п
	Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству
	Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и  земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству
	Вид работ
	Год реализации

	1
	ООО «Фреш Маркет»
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Северное шоссе, стр. 17
	Магазин
	Обустройство асфальтового покрытия, цветников
	2020

	2
	ИП Козлов Д.А.
	г.Раменское, ул. Красноармейская, 27Б
	ТЦ "ГОРОДок"
	Обустройство асфальтового покрытия
	2021


Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2022 год:
	№ п/п
	Адрес дворовой территории

	1.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Мира, д.1,2,4,5,6

	2
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Кооперативная, д. 10



Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве:
	№ п/п
	Адрес дворовой территории

	1.
	Раменский г.о., п. Быково, ул. Леволинейная, д.48 и ул.Опаринская д.1, 3/1, 3/2

	2.
	Раменский г.о., п. Быково, ул. Параллельная, д.10

	3.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Первомайская, д. 33/19Б, 33/19В

	4.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Полевая, д.1,3,5

	5.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.1а

	6.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.2

	7.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.15

	8.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.1в

	9.
	Раменский г.о., р.п.Быково, ул.Советская, д.20, 22, 24, 26 и ул.Параллельная, д.7

	10.
	Раменский г.о., р.п.Быково, ул.Щорса, д.4а

	11.
	Раменский г.о., р.п.Быково, ул.Прудовая, д.26а

	12.
	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.1,2,4,5,8

	13.
	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.3,6,7,9

	14.
	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.5а

	15.
	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.10,11,12

	16.
	Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.д.17,21,22

	17.
	Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.д.18,20

	18.
	Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.2

	19.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.4,5,6

	20.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.1,2,21

	21.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.22

	22.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.д.13,14,15,16

	23.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.22

	24.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная,д.17

	25.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.19

	26.
	Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Центральная 6

	27.
	Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Беговая 6

	28.
	Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 30

	29.
	Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 27,28

	30.
	Раменский г.о., д. Клишева ул. Центральная 5

	31.
	Раменский г.о., с. Малахово, д. 10

	32.
	Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 4

	33.
	Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 8

	34.
	Раменский г.о., д. Заболотье, СПТУ -93 д. 1

	35.
	Раменский г.о., д. Заболотье, СПТУ -93 д. 3

	36.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Московская, д.4б

	37.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Южная, д.17, 17А, 19

	38.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Октябрьская, д.62-70

	39.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.1, 2, 3

	40.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.4,5,6,10 

	41.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.7,8,9

	42.
	Раменский г.о., с. Константиново, д.4

	43.
	Раменский г.о., с. Константиново, д.12-13-15

	44.
	Раменский г.о., п. Кратово, ул. Мичурина, д.4,д.6а, ул. Чурилина,д.7

	45.
	Раменский г.о., п. Кратово,ул. Чурилина,д.4,д.6,д.6а, ул. Старомосковская,д.5/2,д.7,д.9/5,ул. Интернациональная,д.7

	46.
	Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Пионерская, д.48

	47.
	Раменский г.о., с.Заворово, д.5, д. 8

	48.
	Раменский г.о., с.Заворово, д.6, д.7

	49.
	Раменский г.о., с.Заворово, д11, д. 12

	50.
	Раменский г.о.,, пос.Электроизолятор дома №№ 19,62;

	51.
	Раменский г.о., пос.Электроизолятор дома №№ 16,17,18,21;

	52.
	Раменский г.о., д.Антоново дома животноводов №1,2, дом учителей №1

	53.
	Раменский г.о., д.Антоново дом завода Электроизолятор №№ 1,2

	54.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 12,13

	55.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 8,9

	56.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 20,21

	57.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 17,18

	58.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.40/1,40/2

	59.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.34,36,38

	60.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.26,28,30,32; ул.Коммунистическая, д.7а,13,13а,15,15а,16,17,18,18а

	61.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.35,1,5,7,11,13,15,19,17,17а,21

	62.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.18,20к1,20к2,20к3,22,24

	63.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Левашова, д.29,29а,31,33,35,37,37а

	64.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Солнцева, д.2,4,6,8,10; ул.Чугунова, д.11,11/1

	65.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.30,24,22,20,18,18а,32,32а; п.Красный Октябрь д.18а,19,20а,21,22а,27,26,25,24,23,34,30,31, 32, 35, 36,43,43а

	66.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Молодежная, д.18

	67.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Молодежная, д.29

	68.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.14

	69.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.17,15

	70.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Гурьева, д.1,3,5,7,9,23а

	71.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13а, 13

	72.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 6, 4, 2, 10

	73.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Рабочая, д. 12, 19, 14, 16, 18, 20, 26/1; ул. Коминтерна, д. 13, 15, 21, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33

	74.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Бронницкая, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,3 3; ул. Красная, д. 17, 18

	75.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учителькая д.9 ,19

	76.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учителькая д.,5,6,7,8, 

	77.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.10, 11

	78.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.12, 12а

	79.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.15, 20, 21

	80.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.17

	81.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Кооперативная, д. 10

	82.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Трудовая д.3

	83.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Центральная д.3

	84.
	Раменский г.о., д.Вохринка, у дома № 85

	85.
	Раменский г.о., д.Вохринка, у дома № 89

	86.
	Раменский г.о., д.Вохринка, у домов № 87,91

	87.
	Раменский г.о., с.Рыболово, у дома № 241

	88.
	Раменский г.о., с.Рыболово, у домов № 245,249

	89.
	Раменский г.о., с.Рыболово, у дома № 173а

	90.
	Раменский г.о., с. Софьино, у домов № 14д, 14д/1, 14д/2

	91.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 12,14;

	92.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 17; ул. Полевая 51,52; ул.Солнечная 36,38,40;

	93.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Зеленый городок 1,4,5,10,14,16,17;

	94.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Первомайская 10,10А,12;

	95.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. проезд Осипенко 5,6;

	96.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 7,9; ул. Солнечная 14,16,18;

	97.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Чехова 32;

	98.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Грибоедова 7,7А,9,9Б;

	99.
	Раменский г.о., с. Ульянино д. 1,2,3,4 

	100.
	Раменский г.о., с. Степановское д. 39,40,41

	101.
	Раменский г.о., с.Быково, ул. Санаторная, д.9,15,16

	102.
	Раменский г.о., п. Кратово, ул.Мира, д.3, д.5

	103.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Мира, д.1,2,4,5,6

	104.
	Раменский г.о., пос.Электроизолятор, д.28, 30

	105.
	Раменский г.о., с.Строкино, д.1,3,5,7


Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:
	№ п/п
	Адрес общественной территории (наименование объекта)
	Год реализации

	1.
	г.Раменское, площадь Победы
	2022

	2.
	с.Речицы, ул.Художника
	2022

	3.
	Сквер у ДК Воровского, г.Раменское, ул.Воровского, д.4
	2023

	4.
	р.п. Быково, Парковая зона Быковского пруда
	2023

	5.
	г. Раменское, пешеходная зона ул. Мира
	2024


3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы Раменского городского округа 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
Программа включает в себя 4 подпрограммы:
 - Подпрограмма I «Комфортная городская среда». 
 - Подпрограмма II «Благоустройство территорий».
 - Подпрограмма III«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».
 - Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении Раменского городского округа. Обеспечение благоустройства территорий Раменского городского округа законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулирование дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.
В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного округа, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.
Поставленные цели и задачи подпрограммы будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня устройства и капитального ремонта электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».
Подпрограмма II «Благоустройство территорий»
Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории Раменского городского округа принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.
Поставленные цели и задачи подпрограммы будут достигнуты путем повышения уровня благоустройства территорий, повышению уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа, повышению уровня доступной среды для маломобильных групп населения, что позволит увеличить:
- площади территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии;
- повышение уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа;
- площади зеленых насаждений, находящихся в границах Раменского городского округа;
- протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
- территории, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Раменского городского округа.
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»
Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.
Положения Жилищного Кодекса Российской Федерации определяют принципиально новый подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.
Жилищным Кодексом Российской Федерации установлены обязательства для собственников помещений в многоквартирном доме нести бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов, принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного Кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в Раменском городском округе необходимо осуществлять программно-целевым методом.
На территории Раменского городского округа администрацией, управляющими компаниями ведется активная агитационно-разъяснительная работа с собственниками помещений в многоквартирных домах, где выбран способ управления многоквартирного дома, в результате чего собственники помещений многоквартирного дома принимают решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического износа жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение.
Подпрограммой предусмотрены основные мероприятия по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах и созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.
Итогом реализации подпрограммы будет создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта.
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления – это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Подпрограмма V направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачу по организации эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 
с обоснованием необходимости их осуществления
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия в совокупности представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач по обеспечению комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории Раменского городского округа.
[bookmark: _Hlk24526978]Подпрограммой I предусмотрена реализация основных мероприятий:
1) Формирование комфортной городской среды. Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:
- реализация программ формирования городской среды в части благоустройства общественных территорий;
- ремонт дворовых территорий;
- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;
- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.
Мероприятие направленно на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории Раменского городского округа.
2) Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области. Мероприятие реализуется по следующим направлениям:
- устройство контейнерных площадок;
- создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета;
- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета;
 - устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета;
- ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета;
- благоустройство общественных территорий;
- комплексное благоустройство дворовых территорий;
- выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области.
Данное мероприятие позволит благоустроить общественные и дворовые территории Раменского городского округа, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан. 
Подпрограммой II предусмотрена реализация основных мероприятий, которые позволят обеспечить содержание и развитие объектов благоустройства на территории Раменского городского округа:
 - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования;
 - Формирование комфортной городской среды
Подпрограммой III предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 
- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.
Подпрограммой V предусмотрена реализация основного мероприятия по созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
Выполнение основного мероприятия подпрограммы позволит повысить качество предоставления жилищных услуг.
Реализация программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды Раменского городского округа, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

5. Показатели реализации муниципальной программы Раменского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ 
п/п
	Показатели реализации муниципальной программы
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое
 значение на начало реализации муниципальной программы
	Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
	Номер
 основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Ед.
	2
	0
	1
	0
	2
	0
	F2

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	0
	0
	1
	2
	2
	1
	01

	3
	Количество установленных детских игровых площадок
	Приоритетный, обращение Губернатора Московской области

	Ед.
	7
	0
	10
	7
	10
	10
	01

	4
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	52,3/187
	23
	9
	2
	74
	27
	01

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	%
	10
	12
	15
	20
	25
	30
	F2, 01

	6
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	F2

	7
	Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	-
	0
	7
	4
	4
	1
	01

	8
	Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	01

	9
	 Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	F2

	10
	Замена детских игровых площадок
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	-
	0
	0
	46
	0
	0
	01

	11
	Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов 
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	-
	0
	0
	9
	0
	0
	01

	Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

	1
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Шт.
	-
	0
	0
	4858
	0
	0
	01

	2
	Содержание территорий общего пользования
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	-
	0
	0
	80
	0
	0
	01

	3
	Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)
	Приоритетный, отраслевой показатель
	Ед.
	-
	0
	0
	22
	0
	0
	01

	4
	Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
	Приоритетный, обращение Губернатора Московской области
	Кв.м.
	0
	11 799,83
	451,50
	13829,63
	0
	0
	01

	5.
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Приоритетный, обращение Губернатора Московской области
	Ед.
	-
	0
	0
	4
	0
	0
	F2

	Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

	1
	Количество отремонтированных подъездов в МКД
	Приоритетный,
обращение Губернатора Московской области
	Ед.
	0
	41
	49
	31
	42
	42
	01

	2
	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 
	Приоритетный,
обращение Губернатора Московской области
	Ед.
	0
	68
	107
	67
	80
	90
	02




6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
Раменского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
	Акты выполненных работ
	Квартальная

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
	Акты выполненных работ
	Годовая

	3
	Количество установленных детских игровых площадок
	Ед.
	Плановые значения устанавливаются 
на основании заявок, сформированных 
по согласованию с жителями.
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)
	Акты выполненных работ
	Квартальная

	4
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. 
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)
	Акты выполненных работ
	Квартальная

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	%
	Dn = Ny / N x 100%,
где:
Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, 
на территории которого проводятся мероприятия, %;
N - количество граждан в возрасте 14 лет 
и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;
Ny - количество граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел.
	Информация предоставляется Управлением благоустройства администрации Раменского городского округа
	Квартальная

	6
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Ед.
	Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	7
	Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству
	Ед.
	 Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству
систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	8
	Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения
	Ед.
	Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	9
	Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения
	Ед.
	Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения
	Акты выполненных работ
	Квартальная

	10
	Замена детских игровых площадок
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1)

	Акты выполненных работ
	Годовая

	11
	Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов 
	Ед.
	Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области по мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27 в рамках реализации основного мероприятия 01, подпрограммы 1 государственной программы Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды»
	Заключенные контракты, товарные накладные
	Квартальная

	Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

	1
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Шт.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	2
	Содержание территорий общего пользования
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	3
	Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2)
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	4
	Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
	Кв.м.
	Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
	Акты выполненных работ, товарные накладные
	Квартальная

	5.
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2022-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

	1
	Количество отремонтированных подъездов в МКД
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО
	Информация предоставляется Управляющими компаниями Раменского городского округа
	Годовая

	2
	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 
	Ед.
	Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта
	Информация предоставляется фондом капитального ремонта
	Годовая



7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия:
 - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
 - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
 - направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.
8. Состав, форма и сроки
предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы, муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Управление по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Управление по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Комфортная городская среда» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Сектор благоустройства администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	2 670 755,45
	220 194,59
	729 653,41
	1 149 676,90
	563 620,55
	7 610,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства федерального бюджета
	316 427,14
	0,00
	98 698,19
	0,00
	217 728,95
	0,00
	

	Средства бюджета Московской области 
	1 149 873,77
	7 724,38
	238 533,47
	774 639,50
	128 853,42
	123,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 204 454,54
	212 470,21
	392 421,75
	375 037,40
	217 038,18
	7 487,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы I «Комфортная городская среда»

Уровень Подпрограммы I определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области", с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. 
По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.
Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.
Подпрограммой I предусмотрена реализация основных мероприятий:
1) Формирование комфортной городской среды. Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:
- реализация программ формирования городской среды в части благоустройства общественных территорий;
- ремонт дворовых территорий;
- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;
- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.
Мероприятие направленно на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории Раменского городского округа.
2) Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области. 
Данное мероприятие позволит благоустроить общественные и дворовые территории Раменского городского округа, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан. 
В рамках мероприятия «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и муниципальных образований Московской области. 
В 2021 году в рамках подпрограммы запланирована реализация проекта по благоустройству территории сельского поселения Новохаритоновское по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское. Планируется выполнить благоустройство площади, включая следующие виды работ:
 - демонтажные работы (разборка бортовых камней и покрытия из асфальтобетона, разбор монолитных железобетонных конструкций);
 - устройство покрытия из асфальтобетона и тротуарной плитки;
 - озеленение площади (устройство газона, посадка деревьев и кустарников);
 - установка малых архитектурных форм;
 - обустройство наружного освещения площади (установка опор и светильников);
 - обустройство наружного энергоснабжения.
В 2021-2023 гг планируется выполнить мероприятие по благоустройству объекта культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII - XIX вв., начала XX в. В рамках благоустройства будут выполнены следующие виды работ:
 - сохранение существующей дорожно-тропиночной сети (после проведения натурного обследования территории), находящейся в хорошем состоянии, а также ремонт и устройство дополнительных дорожек (по возможности). Работы будут производиться с сохранением существующего рельефа и с применением экологически чистых материалов, в соответствии с действующими нормами и правилами;
 - устройство места для кормления белок и птиц;
 - устройство маршрутов для скандинавской ходьбы; 
 - частичная замена покрытий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, существующей дорожно-тропиночной сети;
 - ремонт существующих детских площадок с заменой оборудования и покрытия;
 - сохранение существующей площадки для аттракционов за исключением замены покрытия в местах прокладки новых коммуникаций (при возможности);
 - организация зоны отдыха (смотровые площадки; места отдыха у воды (при возможности);
 - установка МАФ (скамьи, урны, беседки);
 - устройство спортивных площадок;
 - устройство сцены для массовых мероприятий;
 - устройство ограждения по периметру парка;
 - устройство спортивной площадки для катания на коньках;
 - приспособление территории для ее использования маломобильными группами населения; 
 - организация ливневого стока;
 - устройство наружного освещения объекта и архитектурно-художественной подсветки мест массовых мероприятий и общественных пространств;
 - устройство сетей связи (ретрансляционная система, система безопасности и видеонаблюдения, wi-fi);
 - установку туалетных модулей и пр.
Окончательный состав мероприятий, габариты и площадь проектируемых объектов определяется проектом.


Приложение 1
к подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I
«Комфортная городская среда»

	№     п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприя-тия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» 
	2020-2024
	Итого
	1 202 431,71
	8 951,73
	334 144,99
	330 640,59
	528 694,40
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа", МБУ «Содержание  и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	1. Количество благоустроенных общественных территорий
2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
3. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
4. Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения


	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	316 427,14
	0,00
	98 698,19
	0,00
	217 728,95
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	613 691,83
	7 724,38
	196 288,31
	285 342,82
	124 336,32
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	272 312,74
	1 227,35
	39 158,49
	45 297,77
	186 629,13
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие F2.03. 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2020-2024
	Итого
	601 182,92
	0,00
	152 488,52
	0,00
	448 694,40
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа", МКУ ТУ «Новохаритоновское»
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	316 427,14
	0,00
	98 698,19
	0,00
	217 728,95
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	105 475,72
	0,00
	32 899,40
	0,00
	72 576,32
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	179 280,06
	0,00
	20890,93
	0,00
	158 389,13
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие F2.07. 
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	2020-2024
	Итого
	520 580,68
	0,00
	109 940,09
	330 640,59
	80 000,00
	0,00
	МКУ ТУ «Новохаритоновское», МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	431 981,11
	0,00
	94878,29
	285 342,82
	51 760,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	88 599,57
	0,00
	15061,8
	45 297,77
	28 240,00
	0,00
	
	

	1.3.
	Мероприятие F2.08. 
Ремонт дворовых территорий
	2020-2024
	Итого
	8 951,73
	8 951,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ ТУ "Гжельское" МБУ «Содержание  и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	7 724,38
	7724,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	1 227,35
	1227,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.4.
	Мероприятие F2.10. Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2020-2024
	Итого
	19 595,16
	0,00
	19 595,16
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	16 910,62
	0,00
	16 910,62
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	2 684,54
	0,00
	2 684,54
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.5.
	Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области
	2020-2024
	Итого
	52 121,22
	0,00
	52 121,22
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	51 600,00
	0,00
	51 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	521,22
	0,00
	521,22
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2
	Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
	2020-2024
	Итого
	1 468 323,74
	211 242,86
	395 508,42
	819 036,31
	34 926,15
	7 610,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа", МБУ «Содержание  и благоустройство», Территориальные управления Раменс-кого городского округа, Управление благоустройства Раменского городского округа
	1. Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
2. Количество установленных детских игровых площадок
3. Количество благоустроенных дворовых территорий
4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
5. Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству
6. Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения
7. Замена детских игровых площадок
8. Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	536 181,94
	0,00
	42 245,16
	489 296,68
	4 517,10
	123,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	932 141,80
	211 242,86
	353 263,26
	329 739,63
	30 409,05
	7 487,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие 01.04.
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области
	2020-2024
	Итого
	1 666,77
	0,00
	1 666,77
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство», 
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 438,42
	0,00
	1438,42
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	228,35
	0,00
	228,35
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.
	Мероприятие 01.06.
Устройство контейнерных площадок
	2020-2024
	Итого
	120 415,03
	4 990,15
	115 424,88
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	40 417,10
	0,00
	40 417,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	79 997,93
	4 990,15
	75 007,78
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.3.
	Мероприятие 01.10. 
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета 
	2020-2024
	Итого
	125 649,24
	5 972,33
	100 077,53
	19 599,38
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа, Управление благоустройства Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	125 649,24
	5 972,33
	100 077,53
	19 599,38
	0,00
	0,00
	
	

	2.4.
	Мероприятие 01.12. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета
	2020-2024
	Итого
	6 988,73
	0,00
	3 584,15
	3 404,58
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	6 988,73
	0,00
	3 584,15
	3 404,58
	0,00
	0,00
	
	

	2.5.
	Мероприятие 01.14. 
Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета
	2020-2024
	Итого
	7 383,65
	631,54
	6 752,11
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	7 383,65
	631,54
	6 752,11
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.6.
	Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий
	2020-2024
	Итого
	106 341,21
	78 281,19
	28 060,02
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа", МБУ «Содержание  и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа, Управление благоустройства Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	106 341,21
	78 281,19
	28 060,02
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.7
	Мероприятие 01.16.
Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов)
	2020-2024
	Итого
	240 776,99
	115 327,52
	96 001,66
	29 447,81
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа, МБУ «Содержание  и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	240 776,99
	115 327,52
	96 001,66
	29 447,81
	0,00
	0,00
	
	

	2.8.
	Мероприятие 01.17. Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области
	2020-2024
	Итого
	21 861,13
	6 040,13
	15 821,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	21 861,13
	6 040,13
	15 821,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.9.
	Мероприятие 01.20.
Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям
	2020-2024
	Итого
	5 000,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «ТУ «Гжельское»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	5 000,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.10.
	Мероприятие 01.21. 
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	2020-2024
	Итого
	451,50
	0,00
	451,50
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	389,64
	0,00
	389,64
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	61,86
	0,00
	61,86
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.11.
	Мероприятие 01.23.
Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров
	2020-2024
	Итого
	494 458,35
	0,00
	0,00
	494 458,35
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	469 735,35
	0,00
	0,00
	469 735,35
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	24 723,00
	0,00
	0,00
	24 723,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.12.
	Мероприятие 01.24.
Улучшение архитектурно – художественного облика улиц городов
	2020-2024
	Итого
	22 668,80
	0,00
	22 668,80
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	22 668,80
	0,00
	22 668,80
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.13.
	Мероприятие 01.30.
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2020-2024
	Итого
	29 567,43
	0,00
	0,00
	14 100,38
	15 057,05
	410,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство», МКУ «ТУ «Ильинский»
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	8 760,68
	0,00
	0,00
	4 120,58
	4 517,10
	123,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	20 806,75
	0,00
	0,00
	9 979,80
	10 539,95
	287,00
	
	

	2.14.
	Мероприятие 01.35. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета
	2020-2024
	Итого
	9 168,75
	0,00
	0,00
	1 517,48
	7 651,27
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	9 168,75
	0,00
	0,00
	1 517,48
	7 651,27
	0,00
	
	

	2.15.
	Мероприятие 01.39.
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области
	2020-2024
	Итого
	51 469,20
	0,00
	0,00
	51 469,20
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 440,75
	0,00
	0,00
	15 440,75
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	36 028,45
	0,00
	0,00
	36 028,45
	0,00
	0,00
	
	

	2.16.
	Мероприятие 01.40.
Замена и модернизация детских игровых площадок
	2020-2024
	Итого
	130 979,54
	0,00
	0,00
	116 579,54
	7 200,00
	7 200,00
	Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	130 979,54
	0,00
	0,00
	116 579,54
	7 200,00
	7 200,00
	
	

	2.17.
	Мероприятие 01.42.
Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств
	2020-2024
	Итого
	442,75
	0,00
	0,00
	442,75
	0,00
	0,00
	МКУ «ТУ «Ильинский»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	442,75
	0,00
	0,00
	442,75
	0,00
	0,00
	
	

	2.18.
	Мероприятие 01.43. Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов)
	2020-2024
	Итого
	88 016,84
	0,00
	0,00
	88 016,84
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	88 016,84
	0,00
	0,00
	88 016,84
	0,00
	0,00
	
	

	2.19.
	Мероприятие 01.44: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета
	2020-2024
	Итого
	5 017,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 017,83
	0,00
	МБУ «Содержание  и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	5 017,83
	0,00
	0,00
	0,00
	5 017,83
	0,00
	
	

	 
	Всего по подпрограмме
	2020-2024
	Итого
	2 670 755,45
	220 194,59
	729 653,41
	1 149 676,90
	563 620,55
	7 610,00
	Х
	Х

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	316 427,14
	0,00
	98 698,19
	0,00
	217 728,95
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 149 873,77
	7 724,38
	238 533,47
	774 639,50
	128 853,42
	123,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	1 204 454,54
	212 470,21
	392 421,75
	375 037,40
	217 038,18
	7 487,00
	
	






Приложение 2
к подпрограмме I

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I
«Комфортная городская среда»

	Наименование мероприятий  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых  ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие F2.03. 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	Средства федерального бюджета
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 316 427,14тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 98 698,19тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 217 728,95тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего: 105 475,72тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год –  32 899,40тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год –  72 576,32 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 179 280,06 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 20890,93тыс.руб.
2022 год –  0,00тыс.руб.
2023 год – 158 389,13 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие F2.07. 
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 431 981,11 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год –94878,29 тыс.руб.
2022 год –285 342,82 тыс.руб.
2023 год – 51 760,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 88 599,57 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год –0,00 тыс.руб.
2021 год –15 061,80 тыс.руб.
2022 год –45 297,77 тыс.руб.
2023 год – 28 240,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие F2.08. 
Ремонт дворовых территорий
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 7 724,38 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 7 724,38 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 1227,35тыс.руб. в т.ч.:
2020 год –1227,35тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие F2.10. 
Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 16 910,62тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 16 910,62тыс.руб.
2022 год –  0,00 тыс.руб.
2023 год –  0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего:  2 684,54 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 2 684,54тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие F2.15. 
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 51 600,00тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 51 600,00тыс.руб.
2022 год – 0,00тыс.руб.
2023 год – 0,00тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 521,22 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 521,22 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.04. 
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 1 438,42 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год –0,00 тыс.руб.
2021 год – 1 438,42 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 228,35тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 228,35тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.06. 
Устройство контейнерных площадок
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 40 417,10  тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 40 417,10 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 79 997,93 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 4 990,15 тыс.руб.
2021 год – 75 007,78 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.10. 
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 125 649,24 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 5 972,33 тыс.руб.
2021 год – 100 077,53 тыс.руб.
2022 год – 19 599,38 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.12. 
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 6 988,73 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год –  0,00  тыс.руб.
2021 год – 3 584,15 тыс.руб.
2022 год – 3 404,58тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.14. 
Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 7 383,65 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год –  631,54  тыс.руб.
2021 год – 6 752,11 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.15. 
Благоустройство общественных территорий
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 106 341,21 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год –  78 281,19 тыс.руб.
2021 год – 28 060,02  тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.16. 
Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов)
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 240 776,99 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 115 327,52 тыс.руб.
2021 год – 96 001,66  тыс.руб.
2022 год – 29 447,81 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.17. 
Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  21 861,13 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 6 040,13 тыс.руб.
2021 год – 15 821,00 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.20. 
Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  5 000,00 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 5 000,00тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.21. 
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  389,64 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 389,64 тыс.руб.
2022 год –  0,00 тыс.руб.
2023 год –  0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего:  61,86 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 61,86 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.23.
Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  469 735,35тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год –  469 735,35тыс.руб.
2023 год –  0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего:  24 723,00тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год –24 723,00тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.24. 
Улучшение архитектурно – художественного облика улиц городов
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  22 668,80 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год –22 668,80 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.30.
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  8 760,68 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год –  4 120,58 тыс.руб.
2023 год –  4 517,10тыс.руб.
2024 год – 123,00тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 20 806,75 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год –9 979,80 тыс.руб.
2023 год – 10 539,95тыс.руб.
2024 год – 287,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01. 35.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 9 168,75 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год –0,00 тыс.руб.
2022 год – 1 517,48 тыс.руб.
2023 год – 7 651,27 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.39.
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  15 440,75 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год –  15 440,75 тыс.руб.
2023 год –  0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 36 028,45 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год –36 028,45 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.40.
Замена и модернизация детских игровых площадок
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  130 979,54 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год –0,00 тыс.руб.
2022 год – 116 579,54 тыс.руб.
2023 год – 7 200,00 тыс.руб.
2024 год – 7 200,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.42.
Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  442,75 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 442,75 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.43.
Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов)
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  88 016,84 тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 88 016,84 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.44: Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  5 017,83тыс.руб. в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 5 017,83 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.



Приложение 3 
к подпрограмме I

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»
ПО ПОДПРОГРАММЕ I «Комфортная городская среда»

	[bookmark: RANGE!A1:J305]№   п/п
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» 

	1.
	Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	X
	Итого
	601 182,92
	0,00
	152 488,52
	0,00
	448 694,40
	0,00

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	316 427,14
	0,00
	98 698,19
	0,00
	217 728,95
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	105 475,72
	0,00
	32 899,40
	0,00
	72 576,32
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	179 280,06
	0,00
	20 890,93
	0,00
	158 389,13
	0,00

	1.1.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства федерального бюджета 
	98 698,19
	0,00
	98 698,19
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	32 899,40
	0,00
	32 899,40
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 890,93
	0,00
	20 890,93
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	Средства федерального бюджета 
	217 728,95
	0,00
	0,00
	0,00
	217 728,95
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	72 576,32
	0,00
	0,00
	0,00
	72 576,32
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	158 389,13
	0,00
	0,00
	0,00
	158 389,13
	0,00

	2.
	Мероприятие F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	X
	Итого
	520 580,68
	0,00
	109 940,09
	330 640,59
	80 000,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	431 981,11
	0,00
	94 878,29
	285 342,82
	51 760,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	88 599,57
	0,00
	15 061,80
	45 297,77
	28 240,00
	0,00

	2.1.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Московской области
	25 838,29
	0,00
	25 838,29
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 101,80
	0,00
	4 101,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Московской области
	51 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 760,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 240,00
	0,00

	2.3.
	
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	Средства бюджета Московской области
	354 382,82
	0,00
	69 040,00
	285 342,82
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	56 257,77
	0,00
	10 960,00
	45 297,77
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»

	1.
	Мероприятие 01.06. Устройство контейнерных площадок
	X
	Итого
	120 415,03
	4 990,15
	115 424,88
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	40 417,10
	0,00
	40 417,10
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	79 997,93
	4 990,15
	75 007,78
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	
	Управление Благоустройства администрации Раменского городского округа
	Средства бюджета Московской области
	40 417,10
	0,00
	40 417,10
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	16 292,30
	0,00
	16 292,30
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 364,72
	0,00
	1 364,72
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 035,46
	0,00
	8 035,46
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 727,69
	0,00
	1 727,69
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 202,00
	0,00
	2 202,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	
	МКУ "ТУ Заболотьевское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 169,14
	0,00
	1 169,14
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.
	
	МКУ "ТУ Константиновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	464,69
	464,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 573,08
	0,00
	1 573,08
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.
	
	МКУ "ТУ "Никоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 039,72
	2 039,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.
	
	МКУ "ТУ "Юго - Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 499,90
	0,00
	7 499,90
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 388,00
	0,00
	5 388,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 705,74
	0,00
	2 705,74
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	43,11
	0,00
	43,11
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 359,68
	2 485,74
	2 873,94
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 672,12
	0,00
	4 672,12
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 021,30
	0,00
	6 021,30
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 824,62
	0,00
	1 824,62
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 998,00
	0,00
	4 998,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.20.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 049,99
	0,00
	2 049,99
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 066,67
	0,00
	1 066,67
	0,00
	0,00
	0,00

	1.22.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 500,00
	0,00
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Мероприятие 01.10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета 
	X
	Итого
	125 649,24
	5 972,33
	100 077,53
	19 599,38
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	125 649,24
	5 972,33
	100 077,53
	19 599,38
	0,00
	0,00

	2.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	33 795,90
	0,00
	32 504,98
	1 290,92
	0,00
	0,00

	2.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	943,35
	0,00
	943,35
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 784,64
	0,00
	5 784,64
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 117,95
	3 098,61
	0,00
	19,34
	0,00
	0,00

	2.5.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 381,27
	0,00
	0,00
	2 381,27
	0,00
	0,00

	2.6.
	
	МКУ "ТУ Константиновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 202,16
	1 202,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.
	
	МКУ "ТУ "Никоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 671,56
	1 671,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8.
	
	МКУ "ТУ "Юго - Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 622,69
	0,00
	4 624,88
	2 997,81
	0,00
	0,00

	2.9.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	30 292,73
	0,00
	20 173,89
	10 118,84
	0,00
	0,00

	2.10.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	788,00
	0,00
	788,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	29 865,43
	0,00
	27 074,23
	2 791,20
	0,00
	0,00

	2.12.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 754,00
	0,00
	4 754,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.13.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 389,81
	0,00
	3 389,81
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14.
	
	Управление Благоустройства администрации Раменского городского округа
	Средства бюджета Раменского городского округа
	39,75
	0,00
	39,75
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий
	X
	Итого
	106 341,21
	78 281,19
	28 060,02
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	106 341,21
	78 281,19
	28 060,02
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	
	Управление Благоустройства администрации Раменского городского округа
	Средства бюджета Раменского городского округа
	164,10
	0,00
	164,10
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	
	МАУ "Раменский городской Парк Культуры и Отдыха"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	21 200,00
	21 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	59 150,02
	49 497,28
	9 652,74
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 000,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 083,91
	7 583,91
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 743,18
	0,00
	14 743,18
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Мероприятие 01.16. Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов)
	X
	Итого
	240 776,99
	115 327,52
	96 001,66
	29 447,81
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	240 776,99
	115 327,52
	96 001,66
	29 447,81
	0,00
	0,00

	4.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	135 158,61
	44 241,95
	90 716,66
	200,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 256,13
	0,00
	0,00
	4 256,13
	0,00
	0,00

	4.3.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 599,56
	7 599,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 285,00
	0,00
	5 285,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.
	
	МКУ "ТУ Никоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 844,76
	2 844,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6.
	
	МКУ "ТУ Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	52,91
	0,00
	0,00
	52,91
	0,00
	0,00

	4.7.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	32 532,54
	15 622,08
	0,00
	16 910,46
	0,00
	0,00

	4.8.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	22 900,00
	22 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.9.
	
	МКУ «ТУ «Софьинское»
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 456,48
	0,00
	0,00
	3 456,48
	0,00
	0,00

	4.10.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 943,23
	2 943,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.11.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 700,84
	7 700,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.12.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	16 046,93
	11 475,10
	0,00
	4 571,83
	0,00
	0,00

	5.
	Мероприятие 01.17. Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области
	X
	Итого
	21 861,13
	6 040,13
	15 821,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	21 861,13
	6 040,13
	15 821,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 405,00
	0,00
	14 405,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.
	
	МКУ "ТУ Заболотьевское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 000,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.
	
	МКУ "ТУ Константиновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 040,13
	6 040,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	366,00
	0,00
	366,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Мероприятие 01.23. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров
	X
	Итого
	494 458,35
	0,00
	0,00
	494 458,35
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	469 735,35
	0,00
	0,00
	469 735,35
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	24 723,00
	0,00
	0,00
	24 723,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Московской области
	137 048,42
	0,00
	0,00
	137 048,42
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 213,10
	0,00
	0,00
	7 213,10
	0,00
	0,00

	6.2.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Московской области
	160 853,55
	0,00
	0,00
	160 853,55
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 465,99
	0,00
	0,00
	8 465,99
	0,00
	0,00

	6.3.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Московской области
	36 907,11
	0,00
	0,00
	36 907,11
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 942,49
	0,00
	0,00
	1 942,49
	0,00
	0,00

	6.4.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Московской области
	91 867,96
	0,00
	0,00
	91 867,96
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 835,19
	0,00
	0,00
	4 835,19
	0,00
	0,00

	6.5.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Московской области
	43 058,31
	0,00
	0,00
	43 058,31
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 266,23
	0,00
	0,00
	2 266,23
	0,00
	0,00

	7.
	Мероприятие 01.30: Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	X
	Итого
	29 567,43
	0,00
	0,00
	14 100,38
	15 057,05
	410,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	8 760,68
	0,00
	0,00
	4 120,58
	4 517,10
	123,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 806,75
	0,00
	0,00
	9 979,80
	10 539,95
	287,00

	7.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Московской области
	8 760,68
	0,00
	0,00
	4 120,58
	4 517,10
	123,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 441,65
	0,00
	0,00
	9 614,70
	10 539,95
	287,00

	7.2.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	365,10
	0,00
	0,00
	365,10
	0,00
	0,00

	8.
	Мероприятие 01.40. Замена и модернизация детских игровых площадок
	X
	Итого
	130 979,54
	0,00
	0,00
	116 579,54
	7 200,00
	7 200,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	130 979,54
	0,00
	0,00
	116 579,54
	7 200,00
	7 200,00

	8.1.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 351,91
	0,00
	0,00
	6 351,91
	0,00
	0,00

	8.2.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 501,93
	0,00
	0,00
	3 501,93
	0,00
	0,00

	8.3.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 009,79
	0,00
	0,00
	8 009,79
	0,00
	0,00

	8.4.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 475,09
	0,00
	0,00
	6 475,09
	0,00
	0,00

	8.5.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.6.
	
	МКУ "ТУ "Юго - Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 057,79
	0,00
	0,00
	8 057,79
	0,00
	0,00

	8.7.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 519,23
	0,00
	0,00
	2 519,23
	0,00
	0,00

	8.8.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 251,82
	0,00
	0,00
	4 251,82
	0,00
	0,00

	8.9.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 920,25
	0,00
	0,00
	6 920,25
	0,00
	0,00

	8.10.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 612,18
	0,00
	0,00
	8 612,18
	0,00
	0,00

	8.11.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 896,48
	0,00
	0,00
	2 896,48
	0,00
	0,00

	8.12.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 573,54
	0,00
	0,00
	4 573,54
	0,00
	0,00

	8.13.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	15 953,99
	0,00
	0,00
	15 953,99
	0,00
	0,00

	8.14.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.15.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 400,37
	0,00
	0,00
	28 400,37
	0,00
	0,00

	8.16.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 200,00
	7 200,00

	8.17.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 055,17
	0,00
	0,00
	10 055,17
	0,00
	0,00

	9.
	Мероприятие 01.43.  Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов)
	X
	Итого
	88 016,84
	0,00
	0,00
	88 016,84
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	88 016,84
	0,00
	0,00
	88 016,84
	0,00
	0,00

	9.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	73 061,74
	0,00
	0,00
	73 061,74
	0,00
	0,00

	9.2.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 922,17
	0,00
	0,00
	9 922,17
	0,00
	0,00

	9.3.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 032,93
	0,00
	0,00
	5 032,93
	0,00
	0,00








Приложение 4 
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.03. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Благоустройство территории сельского поселения Новохаритоновское по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское
	1 ед.
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.01.2021-31.12.2021
	31.12.2021
	152 488,52
	0,00
		Итого
	152 488,52
	0,00
	152 488,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	32 899,40
	0,00
	32 899,40
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	98 698,19
	0,00
	98 698,19
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа 
	20 890,93
	0,00
	20 890,93
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения  - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в.
	1 ед.
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	11.08.2021-15.10.2023
	18.10.2023
	448 694,40
	0,00
		Итого
	448 694,40
	0,00
	0,00
	0,00
	448 694,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	72 576,32
	0,00
	0,00
	0,00
	72 576,32
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	217 728,95
	0,00
	0,00
	0,00
	217 728,95
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	158 389,13
	0,00
	0,00
	0,00
	158 389,13
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Приложение 5 
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.07. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Благоустройство территории сельского поселения Новохаритоновское по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское
	1 ед.
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.01.2021-31.12.2021
	31.12.2021
	29 940,09
	0,00
		Итого
	29 940,09
	0,00
	29 940,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	25 838,29
	0,00
	25 838,29
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	4 101,80
	0,00
	4 101,80
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения  - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в.
	1 ед.
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	11.08.2021-15.10.2023
	18.10.2023
	410 640,59
	0,00
		Итого
	410 640,59
	0,00
	80 000,00
	330 640,59
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	354 382,82
	0,00
	69 040,00
	285 342,82
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	56 257,77
	0,00
	10 960,00
	45 297,77
	0,00
	0,00
	

	3.
	Сквер у ДК Воровского, г.Раменское, ул.Воровского, д.4
	1 ед.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	10.03.2023 – 15.10.2023
	18.10.2023
	80 000,00
	0,00
		Итого
	80 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	51 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 760,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа 
	28 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 240,00
	0,00
	



Приложение 6
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.23. «Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Быково, Раменский г.о., п.Быково, ул.Праволинейная, ул.Леволинейная 
	1200м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	38 849,60
	0,00
		Итого
	38 849,60
	0,00
	0,00
	38 849,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	36 907,11
	0,00
	0,00
	36 907,11
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	1 942,49
	0,00
	0,00
	1 942,49
	0,00
	0,00
	

	2.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Есенинская Раменский  г.о., п.Кратово, ул. 42 км парковка, ул.Гагарина
	440м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	14 244,86
	0,00
		Итого
	14 244,86
	0,00
	0,00
	14 244,86
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	13 532,61
	0,00
	0,00
	13 532,61
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	712,25
	0,00
	0,00
	712,25
	0,00
	0,00
	

	3.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Ипподром, Раменский г.о., г.Раменское, ул.Сафоновский пр-д, ул.Железнодорожная
	1856м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	60 087,38
	0,00
		Итого
	60 087,38
	0,00
	0,00
	60 087,38
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	57 083,01
	0,00
	0,00
	57 083,01
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	3 004,37
	0,00
	0,00
	3 004,37
	0,00
	0,00
	

	4.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Кратово Раменский г.о., п.Кратово, ул.Центральная, ул. К.Маркса
	1350м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	43 705,81
	0,00
		Итого
	43 705,81
	0,00
	0,00
	43 705,81
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	41 520,51
	0,00
	0,00
	41 520,51
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	2 185,30
	0,00
	0,00
	2 185,30
	0,00
	0,00
	

	5.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Отдых Раменский г.о., п.Кратово, ул.Старомосковская ул. Лесхозный переулок, ул.Железнодорожная
	1197м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	38 752,48
	0,00
		Итого
	38 752,48
	0,00
	0,00
	38 752,48
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	36 814,84
	0,00
	0,00
	36 814,84
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	1 937,64
	0,00
	0,00
	1 937,64
	0,00
	0,00
	

	6.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Раменское Раменский г.о., г.Раменское, ул.Октябрьская, ул.Вокзальная, ул.Ногина, ул.Революции
	1800м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	58 274,40
	0,00
		Итого
	58 274,40
	0,00
	0,00
	58 274,40
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	55 360,67
	0,00
	0,00
	55 360,67
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	2 913,73
	0,00
	0,00
	2 913,73
	0,00
	0,00
	

	7.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Удельная Раменский г.о., п.Удельная, ул.Южный проспект, ул.Октябрьская, ул.Интернациональная
	1400м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	45 324,54
	0,00
		Итого
	45 324,54
	0,00
	0,00
	45 324,54
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	43 058,31
	0,00
	0,00
	43 058,31
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	2 266,23
	0,00
	0,00
	2 266,23
	0,00
	0,00
	

	8.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Фабричная Раменский г.о., г.Раменское, Фабричный проезд, ул.Октябрьская
	800м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	25 899,74
	0,00
		Итого
	25 899,74
	0,00
	0,00
	25 899,74
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	24 604,74
	0,00
	0,00
	24 604,74
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	1 295,00
	0,00
	0,00
	1 295,00
	0,00
	0,00
	

	9.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Ильинская Раменский г.о., п.Ильинский, ул.Московская, ул.Опаленной Юности, ул.Праволинейная, ул. 8 Марта, ул.Братьев Волковых
	5230м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	18.07.2022-14.12.2022
	15.12.2022
	169 319,54
	0,00
		Итого
	169 319,54
	0,00
	0,00
	169 319,54
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	160 853,55
	0,00
	0,00
	160 853,55
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	8 465,99
	0,00
	0,00
	8 465,99
	0,00
	0,00
	




Приложение 7
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30. «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Раменский г.о., г.п. Быково, ПОИЗ "Здоровье-2"
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2022-30.09.2022
	01.10.2022
	7 331,90
	0,00
		Итого
	7 331,90
	0,00
	0,00
	7 331,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	2 199,57
	0,00
	0,00
	2 199,57
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	5 132,33
	0,00
	0,00
	5 132,33
	0,00
	0,00
	

	2.
	Раменский г.о., пос.РАОС
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2022-30.09.2022
	01.10.2022
	2 113,34
	0,00
		Итого
	2 113,34
	0,00
	0,00
	2 113,34
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	634,00
	0,00
	0,00
	634,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	1 479,34
	0,00
	0,00
	1 479,34
	0,00
	0,00
	

	3.
	Раменский г.о., рп. Ильинский, ул.Московская
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2022-30.09.2022
	01.10.2022
	3 699,14
	0,00
		Итого
	3 699,14
	0,00
	0,00
	3 699,14
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	1 109,74
	0,00
	0,00
	1 109,74
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	2 589,40
	0,00
	0,00
	2 589,40
	0,00
	0,00
	

	4.
	Раменский г.о., с.Сельцо: ул.Садовая, ул.Центральная
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2022-30.09.2022
	01.10.2022
	590,90
	0,00
		Итого
	590,90
	0,00
	0,00
	590,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	177,27
	0,00
	0,00
	177,27
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	413,63
	0,00
	0,00
	413,63
	0,00
	0,00
	

	5.
	Раменский г.о., д.Островцы: ул.Подмосковная
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2023-30.09.2023
	01.10.2023
	4435,72
	0,00
		Итого
	4 435,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4 435,72
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	1 330,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1 330,71
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	3 105,01
	0,00
	0,00
	0,00
	3 105,01
	0,00
	

	6.
	Раменский г.о., д.Сельцо: ул.Западная
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2023-30.09.2023
	01.10.2023
	180,28
	0,00
		Итого
	180,28
	0,00
	0,00
	0,00
	180,28
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	54,08
	0,00
	0,00
	0,00
	54,08
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	126,20
	0,00
	0,00
	0,00
	126,20
	0,00
	

	7.
	Раменский г.о., с.Верхнее Мячково: ул.Первомайская
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2023-30.09.2023
	01.10.2023
	441,05
	0,00
		Итого
	441,05
	0,00
	0,00
	0,00
	441,05
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	132,31
	0,00
	0,00
	0,00
	132,31
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	308,74
	0,00
	0,00
	0,00
	308,74
	0,00
	

	8.
	Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Орловка
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2023-30.09.2023
	01.10.2023
	10 000,00
	0,00
		Итого
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	7 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 000,00
	0,00
	

	9.
	Раменский г.о., д.Осеченки, ул.Речная
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2024– 30.09.2024
	01.10.2024
	410,00
	0,00
		Итого
	410,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	410,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	123,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	287,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287,00
	

	10.
	Раменский г.о., рп. Ильинский, ул.Московская (Петропавловский храм пос. Ильинский)
	1 ед.
	Проектно – изыскательские работы
	26.05.2022 - 30.12.2022
	30.12.2022
	365,10
	0,00
		Итого
	365,10
	0,00
	0,00
	365,10
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	365,10
	0,00
	0,00
	365,10
	0,00
	0,00
	




Приложение 8
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39. «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Раменский г.о., дер. Дьяково
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	01.02.2022-15.10.2022
	16.10.2022
	5 300,00
	0,00
		Итого
	5 300,00
	0,00
	0,00
	5 300,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	1 590,00
	0,00
	0,00
	1 590,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	3 710,00
	0,00
	0,00
	3 710,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Раменский г.о., дер. Жирошкино
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	01.02.2022-15.10.2022
	16.10.2022
	7 693,84
	0,00
		Итого
	7 693,84
	0,00
	0,00
	7 693,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	2 308,15
	0,00
	0,00
	2 308,15
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	5 385,69
	0,00
	0,00
	5 385,69
	0,00
	0,00
	

	3.
	Раменский г.о., д. Коняшино
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	01.02.2022-15.10.2022
	16.10.2022
	7 693,84
	0,00
		Итого
	7 693,84
	0,00
	0,00
	7 693,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	2 308,15
	0,00
	0,00
	2 308,15
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	5 385,69
	0,00
	0,00
	5 385,69
	0,00
	0,00
	

	4.
	Раменский г.о, с. Верхнее Мячково, ул. Дачная
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	01.02.2022-15.10.2022
	16.10.2022
	7 700,00
	0,00
		Итого
	7 700,00
	0,00
	0,00
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	2 310,00
	0,00
	0,00
	2 310,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	5 390,00
	0,00
	0,00
	5 390,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Раменский г.о., с. Сельцо, ул. Заречная
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	01.02.2022-15.10.2022
	16.10.2022
	7 693,84
	0,00
		Итого
	7 693,84
	0,00
	0,00
	7 693,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	2 308,15
	0,00
	0,00
	2 308,15
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	5 385,69
	0,00
	0,00
	5 385,69
	0,00
	0,00
	

	6.
	Раменский г.о, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д.20, 21
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	01.02.2022-15.10.2022
	16.10.2022
	7 693,84
	0,00
		Итого
	7 693,84
	0,00
	0,00
	7 693,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	2 308,15
	0,00
	0,00
	2 308,15
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	5 385,69
	0,00
	0,00
	5 385,69
	0,00
	0,00
	

	7.
	Раменский г.о, г. Раменское, ул. Лучистая, д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	01.02.2022-15.10.2022
	16.10.2022
	7 693,84
	0,00
		Итого
	7 693,84
	0,00
	0,00
	7 693,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	2 308,15
	0,00
	0,00
	2 308,15
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	5 385,69
	0,00
	0,00
	5 385,69
	0,00
	0,00
	






ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Благоустройство территорий» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	5 608 712,39
	1 343 299,51
	1 176 438,99
	1 607 051,99
	734 442,13
	747 479,77
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области
	13 257,73
	0,00
	0,00
	13 257,73
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 595 454,66
	1 343 299,51
	1 176 438,99
	1 593 794,26
	734 442,13
	747 479,77
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Важнейшей задачей администрации Раменского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.
Подпрограммой II предусмотрена реализация основных мероприятий, которые позволят обеспечить содержание и развитие объектов благоустройства на территории Раменского городского округа:
 - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования;
 - Формирование комфортной городской среды.
По состоянию на сегодняшний день во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.
Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.
Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному, хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. 
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 
На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.
Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.
Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (в редакции от 20.09.2021) месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей.
Администрация Раменского городского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:
- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.
- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Целью подпрограммы «Благоустройство территорий» является повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа.
Задачами подпрограммы является: 
- приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства;
- эффективность расходования бюджетных средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования.


Приложение 1
к подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II
«Благоустройство территорий»


	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный
 за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01 
Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования
	2020-2024
	Итого:
	5 593 350,00
	1 343 299,51
	1 176 438,99
	1 591 689,60
	734 442,13
	747 479,77
	МБУ «Содержание и благоустройство»,
Территориальные управления Раменского городского округа
	1. Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
2. Содержание территорий общего пользования
3. Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)
4. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутрикварталь-ных проездов,

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 593 350,00
	1 343 299,51
	1 176 438,99
	1 591 689,60
	734 442,13
	747 479,77
	
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.
Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий
	2020-2024
	Итого:
	1 294 122,21
	756 157,22
	537 964,99
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	1 294 122,21
	756 157,22
	537 964,99
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2
	Мероприятие 01.02.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения             
	2020-2024
	Итого:
	583 686,63
	299 239,79
	284 446,84
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	583 686,63
	299 239,79
	284 446,84
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.3
	Мероприятие 01.03. 
Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
	2020-2024
	Итого:
	69 228,09
	22 485,61
	46 742,48
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»,
Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	69 228,09
	22 485,61
	46 742,48
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.4
	Мероприятие 01.04. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства
	2020-2024
	Итого:
	549 885,10
	265 416,89
	284 468,21
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	549 885,10
	265 416,89
	284 468,21
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.5.
	Мероприятие 01.06. 
Вывоз навалов мусора и снега
	2020-2024
	Итого:
	22 816,47
	0,00
	22 816,47
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	в рамках проведения ямочного ремонта

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	22 816,47
	0,00
	22 816,47
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.6.
	Мероприятие 01.10.
Содержание и текущий ремонт покрытий
	2020-2024
	Итого:
	1 526 084,60
	0,00
	0,00
	711 453,96
	397 762,32
	416 868,32
	МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	1 526 084,60
	0,00
	0,00
	711 453,96
	397 762,32
	416 868,32
	
	

	1.7.
	Мероприятие 01.11.
Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда
	2020-2024
	Итого:
	41 958,18
	0,00
	0,00
	17 958,18
	12 000,00
	12 000,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	41 958,18
	0,00
	0,00
	17 958,18
	12 000,00
	12 000,00
	
	

	1.8.
	Мероприятие 01.12.
Соответствие внешнего вида ограждений региона-льным требованиям
	2020-2024
	Итого:
	174,45
	0,00
	0,00
	174,45
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	174,45
	0,00
	0,00
	174,45
	0,00
	0,00
	
	

	1.9.
	Мероприятие 01.13.
Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства
	2020-2024
	Итого:
	712 462,22
	0,00
	0,00
	325 800,96
	196 364,81
	190 296,45
	МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	712 462,22
	0,00
	0,00
	325 800,96
	196 364,81
	190 296,45
	
	

	1.10.
	Мероприятие 01.14.
Озеленение территорий
	2020-2024
	Итого:
	102 180,34
	0,00
	0,00
	90 850,34
	5 665,00
	5 665,00
	МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	102 180,34
	0,00
	0,00
	90 850,34
	5 665,00
	5 665,00
	
	

	1.11.
	Мероприятие 01.15.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	2020-2024
	Итого:
	539 937,86
	0,00
	0,00
	294 637,86
	122 650,00
	122 650,00
	МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	539 937,86
	0,00
	0,00
	294 637,86
	122 650,00
	122 650,00
	
	

	1.12.
	Мероприятие 01.16.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	2020-2024
	Итого:
	66 372,48
	0,00
	0,00
	66 372,48
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	66 372,48
	0,00
	0,00
	66 372,48
	0,00
	0,00
	
	

	1.13.
	Мероприятие 01.17.
Замена и модернизация детских игровых площадок
	2020-2024
	Итого:
	56 547,08
	0,00
	0,00
	56 547,08
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	56 547,08
	0,00
	0,00
	56 547,08
	0,00
	0,00
	
	

	1.14.
	Мероприятие 01.21.
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	2020-2024
	Итого:
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	МКУ ТУ «Вялковское»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.15.
	Мероприятие 01.23.
Устройство контейнерных площадок
	2020-2024
	Итого:
	27 694,29
	0,00
	0,00
	27 694,29
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство», Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	27 694,29
	0,00
	0,00
	27 694,29
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды»
	2020-2024
	Итого
	15 362,39
	0,00
	0,00
	15 362,39
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа
	Количество благоустроенных дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 257,73
	0,00
	0,00
	13 257,73
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	2 104,66
	0,00
	0,00
	2 104,66
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий
	2020-2024
	Итого
	15 362,39
	0,00
	0,00
	15 362,39
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 257,73
	0,00
	0,00
	13 257,73
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 104,66
	0,00
	0,00
	2 104,66
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	2020-2024
	Итого:
	5 608 712,39
	1 343 299,51
	1 176 438,99
	1 607 051,99
	734 442,13
	747 479,77
	Х
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 257,73
	0,00
	0,00
	13 257,73
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	5 595 454,66
	1 343 299,51
	1 176 438,99
	1 593 794,26
	734 442,13
	747 479,77
	
	



Приложение 2
к подпрограмме II

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II
«Благоустройство территорий»
	Наименование мероприятий  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие 01.01.
 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий

	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 1 294 122,21 тыс.руб., в т.ч.:
2020 год – 756 157,22 тыс.руб.
2021 год – 537 964,99тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.02. 
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 583 686,63 тыс.руб.
2020 год – 299 239,79 тыс.руб.
2021 год – 284 446,84тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.03. 
Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 69 228,09 тыс.руб.
2020 год – 22 485,61 тыс.руб.
2021 год – 46 742,48тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.04. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  549 885,10 тыс.руб.
2020 год – 265 416,89 тыс.руб.
2021 год – 284 468,21тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.06. 
Вывоз навалов мусора и снега
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  22 816,47тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 22 816,47тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.10.
Содержание и текущий ремонт покрытий
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  1 526 084,60 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 711 453,96 тыс.руб.
2023 год – 397 762,32 тыс.руб.
2024 год – 416 868,32 тыс.руб.

	Мероприятие 01.11.
Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  41 958,18 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00тыс.руб.
2022 год – 17 958,18 тыс.руб.
2023 год – 12 000,00 тыс.руб.
2024 год – 12 000,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.12.
Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  174,45 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 174,45 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.13.
Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  712 462,22 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 325 800,96 тыс.руб.
2023 год – 196 364,81 тыс.руб.
2024 год – 190 296,45 тыс.руб.

	Мероприятие 01.14.
Озеленение территорий
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 102 180,34 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год –0,00 тыс.руб.
2022 год – 90 850,34 тыс.руб.
2023 год – 5 665,00 тыс.руб.
2024 год – 5 665,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.15.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  539 937,86 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 294 637,86 тыс.руб.
2023 год – 122 650,00 тыс.руб.
2024 год – 122 650,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.16.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  66 372,48 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 66 372,48 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.17.
Замена и модернизация детских игровых площадок
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 56 547,08 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 56 547,08 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.21.
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 200,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 200,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.23.
Устройство контейнерных площадок
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 27 694,29 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 27 694,29 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие F2.01.
Ремонт дворовых территорий
	Средства бюджета Московской области 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 13 257,73 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 13 257,73 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 2 104,66 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 2 104,66 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.



Приложение 3 
к подпрограмме II

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления» 
ПО ПОДПРОГРАММЕ II «Благоустройство территорий»

	№ п/п  
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Всего    (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования

	1.
	Мероприятие 01.01. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий
	X
	Итого
	1 294 122,21
	756 157,22
	537 964,99
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 294 122,21
	756 157,22
	537 964,99
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	129 610,11
	64 916,77
	64 693,34
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	12 862,88
	4 723,87
	8 139,01
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	43 896,84
	25 628,73
	18 268,11
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	48 135,61
	25 797,06
	22 338,55
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	
	МКУ "ТУ Ганусовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	41 388,50
	34 608,72
	6 779,78
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	100 079,93
	66 810,44
	33 269,49
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	
	МКУ "ТУ Заболотьевское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	33 259,60
	23 583,83
	9 675,77
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.
	
	МКУ "ТУ Константиновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	42 574,61
	38 905,99
	3 668,62
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	83 166,85
	55 224,14
	27 942,71
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.
	
	МКУ "ТУ Никоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	21 207,31
	21 207,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.
	
	МКУ "ТУ "Юго- Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	46 977,60
	0,00
	46 977,60
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	99 317,25
	54 497,33
	44 819,92
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	39 027,13
	17 161,82
	21 865,31
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	41 897,39
	25 466,81
	16 430,58
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	42 049,12
	22 182,95
	19 866,17
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	57 272,99
	35 876,40
	21 396,59
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	52 262,42
	35 653,37
	16 609,05
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	65 970,41
	40 734,81
	25 235,60
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	72 572,78
	32 322,65
	40 250,13
	0,00
	0,00
	0,00

	1.20.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	63 868,27
	42 297,26
	21 571,01
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	38 165,63
	23 444,79
	14 720,84
	0,00
	0,00
	0,00

	1.22.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	118 558,98
	65 112,17
	53 446,81
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения             
	X
	Итого
	583 686,63
	299 239,79
	284 446,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	583 686,63
	299 239,79
	284 446,84
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	159 717,52
	89 085,76
	70 631,76
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 438,36
	5 192,47
	5 245,89
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	37 084,27
	18 843,68
	18 240,59
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	21 586,81
	11 446,87
	10 139,94
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	
	МКУ "ТУ Ганусовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	13 525,31
	10 281,59
	3 243,72
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	29 166,17
	13 914,00
	15 252,17
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.
	
	МКУ "ТУ Заболотьевское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 400,00
	10 500,00
	9 900,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8.
	
	МКУ "ТУ Константиновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 161,72
	7 055,13
	2 106,59
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	17 353,46
	9 983,46
	7 370,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10.
	
	МКУ "ТУ Никоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 281,23
	8 281,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11.
	
	МКУ "ТУ "Юго - Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	18 572,40
	0,00
	18 572,40
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	23 205,89
	10 211,76
	12 994,13
	0,00
	0,00
	0,00

	2.13.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	19 451,99
	9 227,59
	10 224,40
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	17 984,75
	8 029,27
	9 955,48
	0,00
	0,00
	0,00

	2.15.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	18 118,21
	12 309,79
	5 808,42
	0,00
	0,00
	0,00

	2.16.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	15 397,64
	8 000,52
	7 397,12
	0,00
	0,00
	0,00

	2.17.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	12 527,41
	5 179,46
	7 347,95
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	22 776,07
	10 611,67
	12 164,40
	0,00
	0,00
	0,00

	2.19.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	15 449,04
	7 465,66
	7 983,38
	0,00
	0,00
	0,00

	2.20.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	70 524,70
	32 607,47
	37 917,23
	0,00
	0,00
	0,00

	2.21.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 522,49
	4 894,66
	4 627,83
	0,00
	0,00
	0,00

	2.22.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	13 441,19
	6 117,75
	7 323,44
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Мероприятие 01.03. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
	X
	Итого
	69 228,09
	22 485,61
	46 742,48
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	69 228,09
	22 485,61
	46 742,48
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	40 800,03
	16 202,39
	24 597,64
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 283,22
	6 283,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	962,32
	0,00
	962,32
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	
	МКУ "ТУ Константиновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	8 947,50
	0,00
	8 947,50
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 925,29
	0,00
	2 925,29
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 813,37
	0,00
	4 813,37
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	
	МКУ "ТУ "Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 171,49
	0,00
	4 171,49
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.
	
	МКУ "ТУ "Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	324,87
	0,00
	324,87
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Мероприятие 01.06. Вывоз навалов мусора и снега
	X
	Итого
	22 816,47
	0,00
	22 816,47
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	22 816,47
	0,00
	22 816,47
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	21 975,39
	0,00
	21 975,39
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	99,66
	0,00
	99,66
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	
	МКУ "ТУ "Юго - Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	189,00
	0,00
	189,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	199,00
	0,00
	199,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.7.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	99,66
	0,00
	99,66
	0,00
	0,00
	0,00

	4.8.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	53,76
	0,00
	53,76
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Мероприятие 01.10.    Содержание и текущий ремонт покрытий
	X
	Итого
	1 526 084,60
	0,00
	0,00
	711 453,96
	397 762,32
	416 868,32

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 526 084,60
	0,00
	0,00
	711 453,96
	397 762,32
	416 868,32

	5.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 025 697,50
	0,00
	0,00
	406 749,50
	299 921,00
	319 027,00

	5.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	25 011,70
	0,00
	0,00
	11 022,92
	6 994,39
	6 994,39

	5.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	15 936,14
	0,00
	0,00
	14 125,58
	905,28
	905,28

	5.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	40 510,42
	0,00
	0,00
	20 289,12
	10 110,65
	10 110,65

	5.5.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 533,08
	0,00
	0,00
	26 366,38
	1 083,35
	1 083,35

	5.6.
	
	МКУ "ТУ Заболотьевское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	590,22
	0,00
	0,00
	0,00
	295,11
	295,11

	5.7.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	21 991,43
	0,00
	0,00
	19 001,95
	1 494,74
	1 494,74

	5.8.
	
	МКУ "ТУ "Юго- Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	125 350,92
	0,00
	0,00
	44 382,34
	40 484,29
	40 484,29

	5.9.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	39 782,81
	0,00
	0,00
	37 040,81
	1 371,00
	1 371,00

	5.10.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	60 056,90
	0,00
	0,00
	26 465,24
	16 795,83
	16 795,83

	5.11.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	20 004,54
	0,00
	0,00
	11 799,12
	4 102,71
	4 102,71

	5.12.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 924,89
	0,00
	0,00
	9 289,15
	817,87
	817,87

	5.13.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 501,90
	0,00
	0,00
	7 501,90
	0,00
	0,00

	5.14.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	11 048,49
	0,00
	0,00
	6 117,65
	2 465,42
	2 465,42

	5.15.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	16 790,54
	0,00
	0,00
	9 091,16
	3 849,69
	3 849,69

	5.16.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 352,77
	0,00
	0,00
	21 600,45
	3 376,16
	3 376,16

	5.17.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	17 024,71
	0,00
	0,00
	13 553,39
	1 735,66
	1 735,66

	5.18.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 764,98
	0,00
	0,00
	5 164,30
	300,34
	300,34

	5.19.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	25 210,66
	0,00
	0,00
	21 893,00
	1 658,83
	1 658,83

	6.
	Мероприятие 01.13.      Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства
	X
	Итого
	712 462,22
	0,00
	0,00
	325 800,96
	196 364,81
	190 296,45

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	712 462,22
	0,00
	0,00
	325 800,96
	196 364,81
	190 296,45

	6.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	53 682,09
	0,00
	0,00
	43 282,09
	5 200,00
	5 200,00

	6.2.
	
	Управление благоустройства администрации Раменского городского округа
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 534,20
	0,00
	0,00
	4 534,20
	0,00
	0,00

	6.4.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	39 330,71
	0,00
	0,00
	5 284,92
	18 935,60
	15 110,19

	6.5.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 697,26
	0,00
	0,00
	5 696,56
	2 000,35
	2 000,35

	6.6.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	55 665,31
	0,00
	0,00
	24 995,43
	15 334,94
	15 334,94

	6.7.
	
	МКУ "ТУ Заболотьевское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 894,18
	0,00
	0,00
	0,00
	4 947,09
	4 947,09

	6.8.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	49 581,50
	0,00
	0,00
	19 985,20
	14 798,15
	14 798,15

	6.9.
	
	МКУ "ТУ "Юго- Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	32 701,17
	0,00
	0,00
	24 995,87
	4 095,71
	3 609,59

	6.10.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	46 523,50
	0,00
	0,00
	18 099,55
	15 090,39
	13 333,56

	6.11.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 394,14
	0,00
	0,00
	609,14
	2 392,50
	2 392,50

	6.12.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	45 302,57
	0,00
	0,00
	19 745,31
	12 778,63
	12 778,63

	6.13.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	49 222,94
	0,00
	0,00
	20 757,68
	14 232,63
	14 232,63

	6.14.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	54 754,66
	0,00
	0,00
	16 090,26
	19 332,20
	19 332,20

	6.15.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	43 643,89
	0,00
	0,00
	23 982,05
	9 830,92
	9 830,92

	6.16.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	54 453,62
	0,00
	0,00
	30 960,92
	11 746,35
	11 746,35

	6.17.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	42 479,99
	0,00
	0,00
	14 338,71
	14 070,64
	14 070,64

	6.18.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	30 704,44
	0,00
	0,00
	12 535,50
	9 084,47
	9 084,47

	6.19.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	12 406,17
	0,00
	0,00
	10 906,17
	750,00
	750,00

	6.20.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	72 489,88
	0,00
	0,00
	29 001,40
	21 744,24
	21 744,24

	7.
	Мероприятие 01.14.     Озеленение территорий
	X
	Итого
	102 180,34
	0,00
	0,00
	90 850,34
	5 665,00
	5 665,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	102 180,34
	0,00
	0,00
	90 850,34
	5 665,00
	5 665,00

	7.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	51 595,30
	0,00
	0,00
	40 265,30
	5 665,00
	5 665,00

	7.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00

	7.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 182,46
	0,00
	0,00
	5 182,46
	0,00
	0,00

	7.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 532,12
	0,00
	0,00
	2 532,12
	0,00
	0,00

	7.5.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 439,79
	0,00
	0,00
	2 439,79
	0,00
	0,00

	7.6.
	
	МКУ "ТУ Заболотьевское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.7.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 020,04
	0,00
	0,00
	10 020,04
	0,00
	0,00

	7.8.
	
	МКУ "ТУ "Юго- Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 182,38
	0,00
	0,00
	7 182,38
	0,00
	0,00

	7.9.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	223,84
	0,00
	0,00
	223,84
	0,00
	0,00

	7.10.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 620,26
	0,00
	0,00
	2 620,26
	0,00
	0,00

	7.11.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 118,35
	0,00
	0,00
	1 118,35
	0,00
	0,00

	7.12.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 678,14
	0,00
	0,00
	5 678,14
	0,00
	0,00

	7.13.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 160,39
	0,00
	0,00
	1 160,39
	0,00
	0,00

	7.14.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 694,62
	0,00
	0,00
	1 694,62
	0,00
	0,00

	7.15.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 400,11
	0,00
	0,00
	3 400,11
	0,00
	0,00

	7.16.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 472,39
	0,00
	0,00
	2 472,39
	0,00
	0,00

	7.17.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	753,66
	0,00
	0,00
	753,66
	0,00
	0,00

	7.18.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 606,49
	0,00
	0,00
	3 606,49
	0,00
	0,00

	8.
	Мероприятие 01.15.       Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	X
	Итого
	539 937,86
	0,00
	0,00
	294 637,86
	122 650,00
	122 650,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	539 937,86
	0,00
	0,00
	294 637,86
	122 650,00
	122 650,00

	8.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	174 976,13
	0,00
	0,00
	84 976,13
	45 000,00
	45 000,00

	8.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 800,00
	0,00
	0,00
	4 200,00
	2 800,00
	2 800,00

	8.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	32 617,08
	0,00
	0,00
	16 617,08
	8 000,00
	8 000,00

	8.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 154,26
	0,00
	0,00
	7 154,26
	3 500,00
	3 500,00

	8.5.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	35 786,51
	0,00
	0,00
	22 186,51
	6 800,00
	6 800,00

	8.6.
	
	МКУ "ТУ Заболотьевское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 700,00
	4 700,00

	8.7.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	22 624,26
	0,00
	0,00
	13 624,26
	4 500,00
	4 500,00

	8.8.
	
	МКУ "ТУ "Юго- Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	43 415,97
	0,00
	0,00
	27 015,97
	8 200,00
	8 200,00

	8.9.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	18 900,00
	0,00
	0,00
	8 300,00
	5 300,00
	5 300,00

	8.10.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	15 975,62
	0,00
	0,00
	8 575,62
	3 700,00
	3 700,00

	8.11.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	13 152,73
	0,00
	0,00
	8 552,73
	2 300,00
	2 300,00

	8.12.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	21 550,36
	0,00
	0,00
	15 950,36
	2 800,00
	2 800,00

	8.13.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	18 062,49
	0,00
	0,00
	11 962,49
	3 050,00
	3 050,00

	8.14.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	12 439,44
	0,00
	0,00
	8 639,44
	1 900,00
	1 900,00

	8.15.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	19 870,00
	0,00
	0,00
	10 670,00
	4 600,00
	4 600,00

	8.16.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	16 184,20
	0,00
	0,00
	8 184,20
	4 000,00
	4 000,00

	8.17.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	41 951,81
	0,00
	0,00
	26 951,81
	7 500,00
	7 500,00

	8.18.
	
	МКУ "ТУ "Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 927,00
	0,00
	0,00
	4 627,00
	1 650,00
	1 650,00

	8.19.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	11 150,00
	0,00
	0,00
	6 450,00
	2 350,00
	2 350,00

	9.
	Мероприятие 01.16.            Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	X
	Итого
	66 372,48
	0,00
	0,00
	66 372,48
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	66 372,48
	0,00
	0,00
	66 372,48
	0,00
	0,00

	9.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 983,75
	0,00
	0,00
	6 983,75
	0,00
	0,00

	9.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 739,35
	0,00
	0,00
	6 739,35
	0,00
	0,00

	9.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 884,53
	0,00
	0,00
	5 884,53
	0,00
	0,00

	9.5.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 051,26
	0,00
	0,00
	7 051,26
	0,00
	0,00

	9.6.
	
	МКУ "ТУ "Юго- Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 943,85
	0,00
	0,00
	3 943,85
	0,00
	0,00

	9.7.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	583,72
	0,00
	0,00
	583,72
	0,00
	0,00

	9.8.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 286,68
	0,00
	0,00
	5 286,68
	0,00
	0,00

	9.9.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 562,43
	0,00
	0,00
	6 562,43
	0,00
	0,00

	9.10.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.11.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 049,78
	0,00
	0,00
	7 049,78
	0,00
	0,00

	9.12.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 671,64
	0,00
	0,00
	3 671,64
	0,00
	0,00

	9.13.
	
	МКУ "ТУ "Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	11 400,00
	0,00
	0,00
	11 400,00
	0,00
	0,00

	9.14.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 215,49
	0,00
	0,00
	1 215,49
	0,00
	0,00

	10.
	Мероприятие 01.23.    Устройство контейнерных площадок        
	X
	Итого
	27 694,29
	0,00
	0,00
	27 694,29
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	27 694,29
	0,00
	0,00
	27 694,29
	0,00
	0,00

	10.1.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 200,00
	0,00
	0,00
	10 200,00
	0,00
	0,00

	10.2.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 569,65
	0,00
	0,00
	3 569,65
	0,00
	0,00

	10.3.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 350,00
	0,00
	0,00
	1 350,00
	0,00
	0,00

	10.4.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 205,03
	0,00
	0,00
	2 205,03
	0,00
	0,00

	10.5.
	
	МКУ "ТУ "Юго- Западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 266,70
	0,00
	0,00
	1 266,70
	0,00
	0,00

	10.6.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 379,98
	0,00
	0,00
	1 379,98
	0,00
	0,00

	10.7.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 963,27
	0,00
	0,00
	3 963,27
	0,00
	0,00

	10.8.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 388,00
	0,00
	0,00
	2 388,00
	0,00
	0,00

	10.9.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 371,66
	0,00
	0,00
	1 371,66
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие F2. «Формирование комфортной городской среды»

	2.
	Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий
	X
	Итого
	15362,39
	0,00
	0,00
	15362,39
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13257,73
	0,00
	0,00
	13257,73
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2104,66
	0,00
	0,00
	2104,66
	0,00
	0,00

	2.1.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Московской области
	7 939,60
	0,00
	0,00
	7 939,60
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 260,40
	0,00
	0,00
	1 260,40
	0,00
	0,00

	2.2.
	
	МКУ "ТУ "Юго- Западное"
	Средства бюджета Московской области
	1 168,56
	0,00
	0,00
	1 168,56
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	185,51
	0,00
	0,00
	185,51
	0,00
	0,00

	2.3.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Московской области
	4 149,57
	0,00
	0,00
	4 149,57
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	658,75
	0,00
	0,00
	658,75
	0,00
	0,00


 

Приложение 4 
к подпрограмме II

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. «Ремонт дворовых территорий»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Пионерская, д.48
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	30.07.2022 – 14.10.2022
	15.10.2022
	1 354,07
	0,00
		Итого
	1 354,07
	0,00
	0,00
	1 354,07
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	1168,56
	0,00
	0,00
	1168,56
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	185,51
	0,00
	0,00
	185,51
	0,00
	0,00
	

	2.
	Раменский г.о., пос.Электроизолятор, д.19, 62
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	15.04.2023-14.10.2023
	15.10.2023
	2 811,52
	0,00
		Итого
	2 811,52
	0,00
	0,00
	2 811,52
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	2 426,34
	0,00
	0,00
	2 426,34
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	385,18
	0,00
	0,00
	385,18
	0,00
	0,00
	

	3.
	Раменский г.о., пос.Электроизолятор, д.28, 30
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	15.04.2023-14.10.2023
	15.10.2023
	[bookmark: _GoBack]1 996,80
	0,00
		Итого
	1 996,80
	0,00
	0,00
	1 996,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	1 723,23
	0,00
	0,00
	1 723,23
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	273,57
	0,00
	0,00
	273,57
	0,00
	0,00
	

	4.
	Раменский г.о., с.Строкино, д.1,3,5,7
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	15.04.2023-14.10.2023
	15.10.2023
	9 200,00
	0,00
		Итого
	9 200,00
	0,00
	0,00
	9 200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	7 939,60
	0,00
	0,00
	7 939,60
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа 
	1 260,40
	0,00
	0,00
	1 260,40
	0,00
	0,00
	




ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Создание условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	737 888,06
	2 379,29
	240 978,60
	447 890,17
	23 320,00
	23 320,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области 
	28 675,25
	2 053,32
	4 739,24
	7 681,99
	7 100,35
	7 100,35
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 382,42
	325,97
	752,35
	1 350,80
	3 976,65
	3 976,65
	

	Внебюджетные источники
	698 830,39
	0,00
	235 487,01
	438 857,38
	12 243,00
	12 243,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы III 
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

На сегодняшний день жилищный фонд в Раменском городском округе находятся в эксплуатации 1680 многоквартирных домов (далее МКД). Ежегодный прирост количества МКД составляет, в среднем 10 МКД.
В то же время, в целом по жилищному фонду Раменского городского округа, в процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.
Основная масса МКД имеет 1946-1995 годы постройки и имеет средний износ 50-65%. Однако следует учитывать, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, поскольку отсутствует система регулярного технического аудита жилищного фонда.
Путем проведения мероприятий подпрограммы: ремонт подъездов в многоквартирных домах, капитальный ремонт многоквартирных домов и др. на территории Раменского городского округа, повысится качество предоставления жилищных услуг, что позволит достичь выполнение показателей программы.
Основными целями подпрограммы являются:
1.Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.
2.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.
2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.
3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.
4. Повышение уровня безопасности проживания в жилищном фонде.
5. Обеспечение полноты и качества оказания жилищных услуг и состояния муниципальных жилых помещений.

Приложение 1
к подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприя-тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01 
Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах
	2020 -2024 гг.
	Итого:
	76 941,24
	0,00
	11 561,24
	18 740,00
	23 320,00
	23 320,00
	Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа
	Количество отремонтированных подъездов в МКД

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	26 621,93
	0,00
	4 739,24
	7 681,99
	7 100,35
	7 100,35
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 925,16
	0,00
	752,35
	1 219,51
	3 976,65
	3 976,65
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	40 394,15
	0,00
	6 069,65
	9 838,50
	12 243,00
	12 243,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. 
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2020 -2024 гг.
	Итого:
	76 941,24
	0,00
	11 561,24
	18 740,00
	23 320,00
	23 320,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	26 621,93
	0,00
	4 739,24
	7 681,99
	7 100,35
	7 100,35
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	9 925,16
	0,00
	752,35
	1 219,51
	3 976,65
	3 976,65
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	40 394,15
	0,00
	6 069,65
	9 838,50
	12 243,00
	12 243,00
	
	

	2.

	Основное мероприятие 02.
Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области
	2020 -2024 гг.
	Итого:
	660 946,82
	2 379,29
	229 417,36
	429 150,17
	0,00
	0,00
	Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа
	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	2 053,32
	2 053,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	457,26
	325,97
	0,00
	131,29
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	658 436,24
	0,00
	229 417,36
	429 018,88
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.

	Мероприятие 02.01. 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области
	2020 -2024 гг.
	Итого:
	658 567,53
	0,00
	229 417,36
	429 150,17
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	131,29
	0,00
	0,00
	131,29
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	658 436,24
	0,00
	229 417,36
	429 018,88
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.
	Мероприятие 02.03. 
Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов
	2020 -2024 гг.
	Итого:
	2 379,29
	2 379,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	2 053,32
	2 053,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	325,97
	325,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по 
подпрограмме
	2020 -2024 гг.
	Итого:
	737 888,06
	2 379,29
	240 978,60
	447 890,17
	23 320,00
	23 320,00
	Х
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	28 675,25
	2 053,32
	4 739,24
	7 681,99
	7 100,35
	7 100,35
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 382,42
	325,97
	752,35
	1 350,80
	3 976,65
	3 976,65
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	698 830,39
	0,00
	235 487,01
	438 857,38
	12 243,00
	12 243,00
	
	



Приложение 2
к подпрограмме III

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	Мероприятие 01.01. 
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период
	Всего: 26 621,93тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год –  4 739,24 тыс.руб.
2022 год – 7 681,99 тыс.руб.
2023 год – 7 100,35 тыс.руб.
2024 год – 7 100,35 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 9 925,16 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 752,35тыс.руб.
2022 год – 1 219,51 тыс.руб.
2023 год – 3 976,65 тыс.руб.
2024 год – 3 976,65тыс.руб.

	
	Внебюджетные источники
	
	Всего: 40 394,15 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 6 069,65 тыс.руб.
2022 год – 9 838,50тыс.руб.
2023 год – 12 243,00 тыс.руб.
2024 год – 12 243,00 тыс.руб.

	Мероприятие 02.01. 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Программа капитального ремонта
	Всего: 131,29 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 131,29 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Внебюджетные источники
	
	Всего: 658 436,24 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 229 417,36 тыс.руб.
2022 год – 429 018,88 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 02.03. 
Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период
	Всего: 2 053,32тыс.руб.
2020 год -2 053,32 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 325,97 тыс.руб.
2020 год - 325,97 тыс.руб.
2021 год - 0,00 тыс.руб.
2022 год – 0,00 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.



Приложение 3
к подпрограмме III

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых проводится ремонт подьездов  на 2022 год, за счет 
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2020 – 2022 годы, финансирование которых осуществляется за счет субсидии, из бюджета Раменского городского округа 
(в рамках мероприятия 02.01. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Московской области» Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»)


(руб.)
	№ п/п
	Адрес МКД
	Итого доля муниципального образования (стоимость капитального ремонта)
	Доля софинансирования муниципального образования

	
	
	
	Замена лифтового оборудования многоквартирных домов сроком эксплуатации более 20 лет и менее 25 лет
	Разработка проектной документации на мероприятия по замене лифтового оборудования МКД. Проведение государсвтенной экспертизы проектной документации, указанной в настоящем пункте Экспертиза МОГЭ
	Осуществление строительного контроля в отношении мероприятий по замене лифтового оборудования МКД

	
	
	
	
	
	

	1.
	г.Раменское, ул.Красноармейская, д.13
	131 283,54
	131 283,54
	0,00
	0,00




Приложение 4
к подпрограмме III

Адресный перечень по ремонту подъездов в многоквартирных домах на 2022 год, 
финансирование которых предусмотрено за счет субсидии из бюджета Московской области 
(в рамках мероприятия 01.01. «Ремонт подъездов в многоквартирных домах», 
подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»)



	№ п/п
	Адрес МКД

	
	

	
	

	1.
	Раменский г.о., ул.Гурьева, д.5, п.1

	2.
	Раменский г.о., ул.Гурьева, д.5, п.2

	3.
	Раменский г.о., ул.Гурьева, д.5, п.4

	4.
	Раменский г.о., ул. Космонавтов, д.2, п.2

	5.
	Раменский г.о., ул. Михалевича, д.33, п.1

	6.
	Раменский г.о., ул. Михалевича, д.35, п.1

	7.
	Раменский г.о., ул. Фабричная, д.20, п.3

	8.
	Раменский г.о., ул.Советская, д.19,п.1

	9.
	Раменский г.о., ул. Коммунистическая, д.2,п.1

	10.
	Раменский г.о., ул. Коммунистическая, д.2,п.2

	11.
	Раменский г.о., ул. Коммунистическая, д.2,п.3

	12.
	Раменский г.о., ул. Коммунистическая, д.20,п.1

	13.
	Раменский г.о., ул.Гурьева, д.1В,п.2

	14.
	Раменский г.о., ул. Народная,д.3,п.2

	15.
	Раменский г.о., ул. Левашова, д.29,п.1

	16.
	Раменский г.о., ул.п.Красный Октябрь, д.52,п.2

	17.
	Раменский г.о., с. Рыболово, д.243, п.1

	18.
	Раменский г.о., с. Рыболово, д.243, п.2

	19.
	Раменский г.о., с. Рыболово, д.249, п.1

	20.
	Раменский г.о., с. Рыболово, д.249, п.2

	21.
	Раменский г.о., с.Заворово,д.11,п.1

	22.
	Раменский г.о., с.Заворово,д.11,п.2

	23.
	Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная,1,п.1

	24.
	Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная,1,п.2

	25.
	Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная,1.п.3

	26.
	Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная,2,п.1

	27.
	Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная,2,п.2

	28.
	Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная,2,п.3

	29.
	Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная,22,п.1

	30.
	Раменский г.о., п.Дружбы, ул.Первомайская,д.14,п.1

	31.
	Раменский г.о., п.Дружбы, ул.Первомайская,д.14,п.4













ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V «Обеспечивающая подпрограмма» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	2 124,00
	0,00
	0,00
	708,00
	708,00
	708,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области 
	2 124,00
	0,00
	0,00
	708,00
	708,00
	708,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы V 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления – это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Целью подпрограммы V является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления. 
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачу по организации эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.
В рамках подпрограммы V запланирована реализация следующего основного мероприятия:
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
В результате реализации указанного мероприятия будут произведены расходы на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. 

Приложение 1
к подпрограмме V

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V «Обеспечивающая подпрограмма»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприя-тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. 
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2020-2024 
	Итого:
	2 124,00
	0,00
	0,00
	708,00
	708,00
	708,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	2 124,00
	0,00
	0,00
	708,00
	708,00
	708,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.15. 
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2020-2024 
	Итого:
	2 124,00
	0,00
	0,00
	708,00
	708,00
	708,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	2 124,00
	0,00
	0,00
	708,00
	708,00
	708,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме:
	2020-2024 
	Итого:
	2 124,00
	0,00
	0,00
	708,00
	708,00
	708,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 124,00
	0,00
	0,00
	708,00
	708,00
	708,00
	
	




Приложение 2
к подпрограмме V

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ V «Обеспечивающая подпрограмма»  

	Наименование мероприятия  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие 01.15. 
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 2 124,00 тыс.руб., в т.ч.:
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
2022 год – 708,00 тыс.руб.
2023 год – 708,00 тыс.руб.
2024 год – 708,00 тыс.руб.
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