	

	АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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	_________________  
	
	№___________________


О внесении изменений в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 26.12.2022 №16369 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области», а также в целях повышения эффективности муниципального управления на территории Раменского городского округа Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование», утвержденную Постановлением администрации Раменского городского округа от 02.11.2022 № 15265 (в редакции Постановления администрации Раменского городского округа от 07.02.2023 № 356), изложив ее в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа 
Жирова В.В.
Глава Раменского

городского округа                                                                              В.В. Неволин

Исп. М.В. Василенко

Тел.: (496) 463-09-7
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации

Раменского городского округа

Московской области

от ____________ № _________
Муниципальная программа

Раменского городского округа Московской области

«Цифровое муниципальное образование» 

Раменский городской округ

2023 г.

1. Паспорт муниципальной программы Раменского городского округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Раменского городского округа Московской области
 Жиров Владимир Вячеславович

	Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского городского округа Московской области

2. Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей государственного управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1 - «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	МАУ«МФЦ Раменского городского округа Московской области»

	2 - «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа

	3 – «Обеспечивающая подпрограмма»
	МАУ«МФЦ Раменского городского округа Московской области»

	Краткая характеристика подпрограмм
	В рамках Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Раменского городского округа, организация взаимодействия органов власти разного уровня. 

Реализация мероприятий направлена на повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение времени ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

	
	В рамках Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» осуществляется создание экосистемы цифровой экономики Раменского городского округа, в 

	
	которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие государства и граждан.

Реализация мероприятий направлена на увеличение числа граждан, пользующихся электронными сервисами и мероприятий по развитию информационных систем.

	
	В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществляется обеспечение эффективного исполнения полномочий органа муниципальной власти.

Реализация мероприятий направлена на создание оптимальных условий деятельности МАУ«МФЦ Раменского городского округа Московской области» по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

	Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. рублей):
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Средства Федерального бюджета
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Московской области
	8 492,20
	2 914,65
	3 323,55
	2 254,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	960 681,37
	218 847,87
	185 639,52
	186 218,66
	184 987,66
	184 987,66

	Всего, в том числе по годам
	984 192,20
	228 918,48
	196 788,74
	188 472,66
	184 987,66
	184 987,66


2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование»
Современная ситуация в сфере государственного управления в Российской Федерации характеризуется реализацией основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики и достижения цифровой зрелости, в которых данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста, а также реализацией Указа N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Раменский городской округ Московской области - экономически и социально развитый район Московской области, для эффективного управления которым необходима полная, достоверная и своевременная информация. Информация сегодня является одним из главных стратегических ресурсов общества, необходимого для удовлетворения информационных потребностей общества во всех сферах деятельности, улучшения условий жизни населения, повышения эффективности промышленного производства. 

Реализация настоящей муниципальной программы осуществляется в соответствии с целями, направлениями, объемами и сроками реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики Раменского городского округа, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает качество жизни граждан.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

развитие и поддержание информационной инфраструктуры;

обеспечение информационной безопасности;

реализацию платформенных решений для цифровой модели государственного управления;

развитие региональных проектов в сфере цифровых технологий;

цифровизацию государственных и муниципальных услуг;

создание единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций, включающей образовательный, технологический и финансовый блоки;

внедрение и использование единой платформы разработки и эксплуатации информационных систем (в том числе государственных) и сервисов для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг (реализации функций), обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при требуемом уровне надежности, безопасности и масштабируемости;

повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг и повышения их качества;

повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным и муниципальным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в Раменском городском округе Московской области остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач, а именно:

отсутствие единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций;

низкий уровень проникновения цифровых инноваций в основные сферы экономики округа;

недостаточно проработаны вопросы обеспечения информационной безопасности информационных систем (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, таких как Указ президента Российской Федерации №351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ, ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ - создаваемые информационные системы должны быть аттестованы и обеспечивать безопасность конфиденциальной информации, в том числе персональных данных населения, находящихся в информационных системах Раменского городского округа);

наличие жалоб жителей по социально значимым сферам;

отсутствие единых стандартов управления информационными потоками при взаимодействии участников и неучастников бюджетного процесса;

недостаточный уровень осведомленности муниципальных служащих о разрабатываемых цифровых инновациях и возможностях их применения в существующие процессы. 
Целями муниципальной программы "Цифровое муниципальное образование" являются повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского городского округа Московской области и достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики. Итогами достижения целей являются социально-экономическое развитие Раменского городского округа Московской области, выраженное в росте реальных доходов и повышении покупательской способности жителей, повышение инвестиционной привлекательности округа, обеспечение национальной безопасности и личной безопасности граждан, стимулирование роста доходного потенциала Раменского городского округа Московской области, повышение качества муниципального управления.
3. Инерционный прогноз развития при реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем 

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере муниципального управления Раменского городского округа Московской области, в целом в сфере муниципального управления происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных государства, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

развитие системы центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление органам государственной власти и органов местного самоуправления доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных на условиях и позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению и обработке данных;

внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей органов местного самоуправления;

создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности органов государственной власти и органов местного самоуправления в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.

К началу реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения основных целевых показателей: 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в Московской области государственных и муниципальных услуг – 86,8%;

среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – 2 минуты;

увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз – 91,7%;

доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг – 99,6%;

доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг – 100%.

Достижению высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления для оказания качественных государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу, формированию качественной и безопасной среды для жизни и развития, повышению эффективности муниципального управления сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:

риски сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2027 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Раменскому городскому округу Московской области выйти на запланированные результаты развития и решение проблем в сфере муниципального управления в условиях цифровой экономики.

При программно-целевом сценарии развития сферы цифровой экономики к 2027 году в Раменском городском округе Московской области будут получены следующие значения основных целевых показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в Московской области государственных и муниципальных услуг - не менее 95%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - не менее 95%;

увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз - 100%;

доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области – 100%.

Решение общегосударственных задач и задач Раменского городского округа Московской области в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Раменского городского округа Московской области или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

4. Целевые показатели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование»

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 
	Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского городского округа Московской области

	1
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	Отраслевой, приоритетный
	%
	86,8
	96,82
	96,84
	96,86
	96,88
	96,90
	МАУ«МФЦ Раменского городского округа Московской области»
	01.01.01,
01.02.01

	2. Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей государственного управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики

	1
	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области
	Приоритетный, отраслевой
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа 
	02.01.01, 02.01.02, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.05

	2
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения
	Приоритетный, региональный проект "Цифровое государственное управление"
	%
	96,6
	75
	80
	80
	80
	80
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.03.01

	3
	Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
	Приоритетный, отраслевой
	%
	91,7
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.02.01

	4
	Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
	Приоритетный, отраслевой
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.02.01

	5
	Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области
	Приоритетный, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Цифровая зрелость»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.03.02

	6
	Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг
	Приоритетный, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Цифровая зрелость»
	%
	99,6
	98
	98
	98
	98
	98
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.03.02,
02.03.03

	7
	Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг
	Приоритетный, региональный проект «Цифровое государственное управление», соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2
	%
	100
	95,6
	95,7
	95,8
	96
	96,2
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.03.02,

02.03.03

	8
	Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа
	Приоритетный, Рейтинг-45
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	МКУ "МЦУР Раменского городского округа"
	02.03.02,

02.03.03

	9
	Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с
	Муниципальный 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	02.04.01

	10
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Приоритетный, региональный проект «Цифровая образовательная среда», субсидия
	ед.
	3
	6
	9
	9
	9
	9
	Комитет по образованию администрации Раменского городского округа
	02.Е4.04, 02.Е4.05


5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Раменского городского округа
 Московской области «Цифровое муниципальное образование»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность предоставления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	%
	Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.

Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:
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, где
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 – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг за отчетный период;
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 – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг за месяц;

м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).

Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц определяется по следующей формуле:
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, где:
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 – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;
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 – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.

Базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» определено по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел за период с января по октябрь года, предшествующего началу реализации программы.

Значение базового показателя определено по следующей формуле:
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, где
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 – базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся значением года предшествующего году реализации программы;

п  – количество месяцев, по которым учтены данные за 2022 год, равное 10.

Значение базового показателя – 86,80
	Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел
	Ежеквартально, ежегодно

	2
	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области
	%
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где: 
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 – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;
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 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;
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 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;
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 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
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 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	3
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения
	%
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где:

n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;

R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;

K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	4
	Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
	%
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где: 
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 – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
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 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
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 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
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 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
[image: image39.png]


 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	5
	Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
	%
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где:

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; 

K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	6
	Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области
	%
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где: 
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 – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;
R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;

К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.

Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.

В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям: 

- документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);

- вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.

Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):

- запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;

- документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";

- документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	7
	Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг
	%
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где:
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 – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами.
	Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ)
	Ежеквартально, ежегодно

	8
	Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг
	%
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где: 
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 – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;
R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;
К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде.
	Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ)
	Ежеквартально, ежегодно

	9
	Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа
	%
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где: 
n – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;

Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.

Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.

Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается 

с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. 

Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).

Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков 

и нарушения срока предоставления ответа. 

Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:

- коэффициент х3 – факты по аварийным темам;

- коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;

- коэффициент х1 – факты по операционным темам.
	Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх).
	Ежеквартально, ежегодно

	10
	Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с
	%
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где:

n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;

R1 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с;

K1 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в городских населенных пунктах;

R2 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с;

K2 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	11
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	ед.
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где:

n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;

R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);

K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно


6. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки
исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий 

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 01

Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа»



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество выплат стимулирующего характера (единица)
	х
	х
	Всего
	2023 год
	В том числе по кварталам:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	

	2.
	Основное мероприятие 02

Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг
	Итого
	2397,00
	799,00
	799,00
	799,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1551,00
	517,00
	517,00
	517,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	846,00
	282,00
	282,00
	282,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг
	Итого
	2397,00
	799,00
	799,00
	799,00
	0,00
	0,00
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1551,00
	517,00
	517,00
	517,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	846,00
	282,00
	282,00
	282,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ,  в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица)
	х
	х
	Всего
	2023 год
	В том числе по кварталам:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Итого по подпрограмме
	2023-2027гг.
	Итого
	2397,00
	799,00
	799,00
	799,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Средства бюджета Московской области
	1551,00
	517,00
	517,00
	517,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	846,00
	282,00
	282,00
	282,00
	0,00
	0,00
	


6.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 1«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	01
	01
	01
	Количество выплат стимулирующего характера
	ед.
	Результат определяет количество субсидий из бюджета Московской области, предоставленных муниципальному образованию на осуществление выплат стимулирующего характера работникам МФЦ по итогам оценки эффективности деятельности работы МФЦ за 9 месяцев текущего года ([image: image54.png]


).

Значение результата по первым трем кварталам не определяется.

Значение результата за четвертый квартал определяется как количество субсидий, полученных в рамках мероприятия: [image: image56.png]


=1.

	2.
	01
	02
	01
	Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ,  в отношении которых осуществлена техническая поддержка
	ед.
	Результат определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка.

Значение результата по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле:  
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, где:

[image: image62.png]


– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая поддержка;
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 – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований.


6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник 
финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	Средства бюджета Московской области 
	На основании субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье»
	Всего: 1551,00 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. - 517,00 тыс.руб.

2024 г. - 517,00 тыс.руб

2025 г. - 517,00 тыс.руб 

2026 г. - 0,00 тыс.руб 

2027 г. - 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	
	Всего: 846,00 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. - 282,00 тыс.руб.

2024 г. - 282,00 тыс.руб

2025 г. - 282,00 тыс.руб 

2026 г. - 0,00 тыс.руб 

2027 г. - 0,00 тыс.руб.


7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической  инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия


	Источники
финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий 

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	 4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 01. 

Информационная инфраструктура
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	43 214,69
	15 453,45
	6 940,31
	6 940,31
	6 940,31
	6 940,31
	х

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	15 731,72
	3 186,20
	3 136,38
	3 136,38
	3 136,38
	3 136,38
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий 

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	253,32
	253,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	19 229,65
	4 013,93
	3 803,93
	3 803,93
	3 803,93
	3 803,93
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	8000,00
	8000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Комитет по образованию 

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Основное мероприятие 02.

Информационная безопасность
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	16 473,50
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	х

	2.1.
	Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	16 473,50
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.
	Основное мероприятие 03.

Цифровое государственное управление
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	78 088,55
	19 077,95
	14 752,65
	14 752,65
	14 752,65
	14 752,65
	х

	3.1.
	Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	70 013,05
	12 002,45
	14 502,65
	14 502,65
	14 502,65
	14 502,65
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.
	Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	1 381,40
	381,40
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.
	Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	6 694,10
	6 694,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Основное мероприятие 04. 

«Цифровая культура»
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	4.1.
	Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
	2023-2027
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Комитет по культуре и туризму 

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.
	Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
	2023-2027
	Всего
	23 518,46
	9 830,38
	11 002,08
	2 686,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	6 941,20
	2 397,65
	2 806,55
	1 737,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	1 558,63
	239,77
	369,86
	949,00
	0,00
	0,00
	

	5.1.
	Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	2023-2027
	Всего
	20 525,46
	9 830,38
	10 695,08
	0,00
	0,00
	0,00
	Комитет по образованию 

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 006,20
	2 397,65
	2 608,55
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	500,63
	239,77
	260,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица)
	х
	х
	Всего
	2023 год
	В том числе по кварталам:
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	6
	3
	3
	3
	6
	9
	-
	-
	-
	

	5.2.
	Мероприятие E4.05. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
	2023-2027
	Всего
	2 993,00
	0,00
	307,00
	2 686,00
	0,00
	0,00
	Комитет по образованию 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 935,00
	0,00
	198,00
	1 737,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	1058,00
	0,00
	109,00
	949,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единица)
	х
	х
	Всего
	2023 год
	В том числе по кварталам:
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	17
	0
	0
	

	Всего по подпрограмме
	2023-2027
	Итого
	161 295,20
	47 656,48
	35 989,74
	27 673,66
	24 987,66
	24 987,66
	х

	
	
	Средства Федерального бюджета
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	6 941,20
	2 397,65
	2 806,55
	1 737,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	139 335,37
	38 065,87
	25 357,52
	25 936,66
	24 987,66
	24 987,66
	


7.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	02
	Е4
	04
	Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды 
	ед.
	Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды определяется согласно распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием Е4.04 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов.
Периодичность представления – ежеквартально.

	2.
	02
	Е4
	05
	Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования 
	ед.
	Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление  и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотренных мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов.
Периодичность представления – ежеквартально.


7.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической  инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	
	
	
	Всего
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	На основании изучения конъюнктуры рынка
	15 731,72
	3 186,20
	3 136,38
	3 136,38
	3 136,38
	3 136,38

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	8 297,57
	1 696,85
	1 650,18
	1 650,18
	1 650,18
	1 650,18

	Для нужд Управления земельными отношениями Раменского городского округа
	
	
	1 240,00
	248,00
	248,00
	248,00
	248,00
	248,00

	Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского городского округа
	
	
	78,50
	14,10
	16,10
	16,10
	16,10
	16,10

	Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	
	
	1 555,10
	311,02
	311,02
	311,02
	311,02
	311,02

	Для нужд Комитета по спорту и молодежной политики администрации Раменского городского округа
	
	
	425,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00

	Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского городского округа
	
	
	2170,40
	434,08
	434,08
	434,08
	434,08
	434,08

	Для нужд Управления муниципальным имуществом администрации Раменского городского округа
	
	
	5,15
	5,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	1 960,00
	392,00
	392,00
	392,00
	392,00
	392,00

	Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней
	
	
	253,32
	253,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности
	
	
	19 229,65
	4 013,93
	3 803,93
	3 803,93
	3 803,93
	3 803,93

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	15 779,15
	2 915,83
	3 215,83
	3 215,83
	3 215,83
	3 215,83

	Для нужд Управления земельными отношениями Раменского городского округа
	
	
	400,00
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского городского округа
	
	
	410,00
	170,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00

	Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	
	
	820,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	1 820,50
	364,10
	364,10
	364,10
	364,10
	364,10

	Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	На основании изучения конъюнктуры рынка
	8000,00
	8000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области
	Средства бюджета
Раменского городского округа Московской области
	На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров
	16 473,50
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	15 853,50
	3 170,70
	3 170,70
	3 170,70
	3 170,70
	3 170,70

	Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского городского округа
	
	
	170,00
	34,00
	34,00
	34,00
	34,00
	34,00

	Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского городского округа
	
	
	75,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	375,00
	75,00
	75,00
	75,00
	75,00
	75,00

	Обеспечение программными продуктами
	Средства бюджета
Раменского городского округа Московской области
	На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров
	70 013,55
	12 002,95
	14 502,65
	14 502,65
	14 502,65
	14 502,65

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	50 552,48
	8 053,14
	10 624,84
	10 624,84
	10 624,84
	10 624,84

	Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского городского округа
	
	
	2 040,00
	440,00
	400,00
	400,00
	400,00
	400,00

	Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	
	
	436,85
	87,37
	87,37
	87,37
	87,37
	87,37

	Для нужд Комитета по спорту и молодежной политики администрации Раменского городского округа
	
	
	1 719,10
	343,82
	343,82
	343,82
	343,82
	343,82

	Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского городского округа
	
	
	2 183,10
	436,62
	436,62
	436,62
	436,62
	436,62

	Для нужд Управления муниципальным имуществом администрации Раменского городского округа
	
	
	31,5
	31,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	8 500,00
	1 700,00
	1 700,00
	1 700,00
	1 700,00
	1 700,00

	Для нужд Управления земельными отношениями Раменского городского округа
	
	
	4550,00
	910,00
	910,00
	910,00
	910,00
	910,00

	Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
	Средства бюджета
Раменского городского округа Московской области
	
	1 381,40
	381,40
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	131,40
	131,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	1 250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
	Средства бюджета
Раменского городского округа Московской области
	
	6 694,10
	6 694,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Средства Федерального бюджета
	На основании субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье»
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	
	5 006,20
	2 397,65
	2 608,55
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	
	500,63
	239,77
	260,86
	0,00
	0,00
	0,00

	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
	Средства бюджета Московской области
	
	1 935,00
	0,00
	198,00
	1 737,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	
	1058,00
	0,00
	109,00
	949,00
	0,00
	0,00


8. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	820500,00
	180500,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	х

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области 
	798500,00
	158500,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа»



	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02. Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	22000,00
	22000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа»



	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 г.
	В том числе по кварталам
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по подпрограмме
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области 
	820500,00
	180500,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	х


8.1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	Объем финансовых ресурсов: на оплату труда в соответствии со штатным расписанием учреждения, на начисления по оплате труда, на услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, арендную плату, на прочие работы и услуги, услуги и приобретение расходных материалов, необходимых для деятельности МФЦ, на оплату налога на имущество, средней стоимости публикаций в СМИ: телевидение, радио, периодическая печать.
	Всего: 798 500,00 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. –158 500,00тыс.руб.

2024 г. –160 000,00тыс.руб.

2025 г. –160 000,00тыс.руб.

2026 г. - 160 000,00тыс.руб.. 

2027 г. – 160 000,00тыс.руб..

	Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	
	Всего: 22 000,00 тыс.руб.

в том числе по годам:

2023 г. –22 000,00тыс.руб.

2024 г. –0,00тыс.руб.

2025 г. –0,00тыс.руб

2026 г. – 0,00 тыс.руб. 

2027 г. – 0,00 тыс.руб.


