	

	АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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	_________________  
	
	№___________________


О внесении изменений в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 26.12.2022 № 16369 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области», Постановлением администрации Раменского городского округа от 15.05.2023 № 1602 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области», а также в целях повышения эффективности муниципального управления на территории Раменского городского округа Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование», утвержденную Постановлением администрации Раменского городского округа от 02.11.2022 № 15265 (в редакции Постановлений администрации Раменского городского округа от 07.02.2023 № 356, от 29.03.2023 № 943, от 28.06.2023 № 2309, от 29.09.2023 №3565), изложив ее в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Жирова В.В.
Глава Раменского
городского округа








Н.А. Ханин
Исп. М.В. Василенко

Тел.: (496) 463-09-71
Приложение

к Постановлению Администрации

Раменского городского округа

Московской области

от ____________ № _________
Муниципальная программа

Раменского городского округа Московской области

«Цифровое муниципальное образование» 

Раменский городской округ

2023 г.

1. Паспорт муниципальной программы Раменского городского округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Раменского городского округа Московской области
 Жиров Владимир Вячеславович

	Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского городского округа Московской области

2. Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики
3. Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1 - «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа Московской области»

	2 - «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа

	3 - «Обеспечивающая подпрограмма»
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа Московской области»

	4 - «Развитие архивного дела»
	Архивное управление администрации Раменского городского округа

	Краткая характеристика подпрограмм
	В рамках Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Раменского городского округа, организация взаимодействия органов власти разного уровня. 

Реализация мероприятий направлена на повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение времени ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

	
	В рамках Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» осуществляется создание экосистемы цифровой экономики Раменского городского округа, в 
которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие государства и граждан.

Реализация мероприятий направлена на увеличение числа граждан, пользующихся электронными сервисами и мероприятий по развитию информационных систем.

	
	В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществляется обеспечение эффективного исполнения полномочий органа муниципальной власти.

Реализация мероприятий направлена на создание оптимальных условий деятельности МАУ «МФЦ Раменского городского округа Московской области» по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

	
	В рамках Подпрограммы 4 «Развитие архивного дела» осуществляется обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве муниципального образования, оказание государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.

	Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. рублей):
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Средства Федерального бюджета
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Московской области
	61 372,20
	13 460,65
	13 894,55
	12 841,00
	10 588,00
	10 588,00

	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	979 599,53
	216 440,31
	190 970,95
	191 550,09
	190 319,09
	190 319,09

	Всего, в том числе по годам
	1 055 990,36
	237 093,92
	212 691,17
	204 391,09
	200 907,09
	200 907,09


2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование»

Современная ситуация в сфере государственного управления в Российской Федерации характеризуется реализацией основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики и достижения цифровой зрелости, в которых данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста, а также реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Раменский городской округ Московской области - экономически и социально развитый район Московской области, для эффективного управления которым необходима полная, достоверная и своевременная информация. Информация сегодня является одним из главных стратегических ресурсов общества, необходимого для удовлетворения информационных потребностей общества во всех сферах деятельности, улучшения условий жизни населения, повышения эффективности промышленного производства. 

Реализация настоящей муниципальной программы осуществляется в соответствии с целями, направлениями, объемами и сроками реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики Раменского городского округа, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает качество жизни граждан.

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на 2023 год объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Раменском муниципальном архиве, насчитывал 464 фонда, 121178 ед.хр., из них 1384 ед.хр. образовались в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, 70676 ед.хр. – отнесены к собственности Московской области, 49118 ед.хр. – к муниципальной собственности. 

Ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка 2500 ед.хр. В список организаций – источников комплектования Раменского муниципального архива включено 30 организаций.

Проведенная работа по улучшению материально-технической базы муниципальных архивов обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.

Муниципальный архив расположен на первом этаже четырехэтажного здания. Имеется 4 рабочие комнаты сотрудников, общей площадью 60,4 кв.м., кабинет руководителя, площадью 10 кв.м.

Архивохранилища расположены по адресам: г. Раменское, Комсомольская площадь, д. 2; г. Раменское, ул. Михалевича, д. 4; 
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 18; г. Раменское, ул. Рабочая, д. 4а; Раменский район, с. Софьино, д.18 (общая площадь архивохранилищ – 930,92 кв.м.). 

Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными и передвижными стеллажами (3751п.м.), высокопроизводительным сканирующим оборудованием.

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела.

Раменский муниципальный архив проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.01.2023 года создан электронный фонд пользования на 8842 ед.хр., что составляет 7,3 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 6000 социально-правовых и тематических запросов. 

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Государственная услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, созданных до 1 января 1994 года» и муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данных услуг у жителей Подмосковья говорит их отнесение на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории «Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.

С 2023 года планируется подключение муниципального архива к ИС «Архивы Московской области». В ИС «Архивы Московской области» размещены контактные данные муниципального архива, списки фондов, электронные образы описей архивных документов. Обеспечена возможность направления пользователями запросов с использованием информационной системы. 

В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами, установка стеллажей мезонинного типа).

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.
Мероприятия муниципальной программы направлены на:

развитие и поддержание информационной инфраструктуры;

обеспечение информационной безопасности;

реализацию платформенных решений для цифровой модели государственного управления;

развитие региональных проектов в сфере цифровых технологий;

цифровизацию государственных и муниципальных услуг;

создание единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций, включающей образовательный, технологический и финансовый блоки;

внедрение и использование единой платформы разработки и эксплуатации информационных систем (в том числе государственных) и сервисов для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг (реализации функций), обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при требуемом уровне надежности, безопасности и масштабируемости;

повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг и повышения их качества;

повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным и муниципальным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности;

увеличение количества архивных документов Раменского муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в Раменском городском округе Московской области остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач, а именно:

отсутствие единой инфраструктуры для развития цифровых технологий и инноваций;

низкий уровень проникновения цифровых инноваций в основные сферы экономики округа;

недостаточно проработаны вопросы обеспечения информационной безопасности информационных систем (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, таких как Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 №351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - создаваемые информационные системы должны быть аттестованы и обеспечивать безопасность конфиденциальной информации, в том числе персональных данных населения, находящихся в информационных системах Раменского городского округа);

наличие жалоб жителей по социально значимым сферам;

отсутствие единых стандартов управления информационными потоками при взаимодействии участников и неучастников бюджетного процесса;

недостаточный уровень осведомленности муниципальных служащих о разрабатываемых цифровых инновациях и возможностях их применения в существующие процессы;

потребность архива в помещениях, соответствующих нормативным  требованиям, для обеспечения сохранности документов;

потребность в оснащении современным оборудованием и укреплении материально-технической базы архива.
Целями муниципальной программы "Цифровое муниципальное образование" являются повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского городского округа Московской области, достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики и повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. Итогами достижения целей являются социально-экономическое развитие Раменского городского округа Московской области, выраженное в росте реальных доходов и повышении покупательской способности жителей, повышение инвестиционной привлекательности округа, обеспечение национальной безопасности и личной безопасности граждан, стимулирование роста доходного потенциала Раменского городского округа Московской области, повышение качества муниципального управления.

3. Инерционный прогноз развития при реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем 

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере муниципального управления Раменского городского округа Московской области, в целом в сфере муниципального управления происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных государства, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

развитие системы центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление органам государственной власти и органов местного самоуправления доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных на условиях и позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению и обработке данных;

внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей органов местного самоуправления;

создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности органов государственной власти и органов местного самоуправления в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.

К началу реализации муниципальной программы достигнуты следующие значения основных целевых показателей: 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в Московской области государственных и муниципальных услуг – 86,8%;

среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – 2 минуты;

увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз – 91,7%;

доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг – 99,6%;

доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг – 100%;

доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве – 100%;

доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве – 100%;

доля субвенции бюджету Раменского городского округа на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом Раменского городского округа, в общей сумме указанной субвенции – 99,76%.

Достижению высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления для оказания качественных государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу, формированию качественной и безопасной среды для жизни и развития, повышению эффективности муниципального управления сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:

риски сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2027 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Раменскому городскому округу Московской области выйти на запланированные результаты развития и решение проблем в сфере муниципального управления в условиях цифровой экономики.

При программно-целевом сценарии развития сферы цифровой экономики к 2027 году в Раменском городском округе Московской области будут получены следующие значения основных целевых показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в Московской области государственных и муниципальных услуг - не менее 95%;

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - не менее 95%;

увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз - 100%;

доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области - 100%;

доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве - 100%;
доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве – 100%;

доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования – 9,98%.
Решение общегосударственных задач и задач Раменского городского округа Московской области в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Осуществляемая финансовая поддержка Раменского муниципального архива за период до 2027 года позволит провести следующую работу:

картонирование, перекартонирование дел – 7500 единиц хранения;

проверка наличия и физического состояния дел – 58126 единиц хранения;

ведение базы данных «Архивный фонд» – внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;

прием на хранение 7500 единиц хранения;

представление к утверждению описей управленческой документации – 4500 единиц хранения;

представление к утверждению описей научно-технической документации – 2000 единиц хранения;

представление к согласованию описей на документы по личному составу – 1000 единиц хранения;

исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления – 42500 архивных справок;

создание электронного фонда пользования 4000 ед.хр.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Раменского городского округа Московской области или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;

продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;

стопроцентная загруженность Раменского муниципального архива приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;

будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда   и электронного фонда пользования архивных документов;

ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;

снизится уровень удовлетворенности населения государственной и муниципальной услугами в сфере архивного дела.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

4. Целевые показатели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области
«Цифровое муниципальное образование»

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 
	Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Раменского городского округа Московской области

	1
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	Отраслевой, приоритетный
	%
	86,8
	96,82
	96,84
	96,86
	96,88
	96,90
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа Московской области»
	01.01.01,
01.02.01

	2. Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей муниципального управления, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики

	1
	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области
	Приоритетный, отраслевой
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа 
	02.01.01, 02.01.02, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.05

	2
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения
	Приоритетный, региональный проект "Цифровое государственное управление"
	%
	96,6
	75
	80
	80
	80
	80
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.03.01

	3
	Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
	Приоритетный, отраслевой
	%
	91,7
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.02.01

	4
	Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
	Приоритетный, отраслевой
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.02.01

	5
	Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области
	Приоритетный, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Цифровая зрелость»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.03.02

	6
	Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг
	Приоритетный, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Цифровая зрелость»
	%
	99,6
	98
	98
	98
	98
	98
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.03.02,

02.03.03

	7
	Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг
	Приоритетный, региональный проект «Цифровое государственное управление», соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2
	%
	100
	95,6
	95,7
	95,8
	96
	96,2
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского городского округа
	02.03.02,

02.03.03

	8
	Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа
	Приоритетный, Рейтинг - 2023
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	МКУ "МЦУР Раменского городского округа"
	02.03.02,

02.03.03

	9
	Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с
	Муниципальный 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	02.04.01

	10
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Приоритетный, региональный проект «Цифровая образовательная среда», субсидия
	ед.
	3
	6
	9
	9
	9
	9
	Комитет по образованию администрации Раменского городского округа
	02.Е4.04, 02.Е4.05

	3. Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов

	  1
	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве 
	Отраслевой 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	4.01.01,

4.01.02,

4.02.01,

4.02.02,

	  2
	Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве 
	Отраслевой 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	4.01.02,

4.02.01

	  3
	Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
	Отраслевой 

	%
	7,3
	7,8
	8,41
	8,94
	9,47
	9,98
	Архивное управление администрации Раменского городского округа
	4.01.02,

4.01.03,

4.02.01


5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Раменского городского округа
 Московской области «Цифровое муниципальное образование»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность предоставления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	%
	Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.

Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:

[image: image2.png]


, где
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 – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за отчетный период;
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 – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц;

м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).

Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц определяется по следующей формуле:

[image: image8.png]Lnomz,
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, где:
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 – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;
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 – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.

Базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» определено по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел за период с января по октябрь года, предшествующего началу реализации программы.

Значение базового показателя определено по следующей формуле:
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, где
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 – базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся значением года предшествующего году реализации программы;

п  – количество месяцев, по которым учтены данные за 2022 год, равное 10.

Значение базового показателя – 86,80.
	Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел
	Ежеквартально, ежегодно

	  2
	Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области
	%
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где: 
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 – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;
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 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;
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 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;
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 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
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 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	  3
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения
	%
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где:

n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;

R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;

K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	  4
	Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз
	%
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где: 
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 – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
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 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
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 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
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 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
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 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	  5
	Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
	%
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где:

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; 

K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	  6
	Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области
	%
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где: 

[image: image43.png]


 – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;
R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;

К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.

Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.

В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям: 

- документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);

- вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 № 583-р.

Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):

- запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;

- документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";

- документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	  7
	Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг
	%
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где:
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 – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами.
	Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ)
	Ежеквартально, ежегодно

	  8
	Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг
	%
	[image: image47.png]R
n =2 X 100%
X




где: 
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 – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;
R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;
К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде.
	Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ)
	Ежеквартально, ежегодно

	  9
	Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа
	%
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где: 
n – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;

Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.

Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.

Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. 

Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).

Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков и нарушения срока предоставления ответа. 

Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:

- коэффициент х3 – факты по аварийным темам;

- коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;

- коэффициент х1 – факты по операционным темам.
	Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 04.07.2016 № 10-4571/Исх)
	Ежеквартально, ежегодно

	 10
	Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с
	%
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где:

n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;

R1 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с;

K1 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в городских населенных пунктах;

R2 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с;

K2 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	 11
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	ед.
	[image: image52.png]



где:

n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;

R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);

K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
	Данные муниципального образования Московской области
	Ежеквартально, ежегодно

	 12
	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
	    %
	Дну = Vну/ Vаф х 100%,
где:
Дну - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.
	Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)
	Ежегодно

	 13
	Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
	    %
	Даф = Vа /Vоб х 100%, 
где:
Даф - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве;
Vа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;
Vоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. 
	Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/ муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 2023 год»
	Ежеквартально



	 14
	Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
	     %
	Дэц = Vэц / Vоб х 100%, 
где:
Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования; 

Vэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму; 

Vоб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования.
	Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; форма № 9  «Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид; оцифровке архивных документов»
	Ежеквартально




6. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки
исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 01.
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа»



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество выплат стимулирующего характера (единица)
	х
	х
	Всего
	Итого

2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	

	2.
	Основное мероприятие 02.
Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Итого
	2395,00
	799,00
	798,00
	798,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1548,00
	516,00
	516,00
	516,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	847,00
	283,00
	282,00
	282,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Итого
	2395,00
	799,00
	798,00
	798,00
	0,00
	0,00
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1548,00
	516,00
	516,00
	516,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	847,00
	283,00
	282,00
	282,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ,  в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица)
	х
	х
	Всего
	Итого

2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Итого по подпрограмме
	2023-2027гг.
	Итого
	2395,00
	799,00
	798,00
	798,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Средства бюджета Московской области
	1548,00
	516,00
	516,00
	516,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	847,00
	283,00
	282,00
	282,00
	0,00
	0,00
	


6.1 Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 1«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	01
	01
	01
	Количество выплат стимулирующего характера
	ед.
	Результат определяет количество субсидий из бюджета Московской области, предоставленных муниципальному образованию на осуществление выплат стимулирующего характера работникам МФЦ по итогам оценки эффективности деятельности работы МФЦ за 9 месяцев текущего года ([image: image54.png]


).

Значение результата по первым трем кварталам не определяется.

Значение результата за четвертый квартал определяется как количество субсидий, полученных в рамках мероприятия: [image: image56.png]


=1.

	2.
	01
	02
	01
	Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ,  в отношении которых осуществлена техническая поддержка
	ед.
	Результат определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка.

Значение результата по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле:  

[image: image58.png]


=[image: image60.png]


, где:

[image: image62.png]


– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая поддержка;

[image: image64.png]


 – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований.


6.2 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник 
финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	Средства бюджета Московской области 
	На основании субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье»
	Всего: 1548,00 тыс. руб.

в том числе по годам:

2023 г. - 516,00 тыс. руб.

2024 г. - 516,00 тыс. руб.
2025 г. - 516,00 тыс. руб. 

2026 г. - 0,00 тыс. руб. 

2027 г. - 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	
	Всего: 847,00 тыс. руб.

в том числе по годам:

2023 г. - 283,00 тыс. руб.

2024 г. - 282,00 тыс. руб.
2025 г. - 282,00 тыс. руб. 

2026 г. - 0,00 тыс. руб.
2027 г. - 0,00 тыс. руб.


7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической  инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия


	Источники
финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	 4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 01. 

Информационная инфраструктура
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	43 884,69
	16 123,45
	6 940,31
	6 940,31
	6 940,31
	6 940,31
	х

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	15 337,88
	2 792,36
	3 136,38
	3 136,38
	3 136,38
	3 136,38
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий 

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	253,32
	253,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	19 777,54
	4 561,82
	3 803,93
	3 803,93
	3 803,93
	3 803,93
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	8 000,00
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Комитет по образованию 

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Основное мероприятие 02.

Информационная безопасность
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	14 964,40
	1 785,60
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	х

	2.1.
	Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	14 964,40
	1 785,60
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.
	Основное мероприятие 03.

Цифровое государственное управление
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	75 196,10
	16 185,50
	14 752,65
	14 752,65
	14 752,65
	14 752,65
	х

	3.1.
	Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	66 998,60
	8 988,00
	14 502,65
	14 502,65
	14 502,65
	14 502,65
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.
	Мероприятие 03.02. 
Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	1 403,40
	403,40
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.
	Мероприятие 03.03. 
Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	6 794,10
	6 794,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Основное мероприятие 04. 

«Цифровая культура»
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	4.1.
	Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Комитет по культуре и туризму 

	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.
	Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
	2023-2027гг.
	Итого
	23 518,46
	9 830,38
	11 002,08
	2 686,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	6 941,20
	2 397,65
	2 806,55
	1 737,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	1 558,63
	239,77
	369,86
	949,00
	0,00
	0,00
	

	5.1.
	Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	2023-2027гг.
	Итого
	20 525,46
	9 830,38
	10 695,08
	0,00
	0,00
	0,00
	Комитет по образованию 

	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 006,20
	2 397,65
	2 608,55
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	500,63
	239,77
	260,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица)
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	6
	3
	3
	3
	6
	9
	-
	-
	-
	

	5.2.
	Мероприятие E4.05. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
	2023-2027гг.
	Итого
	2 993,00
	0,00
	307,00
	2 686,00
	0,00
	0,00
	Комитет по образованию 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 935,00
	0,00
	198,00
	1 737,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	1 058,00
	0,00
	109,00
	949,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единица)
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	17
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме
	2023-2027гг.
	        Итого
	157 047,70
	43 408,98
	35 989,74
	27 673,66
	24 987,66
	24 987,66
	х

	
	
	Средства Федерального бюджета
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	6 941,20
	2 397,65
	2 806,55
	1 737,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	135 087,87
	33 818,37
	25 357,52
	25 936,66
	24 987,66
	24 987,66
	


7.1 Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	02
	Е4
	04
	Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды 
	ед.
	Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды определяется согласно распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием Е4.04 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов.
Периодичность представления – ежеквартально.

	2.
	02
	Е4
	05
	Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования 
	ед.
	Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление  и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотренных мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов.
Периодичность представления – ежеквартально.


7.2 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической  инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	
	
	
	Всего
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	На основании изучения конъюнктуры рынка
	15 337,88
	2 792,36
	3 136,38
	3 136,38
	3 136,38
	3 136,38

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	7 997,57
	1 396,85
	1 650,18
	1 650,18
	1 650,18
	1 650,18

	Для нужд Управления земельными отношениями Раменского городского округа
	
	
	1 240,00
	248,00
	248,00
	248,00
	248,00
	248,00

	Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского городского округа
	
	
	78,50
	14,10
	16,10
	16,10
	16,10
	16,10

	Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	
	
	1 555,10
	311,02
	311,02
	311,02
	311,02
	311,02

	Для нужд Комитета по спорту и молодежной политики администрации Раменского городского округа
	
	
	425,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00

	Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского городского округа
	
	
	2 170,40
	434,08
	434,08
	434,08
	434,08
	434,08

	Для нужд Управления муниципальным имуществом администрации Раменского городского округа
	
	
	5,15
	5,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	1 866,16
	298,16
	392,00
	392,00
	392,00
	392,00

	Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней
	
	
	253,32
	253,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности
	
	
	19 777,54
	4 561,82
	3 803,93
	3 803,93
	3 803,93
	3 803,93

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	16 079,15
	3 215,83
	3 215,83
	3 215,83
	3 215,83
	3 215,83

	Для нужд Управления земельными отношениями Раменского городского округа
	
	
	750,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского городского округа
	
	
	410,00
	170,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00

	Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	
	
	820,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00
	164,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	1 718,39
	261,99
	364,10
	364,10
	364,10
	364,10

	Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	На основании изучения конъюнктуры рынка
	8 000,00
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области
	Средства бюджета
Раменского городского округа Московской области
	На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров
	14 964,40
	1 785,60
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70
	3 294,70

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	14 353,50
	1 670,70
	3 170,70
	3 170,70
	3 170,70
	3 170,70

	Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского городского округа
	
	
	170,00
	34,00
	34,00
	34,00
	34,00
	34,00

	Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского городского округа
	
	
	75,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	365,90
	65,90
	75,00
	75,00
	75,00
	75,00

	Обеспечение программными продуктами
	Средства бюджета
Раменского городского округа Московской области
	На основании изучения конъюнктуры рынка и заключенных ранее договоров
	66 998,60
	8 988,00
	14 502,65
	14 502,65
	14 502,65
	14 502,65

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	48 152,50
	5 653,14
	10 624,84
	10 624,84
	10 624,84
	10 624,84

	Для нужд Управления капитального строительства администрации Раменского городского округа
	
	
	2 040,00
	440,00
	400,00
	400,00
	400,00
	400,00

	Для нужд Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа
	
	
	436,85
	87,37
	87,37
	87,37
	87,37
	87,37

	Для нужд Комитета по спорту и молодежной политики администрации Раменского городского округа
	
	
	1 719,10
	343,82
	343,82
	343,82
	343,82
	343,82

	Для нужд Комитета по образованию администрации Раменского городского округа
	
	
	2 183,10
	436,62
	436,62
	436,62
	436,62
	436,62

	Для нужд Управления муниципальным имуществом администрации Раменского городского округа
	
	
	31,5
	31,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	7 935,55
	1 135,55
	1 700,00
	1 700,00
	1 700,00
	1 700,00

	Для нужд Управления земельными отношениями Раменского городского округа
	
	
	4 500,00
	860,00
	910,00
	910,00
	910,00
	910,00

	Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
	Средства бюджета
Раменского городского округа Московской области
	
	1 403,40
	403,40
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	Для нужд Администрации Раменского городского округа
	
	
	131,40
	131,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Для нужд Комитета финансов, налоговой политики и казначейства администрации Раменского городского округа
	
	
	1 272,00
	272,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00

	Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
	Средства бюджета
Раменского городского округа Московской области
	
	6 794,10
	6 794,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Средства Федерального бюджета
	На основании субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье»
	15 018,63
	7 192,96
	7 825,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	
	5 006,20
	2 397,65
	2 608,55
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	
	500,63
	239,77
	260,86
	0,00
	0,00
	0,00

	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
	Средства бюджета Московской области
	
	1 935,00
	0,00
	198,00
	1 737,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	
	1 058,00
	0,00
	109,00
	949,00
	0,00
	0,00


8. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	820499,00
	180499,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	х

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области 
	798500,00
	158500,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа»



	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02. Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	21999,00
	21999,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУ «МФЦ Раменского городского округа»



	
	Результат не предусмотрен
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по подпрограмме
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области 
	820499,00
	180499,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	160000,00
	х


8.1 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	Объем финансовых ресурсов: на оплату труда в соответствии со штатным расписанием учреждения, на начисления по оплате труда, на услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, арендную плату, на прочие работы и услуги, услуги и приобретение расходных материалов, необходимых для деятельности МФЦ, на оплату налога на имущество, средней стоимости публикаций в СМИ: телевидение, радио, периодическая печать.
	Всего: 798 500,00 тыс. руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 158 500,00 тыс. руб.

2024 г. – 160 000,00 тыс. руб.

2025 г. – 160 000,00 тыс. руб.

2026 г.​ – 160 000,00 тыс. руб.
2027 г. – 160 000,00 тыс. руб.

	Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	
	Всего: 21 999,00 тыс. руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 21 999,00 тыс. руб.

2024 г. – 0,00 тыс. руб.

2025 г. – 0,00 тыс. руб.
2026 г. – 0,00 тыс. руб. 

2027 г. – 0,00 тыс. руб..


9. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 01.

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	23 165,66
	1 839,94
	5 331,43
	5 331,43
	5 331,43
	5 331,43
	х

	1.1.
	Мероприятие 01.01.
Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Архивное управление 

	
	Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период (единиц)
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов
	2023-2027гг
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	17 497,03
	1 329,23
	4 041,95
	4 041,95
	4 041,95
	4 041,95
	Архивное управление 

	
	Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности (единица хранения)
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	60387
	54387
	49248
	49364
	50487
	54387
	55887
	57387
	58887
	60387
	

	1.3.
	Мероприятие 01.03.
Проведение оцифрования архивных документов
	2023-2027гг
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	5 668,63
	510,71
	1 289,48
	1 289,48
	1 289,48
	1 289,48
	Архивное управление 

	
	Оцифровано архивных документов за отчетный период (единица хранения/страниц)
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4000/ 212785
	800/      42557
	12/ 1137
	27/ 2444
	770/ 39542
	800/ 42557
	800/42557
	800/ 42557
	800/ 42557
	4000/ 212785
	

	2.
	Основное мероприятие 02.
Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Московской области
	52 883,00
	10 547,00
	10 572,00
	10 588,00
	10 588,00
	10 588,00
	х

	2.1.
	Мероприятие 02.01.
Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Московской области
	52 883,00
	10 547,00
	10 572,00
	10 588,00
	10 588,00
	10 588,00
	Архивное управление 

	
	Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области (единица хранения)
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	70676
	70676
	70676
	70676
	70676
	70676
	70676
	70676
	70676
	70676
	

	2.2.
	Мероприятие 02.02.
Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных муниципальным архивам
	2023-2027гг.
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Архивное управление 

	
	Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области (единиц)
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	I пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме
	2023-2027гг.
	Итого
	76 048,66
	12 386,94
	15 903,43
	15 919,43
	15 919,43
	15 919,43
	х

	
	
	Средства бюджета Московской области
	52 883,00
	10 547,00
	10 572,00
	10 588,00
	10 588,00
	10 588,00
	

	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	23 165,66
	1 839,94
	5 331,43
	5 331,43
	5 331,43
	5 331,43
	


9.1 Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»
	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	04
	01
	01
	Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период
	ед.
	Количество исполненных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по улучшению материально-технической базы муниципального архива.

Источник данных: Универсальный передаточный документ, счет, товарная накладная, акт о приемке-передаче товара, акт сдачи-приемки работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Периодичность представления - ежеквартально, нарастающим итогом

	2.
	04
	01
	02
	Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности
	ед. хранения 
	V  = Vм + ∑соф, где:

V – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к муниципальной собственности;

Vм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к муниципальной собственности, на начало отчетного года;

∑соф – количество архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.).

Источник данных: Форма № 4 «Таблица объемов дел (по форме собственности), находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования Московской области».

Периодичность представления - ежеквартально, нарастающим итогом

	3
	04
	01
	03
	Оцифровано архивных документов за отчетный период
	ед. хранения / страниц
	Количество оцифрованных за отчетный период единиц хранения
Источник данных: Акт сдачи-приемки работ;

Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид, сканировании архивных документов.

Периодичность представления - ежеквартально, заполняется нарастающим итогом

	4.
	04
	02
	01
	Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области
	ед. хранения
	Vмо  = Vсм + ∑соф, где:

Vмо – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к собственности Московской области;

Vсм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к собственности Московской области, на начало отчетного года;

∑соф – количество архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.).

Источник данных: Форма № 4 «Таблица объемов дел (по форме собственности), находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования Московской области».

Периодичность представления - ежеквартально, заполняется нарастающим итогом

	5.
	04
	02
	02
	Проведен капитальный (текущий) ремонт и/или техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области
	ед.
	К=Кф/Кп,

где:

К - количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению;

Кф – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению в текущем году;

Кп - количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых предусмотрено проведение работ по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению.

Источник данных: Универсальный передаточный документ, счет, товарная накладная, акт о приемке-передаче товара, акт сдачи-приемки работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Периодичность представления - ежеквартально, нарастающим итогом


9.2 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов
	Средства бюджета Раменского городского округа Московской области
	Расчет средств осуществляется в соответствии с законом Московской области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области».
	Всего: 17 497,03 тыс. руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 1 329,23 тыс. руб.

2024 г. – 4 041,95 тыс. руб.

2025 г. – 4 041,95 тыс. руб.

2026 г. – 4 041,95 тыс. руб. 

2027 г. – 4 041,95 тыс. руб.

	Проведение оцифрования архивных документов
	
	
	Всего: 5 668,63 тыс. руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 510,71 тыс. руб.

2024 г. – 1 289,48 тыс. руб.

2025 г. – 1 289,48 тыс. руб.

2026 г. – 1 289,48 тыс. руб. 

2027 г. – 1 289,48 тыс. руб.

	Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
	Средства бюджета Московской области
	"Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального образования.

Rsi = Rз/пл х Чрi  + Rм/з х Чедi

где: 

Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда работника, обеспечивающего исполнение государственных полномочий, определенные исходя из условий оплаты труда работников государственных архивных учреждений Московской области, с начислениями на выплаты по оплате труда;

Чрi - численность работников i-го муниципального образования, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального архива, утвержденной постановлением Правительства Московской области;

Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся в муниципальном архиве;

Чедi - количество единиц хранения, относящихся к собственности Московской области и хранящихся в муниципальном архиве Раменского городского округа на 1 января текущего финансового года
	Всего: 52 883,00 тыс. руб.

в том числе по годам:

2023 г. – 10 547,00 тыс. руб.

2024 г. – 10 572,00 тыс. руб.

2025 г. – 10 588,00 тыс. руб.

2026 г. – 10 588,00 тыс. руб. 

2027 г. – 10 588,00 тыс. руб.


