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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	__________________ 
	
	№ _________________




О внесении изменений в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,    Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 28.11.2024 № 226/2024-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных 
с наделением статусом муниципального округа отдельных муниципальных образований Московской области»,  постановлением администрации Раменского городского округа от 09.07.2024 № 2514 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Раменского городского округа   Московской области», в целях повышения  эффективности  муниципального управления   и управления финансами на территории Раменского муниципального  округа,


ПОСТАНОВЛЯЮ:
	
	1. 	 Переименовать муниципальную программу Раменского городского округа Московской  области «Формирование современной комфортной городской среды» в муниципальную программу Раменского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды».
2.  Внести изменения в муниципальную программу Раменского муниципального округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации Раменского городского округа от 03.11.2022 № 15289 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Раменского городского округа Московской области от 13.02.2023 № 414, от 29.03.2023 № 963, от 28.06.2023 № 2311, от 29.11.2023 № 4431, от 29.12.2023 № 5032, от 19.02.2024 № 560, от 28.03.2024         № 1106,  от 03.06.2024  № 1960, от 12.08.2024 № 3048, от 17.10.2024 № 4228), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 3.   Муниципальному автономному учреждению «Раменский медиацентр» Раменского городского округа (Скороспелова М.А.) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РАММЕДИА» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://ramnews.ru.
4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального  округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru. 
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Раменского муниципального округа  Гаджиева З.М. 


Глава Раменского муниципального округа                                             Э.В. Малышев





















































Исп. Каниева С.В 
8 (496) 467-09-92



Приложение к
постановлению 
Администрации Раменского муниципального округа
Московской области
от___________ №_______       









Муниципальная программа Раменского муниципального округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»








г. Раменское
2025 год




1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского муниципального округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы Раменского муниципального округа Гаджиев З.М.

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 
	Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа

	Цели муниципальной программы 
	1. Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области

	
	2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области

	Перечень подпрограмм 
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа

	Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
	Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды

	
	2. Комплексное содержание территорий, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовыхтерриторий,проведение капитального ремонта и ремонта подъездов в многоквартирных домах

	Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства федерального бюджета 
	208 738,92
	208 738,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Московской области
	2 126 823,71
	524 254,65
	325 820,64
	295 211,02
	981 537,40
	0,00

	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	9 323 334,19
	2 506 850,15
	2 848 488,03
	1 918 335,32
	2 049 660,69
	0,00

	Внебюджетные источники
	3 143 193,19
	307 691,03
	1 480 393,10
	1 355 109,06
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	14 802 090,01
	3 547 534,75
	4 654 701,77
	3 568 655,40
	3 031 198,09
	0,00




2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с этим, целями муниципальной программы Раменского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды» являются:
 -  повышение качества и комфорта среды на территории Московской области;
 - создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области.
Обеспечение благоустройства территорий Раменского муниципального округа законодательно закреплено также законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (с изменениями от 29.12.2022), нормами и правилами по благоустройству территории Раменского муниципального округа Московской области.
Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств,    а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.
Под благоустройством территории - одним из видов градостроительной деятельности, понимается деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 	направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Согласно нормативам градостроительного проектирования Московской области, направленным на повышение качества жизни населения и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, установленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», озелененные территории общего пользования (общественные территории) - территории общего пользования, в том числе озелененные территории общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади, пешеходные улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного назначения, входят в перечень территорий, подлежащих нормированию и для них установлены показатели минимально необходимой площади          в расчете на одного жителя.
Таким образом, работа по формированию современной комфортной городской среды на территории Раменского муниципального округа осуществляется по следующим основным направлениям:
 - обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан за счет создания новых и развития существующих озелененных территорий общего пользования, систем наружного и архитектурно-художественного освещения;
 - привлечение населения к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, прогулкам на свежем воздухе через развитие уличной детской игровой, спортивной, велосипедной и пешеходной инфраструктур;
 - обеспечение комфортных условий для оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья, прогулок и иной рекреационной деятельности граждан за счет развития и модернизации существующих парков культуры и отдыха, благоустройства лесных участков, отведенных для рекреационного использования;
 - обеспечение и улучшение эстетического состояния территорий Московской области путем формирования архитектурно-художественного облика территорий общего пользования муниципальных образований Московской области;
 -  обеспечение содержания территорий населенных пунктов путем модернизации и приведения в нормативное состояние территорий и мест общего пользования, дворовых территорий, внутриквартальной пешеходной и транспортной сети;
 -  вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной комфортной среды.
В настоящее время основные вызовы в сфере благоустройства связаны с проблемами развития населенных пунктов, решение которых достигается за счет создания современной, качественной городской среды для проживания с обеспечением необходимыми объектами инфраструктуры, а также увеличением объемов жилищного строительства при освоении земельных участков в целях жилищного строительства и развитии застроенных территорий. Рост численности населения  Раменского муниципального округа приводит к снижению уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования и объектами общего пользования, повышению эксплуатационной нагрузки на существующую инфраструктуру, вызывая ее преждевременный износ.
Разработка данной программы имеет большую актуальность. Проведение мероприятий послужит приданию Раменскому муниципальному округу имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы Раменского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – программа) являются:
- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Раменском муниципальном округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;
- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Раменском муниципальном округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется по дизайн-проекту и включает в себя минимальный перечень работ по благоустройству:
- установка детской площадки;
-  организация парковки;
-  озеленение;
-  организация наружного освещения;
-  установка информационного стенда;
-  устройство контейнерной площадки;
-  установка лавочек (скамеек);
-  установка урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя модернизацию существующих и(или) обустройство новых объектов, таких как:
- спортивная площадка (воркаут);
- площадка для отдыха;
- приспособления для сушки белья;
- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).
В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
В случае предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий, перечень видов работ, на которые могут быть израсходованы средства, включает:
-  разработку проекта благоустройства;
- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;
- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;
- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость (по вышеуказанным работам, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);
- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;
-  благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);
-  благоустройство парковых проездов (дорог);
- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);
- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
-  благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
- благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;
-    благоустройство элементов сопряжения покрытий;
-    благоустройство конструкций велопарковок;
-    благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
-    благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
-   благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пожарных;
-    благоустройство систем наружного освещения;
-    благоустройство праздничного оформления;
-    благоустройство средств размещения информации;
-    благоустройство малых архитектурных форм;
-    благоустройство въездных групп, стел;
- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;
- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);
- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
-  проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;
- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;
- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;
- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020              № 11-134/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).
На работы, указанные в абзацах втором - пятом данного перечня, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект.
Программа содержит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов                   и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений            с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам, инвентаризация объектов индивидуального жилищного строительства проводится в упрощенном порядке.
Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. 
По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:
- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);
- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);
- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;
- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;
- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Раменском муниципальном округе, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов. 
Администрация Раменского муниципального округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:
- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.
- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе               от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения                 о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка   в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 
 - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
 - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
 - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.
Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проектах программ, свободного выражения мнения участниками общественных обсуждений и внесения ими своих предложений и замечаний к проекту программы. Срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ.
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.



3. Инерционный прогноз развития современной комфортной городской среды
 с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в Раменском муниципальном округе Московской области определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:
 - проведение мероприятий по формированию комфортной городской среды в соответствии с едиными требованиями по Московской области;
 - системная работа по основным направлениям формирования современной комфортной городской среды на территории Раменского муниципального округа Московской области с учетом основных вызовов в сфере благоустройства.
Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно – целевым методом в рамках муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».
Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2030 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей округа.
За 2020 - 2022 годы в рамках муниципальной программы Раменского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды» фактически реализовано благоустройство 3 общественных территории, выполнено комплексное благоустройство на 34 дворовых территориях, в рамках губернаторской программы установлено 17 детских игровых площадок, выполнены мероприятия по устройству и капитальному ремонту на 11 системах наружного освещения и 1 объекте архитектурно-художественного освещения. Также проведены работы по обустройству контейнерных площадок, ямочному ремонту дворовых территорий, ремонту подъездов многоквартирных домов. 
В дальнейшем будут продолжены работы в сфере благоустройства, так как отказ от реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» приведет к увеличению нагрузки на действующую инфраструктуру, преждевременному износу и дефициту объектов благоустройства, что в свою очередь приведет к снижению качества жизни населения Раменского муниципального округа и негативному социальному эффекту.



4. Целевые показатели муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование целевых
показателей
	Тип показателя
	Ед. изм.
	Базовое
значение
	Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
	Ответственный за достижение
 показателя
	Номер
подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	0
	2
	3
	4
	0
	0
	
	
	
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа
	

1.И4.01, 
1.И4.03,
 1.И4.05,
 1.И4.07

	2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа
	


1.И4.04

	3.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Приоритетный
Отраслевой показатель
	Единица
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа
	1.01.23

	4.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее
	Приоритетный
Отраслевой показатель
	Процент
	92,80
	92,80
	92,80
	92,80
	92,80
	92,80
	
	
	
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа
	1.01.04

	5.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее
	Приоритетный
Отраслевой показатель
	Процент
	77,55
	77,55
	77,59
	77,59
	77,59
	77,59
	
	
	
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа
	1.01.04

	6.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Процент
	20
	20
	30
	30
	30
	30
	
	
	
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа
	1.F2.01
1.F2.02
 1.F2.03
1.F2.07
1.01.02
 1.01.03
 1.01.04
 1.01.09
 1.01.14
1.01.20
 1.01.21
2.01.02
2.01.03

	2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области

	1.
	Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах
	Отраслевой показатель
	





Процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	МКУ "УЖКХ и СМИ Раменского городского округа
	 2.02.01, 
 2.02.02,
 2.03.04

	2.
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Отраслевой показатель
	





Тыс. кв. м
	8 043,04 
	8 043,04
	8 043,04
	8 043,04
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ ТУ Раменского городского округа, МБУ «Содержание и благоустройство»
	2.F2.01
2.01.01
2.01.03
2.01.09
2.01.15
2.01.16
2.01.17
2.01.18
2.01.19
 2.01.21
2.01.28
2.01.29


	3.
	Замена детских игровых площадок
	Приоритетный

Отраслевой показатель
	Единица
	

68
	

35
	

36
	

40
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа
	2.01.20

	4.
	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Приоритетный

Отраслевой 
показатель
	Единица
	4 484
	1854
	1800
	
	0
	0
	0
	
	
	МКУ ТУ Раменского городского округа
	2.01.22

	5.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Приоритетный

Отраслевой показатель
	Единица
	0
	4
	70
	
	0
	0
	0
	
	
	МКУ ТУ Раменского городского округа, МБУ «Содержание и благоустройство»
	2.01.23

	6.
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Приоритетный

Отраслевой показатель
	Единица
	-
	-
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа
	2.01.30
 2.01.39, 
2.01.40

	7.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на проведение капитального ремонта МКД
	Муниципальный
	Процент
	25,32
	50
	65
	
	75
	90
	100
	
	
	МКУ "УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа
	2.02.01

	8.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на проведение ремонта подъездов в МКД
	Муниципальный
	Процент
	100
	100
	100 
	
	100
	100
	100
	
	
	МКУ "УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа
	2.03.01



5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы 
Раменского муниципального округа Московской области
 «Формирование современной комфортной городской среды»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)

	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).
Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий.
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Единица
	Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе.
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	3.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	4.
	Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах
	Процент
	Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям
	Информация предоставляется Администрацией Раменского муниципального округа
	Годовая

	5.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее
	Процент
	Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	6.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее
	Процент
	Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	7.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Процент
	Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»
	Статистические данные, предоставляемые сектором по благоустройству администрации Раменского городского округа
	Квартальная

	8.
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Тыс. кв. м
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	9.
	Замена детских игровых площадок
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	10.
	Заменено неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	11.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	12.
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	13.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на проведение капитального ремонта МКД
	Процент
	Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Квартальная

	14.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на проведение ремонта подъездов в МКД
	Процент
	Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям
	Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа
	Квартальная



	[bookmark: RANGE!A1:O216]6. Перечень мероприятий подпрограммы I

	«Комфортная городская среда»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	 
	 
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие И4. 
Федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды»
	2023-2027
	Итого
	2 232 433,50
	528 694,40
	390 070,00
	523 860,00
	361 997,20
	427 811,90
	Х

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	208 738,92
	208 738,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 440 059,12
	133 326,35
	305 424,81
	415 279,71
	281 426,18
	304 602,07
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	583 635,46
	186 629,13
	84 645,19
	108 580,29
	80 571,02
	123 209,83
	

	1.1.
	Мероприятие И4.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2023-2027
	Итого
	1 920 790,80
	430 167,80
	267 030,00
	500 370,00
	357 641,10
	365 581,90
	МБУ "Содержание и благоустройство", МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	208 738,92
	208 738,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 209 072,79
	69 579,64
	209 084,49
	391 789,71
	278 324,64
	260 294,31
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	502 979,09
	151 849,24
	57 945,51
	108 580,29
	79 316,46
	105 287,59
	

	
	Благоустроены общественные территории, единица
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	1.2.
	Мероприятие F2.02 .Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	2023-2027
	Итого
	18 526,60
	18 526,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11 986,71
	11 986,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	6 539,89
	6 539,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество благоустроенных общественных территорий с использованием средств бюджета Московской области, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.
	Мероприятие И4.03.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)

	2023-2027
	Итого
	236 216,10
	80 000,00
	66 140,00
	23 490,00
	4 356,10
	62 230,00
	 МКУ "ТУ Ильинский", МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	174 446,92
	51 760,00
	51 787,62
	23 490,00
	3 101,54
	44 307,76
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	61 769,18
	28 240,00
	14 352,38
	0,00
	1 254,56
	17 922,24
	

	
	Благоустроены скверы, единица
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	

	1.5.
	Мероприятие F2.07.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)
	2023-2027
	Итого
	56 900,00
	0,00
	56 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	44 552,70
	0,00
	44 552,70
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 347,30
	0,00
	12 347,30
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены детские скверы, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	Итого
	1 742 230,06
	460 746,58
	45 843,98
	204 446,41
	944 148,09
	87 045,00
	Х

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 106 121,84
	365 018,74
	17 617,50
	110 844,43
	612 641,17
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	636 108,22
	95 727,84
	28 226,48
	93 601,98
	331 506,92
	87 045,00
	

	2.2.
	Мероприятие 01.02.
Благоустройство лесопарковых зон
	2023-2027
	Итого
	991 387,79
	0,00
	0,00
	130 936,70
	860 451,09
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	705 868,10
	0,00
	0,00
	93 226,93
	612 641,17
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	285 519,69
	0,00
	0,00
	37 709,77
	247 809,92
	0,00
	

	
	Благоустроены лесопарковые зоны, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	2.3.
	Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований 
	2023-2027
	Итого
	17 621,48
	17 621,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "ТУ Гжельское"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 286,44
	5 286,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 335,04
	12 335,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество установленных детских, игровых площадок, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.9.
	Мероприятие 01.09. 
Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров 
	2023-2027
	Итого
	378 665,63
	378 665,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство",МКУ "ТУ "Быково",МКУ "ТУ Ильинский" ,МКУ "ТУ Кратово",МКУ "ТУ Удельная",МКУ "Раменские автомобильные дороги"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	359 732,30
	359 732,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	18 933,33
	18 933,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, шт
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.12.
	Мероприятие 01.14.
Устройство сезонных ледяных катков


	2023-2027
	Итого
	45 000,00
	0,00
	22 500,00
	22 500,00
	0,00
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	35 235,00
	0,00
	17 617,50
	17 617,50
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	9 765,00
	0,00
	4 882,50
	4 882,50
	0,00
	0,00
	

	
	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки. ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	2.15.
	Мероприятие 01.20.
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	2023-2027
	Итого
	83 022,47
	60 278,49
	22 743,98
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство",МКУ "ТУ "Быково",МКУ "ТУ Ильинский" ,МКУ "ТУ Кратово",МКУ "ТУ Удельная", МКУ "ТУ  Гжель"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	83 022,47
	60 278,49
	22 743,98
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.    
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	3
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. 
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.16.
	 Мероприятие 01.21.
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2023-2027
	Итого
	4 180,98
	4 180,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "ТУ Гжельское", МКУ "ТУ Чулковское"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	4 180,98
	4 180,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.17.
	Мероприятие 01.23.
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	2023-2027
	Итого
	127 512,01
	0,00
	600,00
	20 628,01
	52 100,00
	54 184,00
	МКУ "ТУ Ильинский, МБУ "Содержание и благоустройство"  

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	127 512,01
	0,00
	600,00
	20 628,01
	52 100,00
	54 184,00
	

	
	
Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	17
	0
	1
	16
	0
	0
	0
	16
	0
	0
	

	2.17.
	Мероприятие 01.25.
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га
(действует до 01.03.2025)
	2023-2027
	Итого
	94 839,70
	0,00
	0,00
	30 381,70
	31 597,00
	32 861,00
	МБУ "Содержание и благоустройство",

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	94 839,70
	0,00
	0,00
	30 381,70
	31 597,00
	32 861,00
	

	
	
Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме I
	Итого
	3 974 663,56
	989 440,98
	435 913,98
	728 306,41
	1 306 145,29
	514 856,90
	Х

	
	Средства федерального бюджета
	208 738,92
	208 738,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	2 546 180,96
	498 345,09
	323 042,31
	526 124,14
	894 067,35
	304 602,07
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 219 743,68
	282 356,97
	112 871,67
	202 182,27
	412 077,94
	210 254,83
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















6.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий
подпрограммы I «Комфортная городская среда»

	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного
мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	1
	F2
	01
	

Благоустроены общественные территории
	ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий.

	2
	1
	F2
	02
	Количество благоустроенных общественных территорий с использованием средств бюджета Московской области
	ед.
	Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий.

	3.
	1
	F2
	03
	Благоустроены скверы
	ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	4.
	1
	F2
	07
	Благоустроены детские скверы
	ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов

	5.
	1
	01
	02
	Благоустроены лесопарковые зоны
	ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон

	6.
	1
	01
	03
	Количество установленных детских, игровых площадок
	ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок.

	7.
	1
	01
	04
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности
	ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий

	8.
	1
	01
	09
	Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4
	шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств благоустроенных территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства территорий

	9.
	1
	01
	14
	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки
	ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий

	10.
	1
	01
	20
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	11.
	1
	01
	20
	Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий
	ед.
	Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству

	12.
	1
	01
	20
	Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	ед.
	Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области

	13.
	1
	01
	20
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства
	ед.
	Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль

	14.
	1
	01
	20
	Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства
	ед.
	Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ

	15.
	1
	01
	20
	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
	ед.
	Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости

	16.
	1
	01
	21
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	ед.
	Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета

	17.
	1
	01
	21
	Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки
	ед.
	Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки



































6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы I «Комфортная городская среда»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие F2.01. 
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	Средства федерального бюджета
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 208 738,92 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 208 738,92 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего: 813 421,80 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год– 69 579,64 тыс. руб.
2024 год – 209 084,49 тыс. руб.
2025 год – 158 028,97тыс. руб.
2026 год – 376 728,70 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 357 997,08 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 151 849,24 тыс. руб.
2024 год – 57 945,51тыс. руб.
2025 год – 43 796,03 тыс. руб.
2026 год –104 406,30 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие F2.02. 
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 11986,71 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 11 986,71 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 6539,89 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 6 539,89 тыс. руб.
2024 год – 0,00тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие F2.03. 
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 174 722,32 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 51760,00 тыс. руб.
2024 год – 51 787,62 тыс. руб.
2025 год – 23 490,00тыс. руб.
2026 год – 47684,70 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 62 317,68 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 28 240,00 тыс. руб.
2024 год – 14 352,38 тыс. руб.
2025 год – 6 510,00тыс. руб.
2026 год – 13215,30 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие F2.07.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 44 552,70 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 44 552,70 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 12 347,30 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 12 347,30 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.02.
Благоустройство лесопарковых зон
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 645 949,06 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 90 019,06 тыс. руб.
2026 год – 555 930,00тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 190 482,21 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 36 412,21 тыс. руб.
2026 год – 154 070,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб

	Мероприятие 01.03. 
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 5 286,44 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 5 286,44 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 12 335,04 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 12 335,04 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.04. 
Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 600,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 600,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб

	Мероприятие 01.09. 
Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 359 732,30 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 359 732,30 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 18 933,33 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 18 933,33 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.14.
Устройство сезонных ледяных катков
	Средства бюджета Московской области

	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 35 235,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 17 617,50 тыс. руб.
2025 год – 17 617,50 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.


	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 9 765,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 4 882,50 тыс. руб.
2025 год – 4 882,50 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.20. 
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 83 022,47, тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 60 278,49 тыс. руб.
2024 год – 22 743,98 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.21. 
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 4 180,98 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 4 180,98 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.



















6.3. Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»  
подпрограмма I «Комфортная городская среда»
	№ п/п
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Всего    (тыс. руб.)
	 
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования

	1
	Мероприятие И4.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	X
	Итого
	1 920 790,80
	430 167,80
	267 030,00
	500 370,00
	357 641,10
	365 581,90

	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	208 738,92
	208 738,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	1 209 072,79
	69 579,64
	209 084,49
	391 789,71
	278 324,64
	260 294,31

	
	
	 
	Средства бюджета Раменского городского округа
	502 979,09
	151 849,24
	57 945,51
	108 580,29
	79 316,46
	105 287,59

	1.1
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	474 507,45
	0,00
	197 081,64
	0,00
	17 131,50
	260 294,31

	1.3
	
	 
	Средства бюджета Раменского городского округа
	166 836,24
	0,00
	54 619,05
	0,00
	6 929,60
	105 287,59

	1.4
	
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	Средства федерального бюджета
	208 738,92
	208 738,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	734 565,34
	69 579,64
	12 002,85
	391 789,71
	261 193,14
	0,00

	1.6
	
	 
	Средства бюджета Раменского городского округа
	336 142,85
	151 849,24
	3 326,46
	108 580,29
	72 386,86
	0,00

	2
	Мероприятие F2.02 .Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	X
	Итого
	18 526,60
	18 526,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11 986,71
	11 986,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 539,89
	6 539,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	Средства бюджета Московской области
	11 986,71
	11 986,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 539,89
	6 539,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Мероприятие И4.03.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
	X
	Итого
	236 216,10
	80 000,00
	66 140,00
	23 490,00
	4 356,10
	62 230,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	174 446,92
	51 760,00
	51 787,62
	23 490,00
	3 101,54
	44 307,76

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	61 769,18
	28 240,00
	14 352,38
	0,00
	1 254,56
	17 922,24

	3.1
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Московской области
	75 277,62
	0,00
	51 787,62
	23 490,00
	0,00
	0,00

	3.2
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	14 352,38
	0,00
	14 352,38
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Московской области
	99 169,30
	51 760,00
	0,00
	0,00
	3 101,54
	44 307,76

	3.4
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	47 416,80
	28 240,00
	0,00
	0,00
	1 254,56
	17 922,24

	4
	Мероприятие F2.07.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)
	X
	Итого
	56 900,00
	0,00
	56 900,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	44 552,70
	0,00
	44 552,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 347,30
	0,00
	12 347,30
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Московской области
	44 552,70
	0,00
	44 552,70
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 347,30
	0,00
	12 347,30
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Мероприятие 01.02.
Благоустройство лесопарковых зон
 
	X
	Итого
	991 387,79
	0,00
	0,00
	130 936,70
	860 451,09
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	705 868,10
	0,00
	0,00
	93 226,93
	612 641,17
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	285 519,69
	0,00
	0,00
	37 709,77
	247 809,92
	0,00

	5.1
	
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	Средства бюджета Московской области
	705 868,10
	0,00
	0,00
	93 226,93
	612 641,17
	0,00

	5.2
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	285 519,69
	0,00
	0,00
	37 709,77
	247 809,92
	0,00

	6
	Мероприятие 01.09. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров
	X
	Итого
	378 665,63
	378 665,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	359 732,30
	359 732,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	18 933,33
	18 933,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Московской области
	105 274,11
	105 274,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 540,75
	5 540,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Московской области
	17 065,80
	17 065,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.4
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	898,20
	898,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.5
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Московской области
	16 382,51
	16 382,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.6
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	862,24
	862,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.7
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Московской области
	30 537,19
	30 537,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.8
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 607,22
	1 607,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.9
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Московской области
	17 477,99
	17 477,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.10
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	919,90
	919,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.11
	
	МКУ "Раменские автомобильные дороги"
	Средства бюджета Московской области
	172 994,70
	172 994,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.12
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	9 105,02
	9 105,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	X
	Итого
	83 022,47
	60 278,49
	22 743,98
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	83 022,47
	60 278,49
	22 743,98
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 625,40
	2 625,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.2
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 025,23
	5 025,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.3
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	8 416,60
	8 416,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.4
	
	МКУ "ТУ Гжель"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	660,33
	0,00
	660,33
	0,00
	0,00
	0,00

	7.5
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	403,53
	403,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.6
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 228,82
	2 228,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.7
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	420,00
	420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.8
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	28 073,66
	5 990,01
	22 083,65
	0,00
	0,00
	0,00

	7.9
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 228,47
	1 228,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.10
	
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	18 863,16
	18 863,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.11
	
	МКУ "ТУ Родники"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	860,43
	860,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.12
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	449,98
	449,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.13
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	6 524,00
	6 524,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.14
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 730,51
	1 730,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.15
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	312,35
	312,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.16
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 200,00
	5 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	X
	Итого
	4 180,98
	4 180,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	4 180,98
	4 180,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 841,07
	1 841,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.2
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 339,91
	2 339,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Мероприятие 01.23.
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	X
	Итого
	127 512,01
	0,00
	600,00
	20 628,01
	52 100,00
	54 184,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	127 512,01
	0,00
	600,00
	20 628,01
	52 100,00
	54 184,00

	9.1
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	126 912,01
	0,00
	0,00
	20 628,01
	52 100,00
	54 184,00

	9.2
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	600,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00





	6.4. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
заверше
ние работ
	Предельная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам  (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в.
	15,0 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.07.2022 - 16.10.2023
	19.10.2023
	859 334,99*
	0,00
	Итого
	430 167,80
	430 167,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	208 738,92
	208 738,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	69 579,64
	69 579,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	151 849,24
	151 849,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Площадь Победы 
	2,2 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.10.2023-15.10.2024
	18.10.2024
	267 030,00
	0,00
	Итого
	267 030,00
	0,00
	267 030,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	209 084,49
	0,00
	209 084,49
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 




	57 945,51
	0,00
	57 945,51
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в. (3 этап-завершение благоустройства и Площадь Победы )
	6,5 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.07.2025-15.10.2026
	18.10.2026
	403 650,00
	0,00
	Итого
	403 650,00
	0,00
	0,00
	201 825,00
	201825,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	316 657,94
	0,00
	0,00
	158 028,97
	158 028,97
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	87 592,06
	0,00
	0,00
	43 796,03
	43 796,03
	0,00
	

	4
	Набережная оз. Пионер в г. Раменское 
	3,1 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.10.2025-15.10.2026
	18.10.2026
	279 310,00
	0,00
	Итого
	279 310,00
	0,00
	0,00
	0,00
	279 310,00
	0,00
	 
 
0.00 
 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	218 699,73
	0,00
	0,00
	0,00
	218 699,73
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	60 610,27
	0,00
	0,00
	0,00
	60 610,27
	0,00
	

	Всего по мероприятию:
	1 809 324,99
 
 
 
	0,00
	Итого
	1 380 157,80
	430 167,80
	267 030,00
	201 825,00
	481 135,00
	0,00
	0,00

	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	208 738,92
	208 738,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	813 421,80
	69 579,64
	209 084,49
	158 028,97
	376 728,70
	0,00
	

	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	357 997,08
	151 849,24
	57 945,51
	43 796,03
	104 406,30
	0,00
	


* В предельную стоимость объекта входит финансирование за 2023 год в рамках мероприятий F2.01 и F2.02.
6.5. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.02. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в.
	15,0 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.07.2022 - 16.10.2023
	19.10.2023
	859 334,99*
	410 640,59
	Итого
	18 526,60
	18 526,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	354 382,82
	Средства бюджета Московской области
	11 986,71
	11 986,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	56 257,77
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	6 539,89
	6 539,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию:
	859 334,99
	0,00
	Итого
	18 526,60
	18 526,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	11 986,71
	11 986,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	 
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	6 539,89
	6 539,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* В предельную стоимость объекта входит финансирование за 2023 год в рамках мероприятий F2.01 и F2.02.
6.6. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.03. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)»
	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Сквер у ДК Воровского г. Раменское, ул. Воровского д.4
	1,4 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	31.10.2022-16.10.2023
	19.10.2023
	80 000,00
	0,00
	Итого
	80 000,00
	80 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	51 760,00
	51 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	28 240,00
	28 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Зона отдыха у Ильинского пруда р.п. Ильинский г.о. Раменский 
	1,15 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.10.2023-16.10.2025
	19.10.2025
	96 140,00
	0,00
	Итого
	96 140,00
	0,00
	66 140,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	75 277,62
	0,00
	51 787,62
	23 490,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	20 862,38
	0,00
	14 352,38
	6 510,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Сквер у ДК Орбита по адресу:г. Раменское ул. Гурьева 1А
	0,7га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.10.2025-16.10.2026
	19.10.2026
	60 900,00
	0,00
	Итого
	60 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 900,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	47 684,70
	0,00
	0,00
	0,00
	47 684,70
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	13 215,30
	0,00
	0,00
	0,00
	13 215,30
	0,00
	

	Всего по мероприятию:
	237 040,00
 
 
 
	0,00
	Итого
	237 040,00
	80 000,00
	66 140,00
	30 000,00
	60 900,00
	0,00
	0,00

	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	174 722,32
	51 760,00
	51 787,62
	23 490,00
	47 684,70
	0,00
	

	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	62 317,68
	28 240,00
	14 352,38
	6 510,00
	13 215,30
	0,00
	




6.7. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.07.
«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Сквер по адресу Раменский г.о. ул. Коммунистическая д. 19
	0,5 га
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.02.2024-01.11.2024
	30.10.2024
	56 900,00
	0,00 
	Итого
	56 900,00
	0,00
	56 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	44 552,70
	0,00
	44 552,70
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	12 347,30
	0,00
	12 347,30
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию:
	56 900,00
 
	0,00
	Итого
	56 900,00
	0,00
	56 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	 
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	44 552,70
	0,00
	44 552,70
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	 
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	12 347,30
	0,00
	12 347,30
	0,00
	0,00
	0,00
	




6.8. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02. «Благоустройство лесопарковых зон»
	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Раменский городской округ г. раменское, вблизи ул. Народное имение
	50 га
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.02.2025-28.11.2026
	29.11.2026
	836 431,27
	0,00
	Итого
	836 431,27
	0,00
	0,00
	126 431,27
	710 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	645 949,06
	0,00
	0,00
	90 019,06
	555 930,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	190 482,21
	0,00
	0,00
	36 412,21
	154 070,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию:
	836 431,27
	0,00
	Итого
	836 431,27
	0,00
	0,00
	126 431,27
	710 000,00
	0,00
	0,00

	
	 
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	645 949,06
	0,00
	0,00
	90 019,06
	555 930,00
	0,00
	

	
	 
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	190 482,21
	0,00
	0,00
	36 412,21
	154 070,00
	0,00
	






6.9. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

	№ п/п
	Адрес общественной территории (наименование объекта)

	1.
	Сквер у ДК Орбита по адресу: г. Раменское ул. Гурьева 1А

	2.
	Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Раменский городской округ г. Раменское, вблизи ул. Народное имение

	3.
	Зона отдыха у Ильинского пруда р.п. Ильинский,  Раменский г.о.

	4.
	Объект культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в. (3 этап-завершение благоустройства и Площадь Победы )

	5.
	Набережная оз. Пионер в г. Раменское 

	6.
	Бульвар Левашова




7. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	 
	 
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
	2023-2027
	Итого
	51 330,68
	35 255,99
	16 074,69
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22 810,59
	22 810,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	28 520,09
	12 445,40
	16 074,69
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие F2.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий
	2023-2027
	Итого
	51 330,68
	35 255,99
	16 074,69
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство", Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа,

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22 810,59
	22 810,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	28 520,09
	12 445,40
	16 074,69
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	9
	7
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области 
	2023-2027
	Итого
	11 776 500,81
	2 212 435,25
	2 698 428,00
	2 794 905,89
	2 034 385,33
	2 036 346,33
	Х

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 635,79
	3 098,97
	2 778,33
	6 158,49
	1 299,00
	1 301,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	11 761 865,02
	2 209 336,28
	2 695 649,67
	2 788 747,40
	2 033 086,33
	2 035 045,33
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	2023-2027
	Итого
	2 825,31
	2 825,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 827,97
	1 827,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	997,34
	997,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	2336,9
	2336,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.
	Мероприятие 01.02.
Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	2023-2027
	Итого
	1 826,98
	0,00
	1 826,98
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство", Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 826,98
	0,00
	1 826,98
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.3.
	Мероприятие 01.03.
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2023-2027
	Итого
	6 362,00
	1 271,00
	1 194,00
	1 297,00
	1 299,00
	1 301,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	6 362,00
	1 271,00
	1 194,00
	1 297,00
	1 299,00
	1 301,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	2.4.
	Мероприятие 01.09.
Устройство и модернизация контейнерных площадок
	2023-2027
	Итого
	8 232,25
	0,00
	2 023,44
	6 208,81
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	6 445,82
	0,00
	1 584,33
	4 861,49
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 786,43
	0,00
	439,11
	1 347,32
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	318,73
	0
	318,73
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.5.
	Мероприятие 01.15.
Содержание дворовых территорий 
	2023-2027
	Итого
	5 333 864,96
	1 036 405,21
	1 101 514,07
	1 159 941,75
	1 018 001,96
	1 018 001,96
	МБУ "Содержание и благоустройство",Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа; МКУ ТУ Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 333 864,96
	1 036 405,21
	1 101 514,07
	1 159 941,75
	1 018 001,96
	1 018 001,96
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	4220,76
	4220,76
	4220,76
	4220,76
	0,00
	0,00
	0,00
	4220,76
	0,00
	0,00
	

	2.6.
	Мероприятие 01.16. 
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	2023-2027
	Итого
	2 571 951,75
	455 278,84
	525 713,36
	557 353,91
	516 802,82
	516 802,82
	МБУ "Содержание и благоустройство", МКУ ТУ Раменского муниципального округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 571 951,75
	455 278,84
	525 713,36
	557 353,91
	516 802,82
	516 802,82
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	3 229,03
	3 229,03
	3 229,03
	3 229,03
	0,00
	0,00
	0,00
	3 229,03
	0,00
	0,00
	

	2.7.
	Мероприятие 01.17. 
Благоустройство дворовых территорий 
	2023-2027
	Итого
	228 719,19
	44 476,18
	0,00
	184 243,01
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа,  МБУ "Содержание и благоустройство", МКУ ТУ Раменского муниципального округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	228 719,19
	44 476,18
	0,00
	184 243,01
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	5
	5
	0
	14
	0
	0
	0
	14
	0
	0
	

	2.8.
	Мероприятие 01.18.
Содержание парков культуры и отдыха 
	2023-2027
	Итого
	569 264,37
	116 571,10
	240 028,40
	90 888,29
	60 888,29
	60 888,29
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	569 264,37
	116 571,10
	240 028,40
	90 888,29
	60 888,29
	60 888,29
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	535
	535
	535
	535
	0
	0
	0
	535
	0
	0
	

	2.9.
	Мероприятие 01.19. 
Содержание внутриквартальных проездов
	2023-2027
	Итого
	368 308,05
	71 629,00
	73 898,63
	74 260,14
	74 260,14
	74 260,14
	МБУ "Содержание и благоустройство", МКУ ТУ "Раменского городского округа"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	368 308,05
	71 629,00
	73 898,63
	74 260,14
	74 260,14
	74 260,14
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	662
	662
	662
	662
	0
	0
	0
	662
	0
	0
	

	2.10.
	Мероприятие 01.20. 
Замена и модернизация детских игровых площадок
	2023-2027
	Итого
	335 740,03
	137 746,06
	197 993,97
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	335 740,03
	137 746,06
	197 993,97
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Замена детских игровых площадок, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	40
	40
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.11.
	Мероприятие 01.21.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	2023-2027
	Итого
	1 549 388,70
	308 442,26
	298 505,08
	314 147,12
	314 147,12
	314 147,12
	МБУ "Содержание и благоустройство", МКУ ТУ "Раменского городского округа"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 549 388,70
	308 442,26
	298 505,08
	314 147,12
	314 147,12
	314 147,12
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество светильников, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	31 951
	31 951
	31 951
	31 951
	0
	0
	0
	31 951
	0
	0
	

	2.12.
	Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения 
	2023-2027
	Итого
	119 034,49
	37 054,56
	45 110,25
	36 869,68
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство, Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	119 034,49
	37 054,56
	45 110,25
	36 869,68
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	4563
	1854
	1809
	900
	0
	0
	0
	900
	0
	0
	

	2.13.
	Мероприятие 01.23.
Установка шкафов управления наружным освещениям
	2023-2027
	Итого
	54 229,29
	735,73
	24 848,86
	28 644,70
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство, Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	54 229,29
	735,73
	24 848,86
	28 644,70
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	129
	4
	70
	55
	0
	0
	0
	55
	0
	0
	

	2.14.
	Мероприятие 01.24.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
	2023-2027
	Итого
	65 832,00
	0,00
	0,00
	65 832,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство, Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	65 832,00
	0,00
	0,00
	65 832,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.15.
	Мероприятие 01.28.
Мероприятие, не включенное в ГП МО Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	2023-2027
	Итого
	110,22
	0,00
	110,22
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	110,22
	0,00
	110,22
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходных коммуникаций не включенных в ГП МО
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.16.
	Мероприятие 01.29.
Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях
	2023-2027
	Итого
	172 661,87
	0,00
	172 661,87
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	172 661,87
	0,00
	172 661,87
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернизированы дворовые территории, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	11
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.17.
	Мероприятие 01.30.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	2023-2027
	Итого
	12 998,87
	0,00
	12 998,87
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство", Сектор по благоустройству администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 998,87
	0,00
	12 998,87
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.18.
	Мероприятие 01.32.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
(картами свыше 25 кв. м)
	2023-2027
	Итого
	86 228,25
	0,00
	0,00
	27 623,25
	28 728,00
	29 877,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	86 228,25
	0,00
	0,00
	27 623,25
	28 728,00
	29 877,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.19.
	Мероприятие 01.33.
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах
	2023-2027
	Итого
	60 804,89
	0,00
	0,00
	19 478,89
	20 258,00
	21 068,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	60 804,89
	0,00
	0,00
	19 478,89
	20 258,00
	21 068,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	11
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	11
	0
	0
	

	2.20.
	Мероприятие 01.34
Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2023-2027
	Итого
	16 763,97
	0,00
	0,00
	16 763,97
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	16 763,97
	0,00
	0,00
	16 763,97
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	

	
	Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	

	
	Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед..
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	

	2.21.
	Мероприятие 01.35.
Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)


	2023-2027
	Итого
	195 438,21
	0,00
	0,00
	195 438,21
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	195 438,21
	0,00
	0,00
	195 438,21
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	40
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	

	2.22.
	Мероприятие 01.39.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)



	2023-2027
	Итого
	14 661,29
	0,00
	0,00
	14 661,29
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 661,29
	0,00
	0,00
	14 661,29
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	
	Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	2.23.
	Мероприятие 01.40.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)




	2023-2027
	Итого
	1 253,88
	0,00
	0,00
	1 253,88
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 253,88
	0,00
	0,00
	1 253,88
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	
	Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед..
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	
	Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед..
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	

	3.
	Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	3 143 193,19
	307 691,03
	1 480 393,10
	1 355 109,06
	0,00
	0,00
	Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	3 143 193,19
	307 691,03
	1 480 393,10
	1 355 109,06
	0,00
	0,00
	

	3.1.
	Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	3 143 193,19
	307 691,03
	1 480 393,10
	1 355 109,06
	0,00
	0,00
	Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	3 143 193,19
	307 691,03
	1 480 393,10
	1 355 109,06
	0,00
	0,00
	

	
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	334
	7
	171
	156
	0
	0
	0
	156
	0
	0
	

	4.
	Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  
	2023-2027
	Итого
	42 887,50
	2 711,50
	23 892,00
	16 284,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	42 887,50
	2 711,50
	23 892,00
	16 284,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.
	Мероприятие 03.04.
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2023-2027
	Итого
	42 887,50
	2 711,50
	23 892,00
	16 284,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	42 887,50
	2 711,50
	23 892,00
	16 284,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол.
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	

	
	
	
	
	154
	21
	93
	40
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме II
	Итого
	15 013 912,18
	2 558 093,77
	4 218 787,79
	4 166 298,95
	2 034 385,33
	2 036 346,33
	 

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	37 446,38
	25 909,56
	2 778,33
	6 158,49
	1 299,00
	1 301,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	11 833 272,61
	2 224 493,18
	2 735 616,36
	2 805 031,40
	2 033 086,33
	2 035 045,33
	

	
	Внебюджетные источники
	3 143 193,19
	307 691,03
	1 480 393,10
	1 355 109,06
	0,00
	0,00
	




























7.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятийподпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» 

	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного
мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	2
	F2
	01
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде..

	2.
	2
	01
	01
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов
	Кв.м.
	Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде.

	3.
	2
	01
	02
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде.

	4.
	2
	01
	03
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области»

	5.
	2
	01
	09
	Выполнено устройство и модернизация  контейнерных площадок, кв.м.
	Кв.м
	Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области.

	6.
	2
	01
	15
	Обеспечено содержание дворовых территорий
	Тыс.кв.м.
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области

	7.
	2
	01
	16
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха

	8.
	2
	01
	17
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области

	9.
	2
	01
	18
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области

	10.
	2
	01
	19
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области

	11.
	2
	01
	20
	Замена детских игровых площадок
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	12.
	2
	01
	21
	Количество светильников
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	13.
	2
	01
	22
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год

	14.
	2
	01
	23
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	15.
	2
	01
	28
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО

	16.
	2
	01
	29
	Модернизированы дворовые территории
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде.

	17.
	2
	01
	30
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	18.
	2


	02
	01
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
	Ед.
	Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	19.
	2
	03
	01
	Проведен ремонт подъездов МКД
	Ед.
	Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездовврамках ГП МО, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов




7.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие F2.01. 
Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 22 810,59 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 22 810,59 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 76 882,55 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 12 445,40 тыс.руб.
2024 год – 16 074,69 тыс.руб.
2025 год – 24181,23 тыс.руб.
2026 год – 24181,23 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 1 827,97 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 1 827,97 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 34 488,02 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 997,34 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 16745,34 тыс.руб.
2026 год – 16745,34 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.02.
Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 14 598,38 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 1826,98 тыс. руб.
2025 год – 6385,70 тыс.руб.
2026 год – 6385,70  тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб

	Мероприятие 01.03. 
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 4 853,00  тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 1 271,00 тыс. руб.
2024 год – 1194,00 тыс. руб.
2025 год – 1194,00 тыс. руб.
2026 год – 1194,00  тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.09.
Устройство и модернизация контейнерных площадок
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы
	Всего: 6 445,82 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 1 584,33 тыс.руб.
2025 год – 4 861,49 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 1 786,43 тыс.руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс.руб.
2024 год – 439,11 .руб.
2025 год – 1 347,32 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб

	Мероприятие 01.15. 
Содержание дворовых территорий
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 3 695 023,05 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 1 036 405,21 тыс. руб.
2024 год – 1 101 514,07 тыс. руб.
2025 год – 784 768,52 тыс. руб.
2026 год – 772 335,25 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.16.  
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 1 890 545,64 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 455 278,84 тыс. руб.
2024 год – 525 713,36  тыс. руб.
2025 год – 459 140,27 т ыс. руб.
2026 год – 450 413,17 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.17.  
Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 44 476,18 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 44476,18 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.18. 
Содержание парков культуры и отдыха
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 555 033,08  тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 116 571,10 тыс. руб.
2024 год – 240 028,40  тыс. руб.
2025 год – 90 345,06 тыс. руб.
2026 год – 108 088,52 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.19. 
Содержание внутриквартальных проездов
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 306 199,82 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 71 629,00  тыс. руб.
2024 год – 73 898,63 тыс. руб.
2025 год – 90 636,09  тыс. руб.
2026 год – 70 036,10 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.20.
Замена и модернизация детских игровых площадок
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 335 740,03 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 137 746,06 тыс. руб.
2024 год – 197 993,97тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.21. 
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 1 111 513,19 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 308 442,26 тыс. руб.
2024 год – 298 505,08 тыс. руб.
2025 год – 263 983,56 тыс. руб.
2026 год – 240 582,29 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.22. 
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения 
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 180 868,63 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 37 054,56 тыс. руб.
2024 год – 45 110,25 тыс. руб.
2025 год – 49 351,91тыс. руб.
2026 год – 49 351,91тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.23. 
Установка шкафов управления наружным освещениям
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 76 417,51 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 735,73 тыс. руб.
2024 год – 24 848,86 тыс. руб.
2025 год – 25 416,46 тыс. руб.
2026 год – 25 416,46 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.28.
Мероприятие, не включенное в ГП МО Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 110,22 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00  тыс. руб.
2024 год – 110,22 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.29.
Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 172 661,87 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00  тыс. руб.
2024 год – 172 661,87 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.30.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 41 865,11 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00  тыс. руб.
2024 год – 12 998,87 тыс. руб.
2025 год – 14 433,12  тыс. руб.
2026 год – 14 433,12 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.01.
Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области
	Внебюджетные источники
	Региональная программа капитального ремонта
	Всего: 3 143 193,19 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 307 691,03 тыс. руб.
2024 год – 1 480 393,10тыс. руб.
2025 год – 1 355 109,06тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 03.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 26 603,50 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 2 711,50 тыс. руб.
2024 год – 23 892,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.



7.3. Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»
подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
	№п/п
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Всего    (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Основное мероприятие F2 Формирование комфортной городской среды

	1
	Мероприятие F2.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий
	X
	Итого
	99 693,14
	35 255,99
	16 074,69
	24 181,23
	24 181,23
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22 810,59
	22 810,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	76 882,55
	12 445,40
	16 074,69
	24 181,23
	24 181,23
	0,00

	1.1
	
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Средства бюджета Московской области
	10 793,22
	10 793,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	54 251,21
	5 888,75
	0,00
	24 181,23
	24 181,23
	0,00

	1.2
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	16 074,69
	0,00
	16 074,69
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Московской области
	2 263,31
	2 263,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 234,86
	1 234,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Московской области
	1 931,35
	1 931,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 053,74
	1 053,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Московской области
	6 023,49
	6 023,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	3 286,39
	3 286,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Московской области
	1 799,22
	1 799,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	981,66
	981,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования

	1
	Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий 
	X
	Итого
	5 333 864,95
	1 036 405,21
	1 101 514,07
	1 159 941,75
	1 018 001,96
	1 018 001,96

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 333 864,95
	1 036 405,21
	1 101 514,07
	1 159 941,75
	1 018 001,96
	1 018 001,96

	1.1
	
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	125 809,63
	8 692,88
	0,00
	117 116,75
	0,00
	0,00

	1.2
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	173 760,00
	34 131,10
	33 657,38
	35 323,84
	35 323,84
	35 323,84

	1.3
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	17 550,92
	8 775,46
	8 775,46
	0,00
	 
	0,00

	1.4
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	144 148,12
	22 679,14
	24 487,95
	32 327,01
	32 327,01
	32 327,01

	1.5
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	20 966,00
	17 531,48
	3 434,52
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	
	МКУ "ТУ Гжель"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	118 208,59
	0,00
	23 531,77
	31 558,94
	31 558,94
	31 558,94

	1.7
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	144 214,35
	24 610,31
	28 709,10
	30 180,34
	30 357,30
	30 357,30

	1.8
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	60 021,54
	9 827,76
	12 456,33
	12 579,15
	12 579,15
	12 579,15

	1.9
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	125 368,17
	23 961,50
	30 422,83
	23 661,28
	23 661,28
	23 661,28

	1.10
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	3 274 669,65
	587 137,05
	749 145,15
	646 129,15
	646 129,15
	646 129,15

	1.11
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	14 714,30
	14 714,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	71 623,69
	39 450,79
	32 172,90
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	
	МКУ "ТУ Родники"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	314 097,50
	20 623,12
	20 427,37
	91 015,67
	91 015,67
	91 015,67

	1.14
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	43 400,68
	8 244,74
	8 268,14
	8 962,60
	8 962,60
	8 962,60

	1.15
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	119 745,70
	22 173,60
	23 688,76
	24 627,78
	24 627,78
	24 627,78

	1.16
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	115 802,07
	23 198,14
	21 415,10
	23 729,61
	23 729,61
	23 729,61

	1.17
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	142 582,26
	93 128,41
	49 453,85
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	45 380,79
	5 515,25
	9 922,36
	9 981,06
	9 981,06
	9 981,06

	1.19
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	123 942,49
	34 156,95
	8 289,69
	43 831,95
	18 831,95
	18 831,95

	1.20
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	137 858,50
	37 853,23
	13 255,41
	28 916,62
	28 916,62
	28 916,62

	2
	Мероприятие 01.16. 
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	X
	Итого
	2 571 951,74
	455 278,84
	525 713,36
	557 353,91
	516 802,82
	516 802,82

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 571 951,74
	455 278,84
	525 713,36
	557 353,91
	516 802,82
	516 802,82

	2.1
	
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	33 567,23
	7 850,00
	0,00
	25 717,23
	0,00
	0,00

	2.2
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	119 592,88
	18 610,60
	24 675,33
	25 435,65
	25 435,65
	25 435,65

	2.3
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 874,48
	5 067,63
	7 806,85
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	115 210,72
	20 180,64
	28 982,83
	22 015,75
	22 015,75
	22 015,75

	2.5
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	24 453,90
	19 258,84
	5 195,06
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	
	МКУ "ТУ Гжель"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	184 937,21
	0,00
	38 354,13
	56 298,96
	45 142,06
	45 142,06

	2.7
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	37 539,33
	8 121,35
	7 047,56
	7 574,78
	7 397,82
	7 397,82

	2.8
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	199 317,12
	36 844,02
	40 328,46
	40 714,88
	40 714,88
	40 714,88

	2.9
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	129 884,02
	25 863,06
	20 499,91
	27 840,35
	27 840,35
	27 840,35

	2.10
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	744 015,20
	136 010,54
	163 539,84
	148 154,94
	148 154,94
	148 154,94

	2.11
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	21 685,13
	21 685,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	9 691,01
	3 215,71
	6 475,30
	0,00
	0,00
	0,00

	2.13
	
	МКУ "ТУ Родники"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	128 686,39
	3 101,13
	3 842,50
	40 580,92
	40 580,92
	40 580,92

	2.14
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	93 612,15
	16 772,75
	19 156,48
	19 227,64
	19 227,64
	19 227,64

	2.15
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	102 239,37
	17 691,60
	19 832,08
	23 905,23
	20 405,23
	20 405,23

	2.16
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	131 865,52
	21 439,81
	25 698,00
	28 242,57
	28 242,57
	28 242,57

	2.17
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	62 066,08
	25 147,02
	36 919,06
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	85 121,51
	0,00
	19 397,69
	21 907,94
	21 907,94
	21 907,94

	2.19
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	197 609,33
	29 612,10
	39 983,69
	42 671,18
	42 671,18
	42 671,18

	2.20
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	137 983,17
	38 806,91
	17 978,59
	27 065,89
	27 065,89
	27 065,89

	3
	Мероприятие 01.17. 
Благоустройство дворовых территорий 
	X
	Итого
	228 719,19
	44 476,18
	0,00
	184 243,01
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	228 719,19
	44 476,18
	0,00
	184 243,01
	0,00
	0,00

	3.1
	
	Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	4 975,55
	4 975,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 311,11
	12 311,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	8 109,85
	8 109,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 270,18
	2 270,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	16 809,49
	16 809,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	184 243,01
	0,00
	0,00
	184 243,01
	0,00
	0,00

	4
	Мероприятие 01.19. 
Содержание внутриквартальных проездов
	X
	Итого
	368 308,05
	71 629,00
	73 898,63
	74 260,14
	74 260,14
	74 260,14

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	368 308,05
	71 629,00
	73 898,63
	74 260,14
	74 260,14
	74 260,14

	4.1
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	4 800,00
	2 400,00
	2 400,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	13 558,94
	10 554,17
	3 004,77
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	
	МКУ "ТУ Гжель"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	94 473,87
	0,00
	21 301,35
	24 390,84
	24 390,84
	24 390,84

	4.4
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 329,51
	3 202,50
	480,26
	2 882,25
	2 882,25
	2 882,25

	4.5
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	9 702,58
	9 702,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.7
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	40 298,59
	13 701,14
	26 597,45
	0,00
	0,00
	0,00

	4.8
	
	МКУ "ТУ Родники"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	31 769,34
	2 135,72
	5 622,55
	8 003,69
	8 003,69
	8 003,69

	4.9
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 814,94
	387,60
	526,63
	633,57
	633,57
	633,57

	4.10
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	3 351,78
	0,00
	807,66
	848,04
	848,04
	848,04

	4.11
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	28 399,90
	5 329,18
	5 665,35
	5 801,79
	5 801,79
	5 801,79

	4.12
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	53 299,84
	3 199,96
	0,00
	16 699,96
	16 699,96
	16 699,96

	4.13
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	73 508,76
	21 016,15
	7 492,61
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00

	5
	Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок
	X
	Итого
	335 740,03
	137 746,06
	197 993,97
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	335 740,03
	137 746,06
	197 993,97
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	10 596,79
	10 596,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	20 408,16
	20 408,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	17 955,82
	17 955,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.4
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	205 655,97
	7 662,00
	197 993,97
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	8 784,74
	8 784,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.6
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	22 230,34
	22 230,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.7
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	23 715,20
	23 715,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.8
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	16 646,53
	16 646,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.9
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	9 746,48
	9 746,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	X
	Итого
	1 549 388,70
	308 442,26
	298 505,08
	314 147,12
	314 147,12
	314 147,12

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 549 388,70
	308 442,26
	298 505,08
	314 147,12
	314 147,12
	314 147,12

	6.1
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	43 816,40
	8 622,02
	8 586,57
	8 869,27
	8 869,27
	8 869,27

	6.2
	
	Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	12 119,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6 059,93
	6 059,93

	6.3
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	20 220,56
	10 614,00
	9 606,56
	0,00
	0,00
	0,00

	6.4
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	68 512,01
	13 662,56
	12 818,37
	14 010,36
	14 010,36
	14 010,36

	6.5
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	21 137,73
	15 411,01
	5 726,72
	0,00
	0,00
	0,00

	6.6
	
	МКУ "ТУ Гжель"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	98 887,49
	0,00
	19 756,73
	26 376,92
	26 376,92
	26 376,92

	6.7
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	52 213,28
	11 807,77
	10 614,97
	9 930,18
	9 930,18
	9 930,18

	6.8
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	182 596,76
	45 225,06
	32 128,16
	35 081,18
	35 081,18
	35 081,18

	6.9
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	55 760,61
	12 352,86
	10 625,67
	10 927,36
	10 927,36
	10 927,36

	6.10
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	581 892,61
	91 904,03
	122 476,58
	122 504,00
	122 504,00
	122 504,00

	6.11
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	11 344,99
	11 344,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.12
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	19 552,16
	10 503,83
	9 048,33
	0,00
	0,00
	0,00

	6.13
	
	МКУ "ТУ Родники"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	71 651,15
	4 446,59
	3 996,60
	21 069,32
	21 069,32
	21 069,32

	6.14
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	36 515,04
	5 686,00
	6 897,80
	7 977,08
	7 977,08
	7 977,08

	6.15
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	50 435,23
	9 800,00
	9 956,24
	10 226,33
	10 226,33
	10 226,33

	6.16
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	57 226,81
	10 974,00
	11 378,29
	11 624,84
	11 624,84
	11 624,84

	6.17
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	18 196,52
	9 200,00
	8 996,52
	0,00
	0,00
	0,00

	6.18
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	28 612,07
	5 677,80
	5 582,33
	5 783,98
	5 783,98
	5 783,98

	6.19
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	62 482,61
	9 416,95
	9 372,71
	18 604,27
	12 544,34
	12 544,34

	6.20
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	56 214,81
	21 792,79
	935,93
	11 162,03
	11 162,03
	11 162,03

	7
	Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения 
	X
	Итого
	119 034,49
	37 054,56
	45 110,25
	36 869,68
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	119 034,49
	37 054,56
	45 110,25
	36 869,68
	0,00
	0,00

	7.1
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	30 901,61
	30 901,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.2
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	81 979,93
	0,00
	45 110,25
	36 869,68
	0,00
	0,00

	7.3
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 017,20
	2 017,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.4
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	4 135,75
	4 135,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям 
	X
	Итого
	54 229,29
	735,73
	24 848,86
	28 644,70
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	54 229,29
	735,73
	24 848,86
	28 644,70
	0,00
	0,00

	8.1
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	54 179,29
	685,73
	24 848,86
	28 644,70
	0,00
	0,00

	8.2
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Мероприятие 01.24.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
 
	X
	Итого
	65 832,00
	0,00
	0,00
	65 832,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	65 832,00
	0,00
	0,00
	65 832,00
	0,00
	0,00

	9.1
	 
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 500,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	0,00

	9.2
	 
	Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	16 471,00
	0,00
	0,00
	16 471,00
	0,00
	0,00

	9.3
	 
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	4 500,00
	0,00
	0,00
	4 500,00
	0,00
	0,00

	9.4
	 
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 500,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	0,00

	9.5
	 
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00

	9.6
	 
	МКУ "ТУ Гжель"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	0,00

	9.7
	 
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00

	9.8
	 
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 000,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	9.9
	 
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 000,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	9.10
	 
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00

	9.11
	 
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	10 861,00
	0,00
	0,00
	10 861,00
	0,00
	0,00

	9.12
	 
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00

	9.13
	 
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00

	9.14
	 
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00

	9.15
	 
	МКУ "ТУ Родники"
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	4 500,00
	0,00
	0,00
	4 500,00
	0,00
	0,00




7.4. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятие 01.39, 01.40
«Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области»
	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Детская игровая площадка по адресу: Раменский мо. г. Раменское, ул. Чугунова д.22-24
	450 кв.м.
	Работы по благоустройству 
	01.04.2025-30.09.2025
	01.10.2025
	15 915,16
	0,00
	Итого
	15 915,16
	0,00
	0,00
	15 915,16
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	15 915,16
	0,00
	0,00
	15 915,16
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию:
	15 915,16
	0,00
	Итого
	15 915,16
	0,00
	0,00
	15 915,16
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	 
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	15 915,16
	0,00
	0,00
	15 915,16
	0,00
	0,00
	






7.5. Адресный перечень по замене и модернизации детских игровых площадок
	№ п/п
	Адрес дворовой территории

	1.
	МО, Раменский г.о., п. Спартак, д. 26

	2.
	МО, Раменский г.о., п. Спартак, д. 27

	3.
	МО, Раменский г.о. пос. Электроизолятор дома 19,62

	4.
	МО, Раменский г.о. пос. Электроизолятор д.28

	5.
	МО, Раменский г.о. пос.Электроизолятор дома 16,17,18

	6.
	МО, Раменский г.о. с. Гжель, ул. Центральная, за памятником

	7.
	МО, Раменский г.о. п.Гжельского кирпичного завода, д.1,3;

	8.
	МО, Раменский г.о., дп. Удельная, ул. Южный проспект, д. 12

	9.
	МО, Раменский г.о., дп. Удельная, ул. Солнечная, д. 31

	10.
	МО, Раменский г.о., дп. Удельная, ул. Полевая, д. 22

	11.
	МО, Раменский г.о., дп. Удельная, ул. Горячева, д. 42

	12.
	МО, Раменский г.о., дп. Удельная, ул. Первомайская, д. 10

	13.
	д.п. Кратово ул. Мичурина д. 6 (ДИП)

	14.
	МО, Раменский г.о., д. Вялки ул. Березовая

	15.
	МО, Раменский г.о. д. Устиновка ул. Весенняя

	16.
	МО, Раменский г.о. д. Юрасово

	17.
	МО, Раменский г.о. д. Поддубье

	18.
	МО, Раменский г.о., д. Тимонино д. 125

	19.
	МО, Раменский г.о., д. Шилово

	20.
	МО, Раменский г.о. ДНП Нащекино д. 25

	21.
	МО, Раменский г.о. д. Воловое д. 2

	22.
	МО, Раменский г.о. с. Никоновская, ул. Пионерская д. 48

	23.
	МО, Раменский г.о. с. Заворово д. 11-12

	24.
	МО, Раменский г.о. с. Константиново д.1

	25.
	МО, Раменский г.о. с. Константиново д.14,17

	26.
	МО, Раменский г.о. д. Жукова

	27.
	МО, Раменский г.о. д. Чулково

	28.
	МО, Раменский г.о. д. Титово

	29.
	МО, Раменский г.о. с. Михайловская Слобода 

	30.
	МО, Раменский г.о. д. Редкино

	31.
	МО, Раменский г.о. п. Тельмана

	32.
	МО, Раменский г.о. с. Загорново, ул. Октябрьская, д. 41

	33.
	г. Раменское, Красный Октябрь, д. 47а

	34.
	г. Раменское, ул. Михалевича д.23

	35.
	г. Раменское, ул. Дергаевская, д. 26

	36.
	 г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.36

	37.
	г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 78

	38.
	г. Раменское, ул. Чайковского

	39.
	г. Раменское, ул. Гурьева, д. 13к1 (воркаут)

	40
	г. Раменское, Восточный бульвар




















7.6. Адресный перечень дворовых территорий Раменского муниципального округа 
сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2025 году

	№ 
п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1
	МО, Раменский м.о, г. Раменское, ул. Ногина, д. 6
	2025 год

	2
	МО, Раменский м.о п. совхоза Раменское, ул. Центральная д. 6
	2025 год

	3
	МО, Раменский м.о г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Десантная, д. 5, 7, ул. Тракторная, д. 8, 10
	2025 год

	4
	МО, Раменский м.о г. Раменское, ул. Свободы, д. 6, 8, 10, 6а
	2025 год

	5
	МО, Раменский м.о.,
д. Антоново,  дома Животноводов, 1, 2,  Дом Учителей, 1
	2025 год

	6
	МО, Раменский м.о.,
пос.  имени Тельмана,  д. 10, 7, 5, 6, 18, 17, 27, 28, 25
	2025 год

	7
	Раменский г.о.,
н. Мячково д. 1, 2, 3, 4, 5
	2025 год

	8
	МО, Раменский м.о., г. Раменское, ул. Дергаевская 8-26
	2025 год

	9
	МО, Раменский м.о., г. Раменское,  ул. Дергаевская 28-36
	2025 год

	10
	МО, Раменский м.о.,
п. Кратово ул. Мичурина,  д.4 д. 6, д. 6 А, ул. Чурилина, д.7
	2025 год

	11
	МО, Раменский м.о., рп. Ильинский, ул. Опаринская, д. 72, 72Б
	2025 год

	12
	МО, Раменский м.о. г. Раменское, ул. Коммунистическая,  д.36, д. 39
	2025 год

	13
	МО, Раменский м.о, г. Раменское, ул. Строительная, д.10, 10а
	2025 год

	14
	Московская область, Раменский г.о., п  Опытное поле, д. 5, 6, 7, 8, 10
	2025 год



7.7. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации Мероприятия 01.33.
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах
	№ 
п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1
	Пешеходная коммуникация, Раменский г.о.,с. Софьино от д.19/1 до стр.18 (55.491810, 38.169887;  55.492599, 38.169066)
	2025 год

	2
	Пешеходная коммуникация, Раменский г..о.,д.Тимонино от д.75 до д.77к3 (55.475686, 38.190690; 55.476372, 38.193735)
	2025 год

	3
	Пешеходная коммуникация г. Раменское, ул. Космонавтов д. 20к1, д.20к2 вдоль школы № 19 (55.585399, 38.204979;  55.586244, 38.206021)
	2025 год

	4
	Пешеходная коммуникация Раменский г.о., пос.Электроизолятор от дома 12 до дома 20 участок №1 (55.584952, 38.496833, 55.585022, 38.498062)
	2025 год

	5
	Пешеходная коммуникация Раменский г.о., пос.Электроизолятор от дома 12 до дома 20 участок 2(55.585008, 38.497350, 55.584812, 38.497391)
	2025 год

	6
	Пешеходная коммуникация Раменский городской округ,,посёлок совхоза Раменское, ул. Центральная 8, ул. Школьная 18 а, Центральная улица с.10 участок №1 (55.550868, 38.252331; 55.552757,38.252036)
	2025 год

	7
	Пешеходная коммуникация Раменский городской округ,,посёлок совхоза Раменское, ул. Центральная 8, ул. Школьная 18 а, Центральная улица с.10 участок №2 (55.551844, 38.253613; 55.551153, 38.252307)
	2025 год

	8
	Пешеходная коммуникация, Раменский г.о.,  от д. Донино  до ж/д  пл. 49 км. (55.628980, 38.313744; 55.634689, 38.317130)
	2025 год

	9
	Пешеходная дорожка по адресу: Раменский г.о., г. Раменское, ул. Куниловский переулок участок 1                                  от д. 8 до детского сада № 82 (55.562007, 38.203352; 55.561487, 38.204760)
	2025 год

	10
	Пешеходная дорожка по адресу: Раменский г.о., г. Раменское, ул. Куниловский переулок участок 2                                  от д. 8 до детского сада № 82 (55.562007, 38.203352; 55.561487, 38.204760)
	2025 год

	11
	Пешеходная дорожка по адресу: Раменский г.о., г. Раменское, ул. Куниловский переулок участок 3                                 от д. 8 до детского сада № 82 (55.562007, 38.203352; 55.561487, 38.204760)
	2025 год
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