| АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.12.2021 р |  | № 14496 р |

О внесении изменений в муниципальную программу Раменского городского     округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и                 энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком разработки и    реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области», утвержденным постановлением Администрации Раменского городского округа Московской области от 10.02.2020 № 1210,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и                    энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации               Раменского городского округа от 31.12.2019 № 2316 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Раменского городского округа Московской      области от 30.06.2020 №5428, от 30.09.2020 № 8620, от 25.11.2020 № 10827,          от 29.12.2020 № 12187, от 08.02.2021 № 814, от 22.04.2021 № 4002, от 26.07.2021   № 8146, от 30.09.2021 № 10785, от 09.12.2021 № 13708), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского            городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление               в официальном печатном издании газете «Родник».

3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Чехова В.В.

Глава Раменского городского округа						В.В.Неволин

С.В.Гилева

8 496 46 1 40 56

## Приложение к

## Постановлению

## Администрации Раменского городского округа

## Московской области

## от    27.12.2021         №      14496      л

Утверждена

Постановлением

Администрации Раменского городского округа

Московской области

от 31.12.2019  № 2316

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

г. Раменское

2021 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа В. В. Чехов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. 2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. 3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 4. Снижение энергоемкости и валового регионального продукта 5. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек. 6. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Чистая вода». 2. Подпрограмма II «Системы водоотведения». 3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». 4. Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 5. Подпрограмма VI «Развитие газификации». 6. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 382 439,93 | 44 159,08 | 52 841,53 | 77 297,54 |  | 143 053,99 | 65 087,79 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 83 902,41 | 25 241,28 | 25 743,60 | 10 583,70 |  | 14 485,59 | 7 848,24 |
| Внебюджетные источники | 582 663,70 | 0,00 | 221 213,25 | 197 817,45 |  | 163 633,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 049 006,04 | 69 400,36 | 299 798,38 | 285 698,69 |  | 321 172,58 | 72 936,03 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Одним из приоритетов жилищной политики Раменского городского округа Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности» (далее – программа) предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению Раменского городского округа Московской области, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры Раменского городского округа Московской области в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке.

Программа направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 привлечения заемных средств.

Привлечение заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

## 2. Цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Цели программы:

1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

4. Снижение энергоемкости валового регионального продукта.

5. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек.

6. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий программы необходимо решить задачи:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Раменского городского округа Московской области.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Раменского городского округа Московской области.

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа.

4. Организация учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде Раменского городского округа Московской области.

5. Строительство газопроводов в населенных пунктах Раменского городского округа Московской области.

6. Организация эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.

## 3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы Раменского городского округа

## Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  включает следующие подпрограммы:

1) Подпрограмма I «Чистая вода».

В рамках подпрограммы I планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Решение поставленной цели подпрограммы I осуществляется путем выполнения мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной подачи питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повышение эффективности и надежности работы систем и объектов водоснабжения.

2) Подпрограмма II «Системы водоотведения».

Подпрограмма II направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Раменского городского округа Московской области, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации) объектов сточных вод, модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области.

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

3) Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

Подпрограмма III направлена на создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области.

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты теплоснабжения в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов теплоснабжения, и таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

4) Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Подпрограмма IV направлена на снижение энергоемкости ВРП Раменского городского округа Московской области, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Учитывая, что Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

5). Подпрограмма VI «Развитие газификации».

Подпрограмма VI направлена на повышение доступности системы газоснабжения для потребителей, увеличения использования газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым улучшая качество жизни.

6) Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма VIII направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

## 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

# Раменского городского округа Московской области

# «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

# с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» состоит из шести подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории Раменского городского округа Московской области.

1. В рамках подпрограммы I запланирована реализация основного мероприятия 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области.

В результате реализации указанного мероприятия будет выполено строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб. м./сутки для многоквартирных домов по адресу: МО, г. п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение).

2. Подпрограмма II предусматривает выполнение двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области;

Основное мероприятия 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области.

Реализация данных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов систем водоотведения.

3. Подпрограмма III предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области;

Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно - коммунального хозяйства.

Реализация данных мероприятий позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

4. Подпрограмма IV предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области.

Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области.

В рамках данных мероприятий реализуется:

- обязательный учет используемых энергетических ресурсов;

- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;

- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Подпрограмма VI предусматривает выполнение основного мероприятия 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах.

Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Раменского городского округа Московской области, на обеспечение доступности газовой инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области для потребителей и инвесторов в целях повышения инвестиционной привлекательности региона.

6. Подпрограмма VIII предусматривает выполнение основного мероприятия 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Реализация двнного мероприятия позволит создать условия для эффективной работы центральных исполнительных органов государственной власти в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения Московской области; устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, развития жилищного хозяйства и модернизации коммунального комплекса Московской области.

5. Показатели реализации муниципальной программы Раменского городского округа «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации муниципаль-ной программы | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | 02 |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Приоритетный | ед. / тыс.куб.м. | 1 | - | 1 / 58 | 3 / 1,1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 01 |
| 2. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 01 |
| 3. | Количество построенных, реконструированных, отремонти-рованных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 |
| 4. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Региональный проект «Оздоровление Волги» | Куб.км / год | 0 | - | - | - | - | - | 02 |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 1 | - | 10 | 12 | 8 | 1 | 02 |
| 2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 3 | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Обращение Губернатора Московской области | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| 4 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов. | Отраслевой | тыс.руб. | - | 21 000,00 | - | - | - | - | 04 |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). | Приоритетный | % | 52,00 | 54,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 01 |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Приоритетный | % | 83,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 3. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. | Приоритетный | % | 43,40 | 54,80 | 58,51 | 66,20 | 77,60 | 89,00 | 02 |
| 4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Приоритетный | % | 10,95 | 15,10 | 16,80 | 19,30 | 23,70 | 28,10 | 02 |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек | Отраслевой | % | 85 | 90 | 90 | 94 | 96 | 100 | 01 |

# 6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

Раменского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед. | Рассчитывается на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретённых, смонтированных, и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории Раменского городского округа. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед. / тыс.куб.м. | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 2. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, предусмотренных формами статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов | Обобщенные данные федерального статистического наблюдения по форме N 2-тп "Сведения об использовании воды" | Ежеквартальная |
| 3. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | ед. | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков), КНС, построенных, отремонтированных, реконструированных на территории Раменского городского округа. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 4. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Куб.км / год | Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитывается нарастающим итогом как сумма мощностей введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, в рамках выполнения мероприятий в соответствии с Планом мероприятий, приведенным в приложении № 1 к паспорту федерального проекта «Оздоровление Волги», по формуле: ,где: Pij- мощность введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в количестве i, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, определяемая по данным актов ввода таких объектов в эксплуатацию и разрешений на их ввод в эксплуатацию, но не более значения, учтенного в качестве базового значения, реализуемого в j-ом году, куб.км в год; j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный год); k - отчетный год; nj - количество очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатируемых по итогам проведения мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) таких очистных сооружений, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, организуемых и проводимых в j-ом году, субъектами Российской Федерации - участниками федерального проекта «Оздоровление Волги», указанными в приложении № 2 к его паспорту, шт. | Источник данных: для плановых значений – паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги»; для фактических значений – предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации. | Годовая |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельное, ЦТП, сети) | ед. | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 2. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прогр амм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Д = (Астс+Авс и во+Апкр)*100% 3 ,где Д – доля актуальных документов в общем количестве документовстратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов; Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; Авс и во – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения; Апрк – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 3. | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | ед. | Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области в военных городках. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 4. | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффектив-ности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов. | тыс.руб. | Определяется на основании данных о погашение просроченной задолженностиУправляющими компаниями Раменского городского округа Московской области . | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D). | % | Д = М*100% К ,где Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D); М – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической (A, B, C, D); К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | % | Д = М*100% К ,где Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 3. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. | % | Д = М*100% К ,где Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| 4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | % | Д = М*100% К ,где Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективностина территории муниципальных образований; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории Раменского городского округа Московской области. | Информация предоставляется Администрацией Раменского городского округа | Ежеквартальная |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек | % | Усп = Ч3 / Ч4 x 100%, где: Усп - доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек (уровень газификации сельских населенных пунктов). Еденица измерения процент; Ч3 - число газифицированных сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица; Ч4 - общее число сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица. | Ведомственная отчетность ГУП ГХ Московской области "Мособлгаз" по численности сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государствен-ной статистики по Московской области по численности сельских населенных пунктов Московской области | Ежеквартальная |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Чистая вода»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 156 062,43 | 18 366,78 | 70 155,73 | 58 689,92 | 4 425,00 | 4 425,00 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 88 922,89 | 15 852,89 | 40 000,00 | 33 070,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 21 297,82 | 2 513,89 | 4 240,48 | 5 693,45 | 4 425,00 | 4 425,00 |  |
| Внебюджетные источники | 45 841,72 | 0,00 | 25 915,25 | 19 926,47 | 0,00 | 0,00 |  |

## Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

## подпрограммы I «Чистая вода»

Целью подпрограммы I является увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Высокий уровень износа объектов водоснабжения приводит к снижению качества воды.

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы предусмотрено основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения направлена на улучшение качества питьевой воды, реализуемой населению Раменского городского округа Московской области:

- строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб. м./сутки для многоквартирных домов по адресу: МО, г. п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение)

В рамках основного мероприятия предусмотрены средства для территориальных управлений Раменского городского округа на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев.

Приложение 1

к подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Чистая вода»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 156 062,43 | 18 366,78 | 70 155,73 | 58 689,92 | 4 425,00 | 4 425,00 | Управление капитального строительства , Территориальные управления Раменского городского округа; АО «Раменский водоканал». | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88 922,89 | 15 852,89 | 40 000,00 | 33 070,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 21 297,82 | 2 513,89 | 4 240,48 | 5 693,45 | 4 425,00 | 4 425,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 45 841,72 | 0,00 | 25 915,25 | 19 926,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого: | 92 550,11 | 16 677,40 | 41 534,26 | 34 338,45 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88 922,89 | 15 852,89 | 40 000,00 | 33 070,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 627,22 | 824,51 | 1 534,26 | 1 268,45 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2020-2024 | Итого: | 17 670,60 | 1 689,38 | 2 706,22 | 4 425,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | Территориальные управления Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 17 670,60 | 1 689,38 | 2 706,22 | 4 425,00 | 4 425,00 | 4 425,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.04. Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 2020-2024 | Итого: | 45 841,72 | 0,00 | 25 915,25 | 19 926,47 | 0,00 | 0,00 | АО «Раменский водоканал» |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 45 841,72 | 0,00 | 25 915,25 | 19 926,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого: | 156 062,43 | 18 366,78 | 70 155,73 | 58 689,92 | 4 425,00 | 4 425,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88 922,89 | 15 852,89 | 40 000,00 | 33 070,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 21 297,82 | 2 513,89 | 4 240,48 | 5 693,45 | 4 425,00 | 4 425,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 45 841,72 | 0,00 | 25 915,25 | 19 926,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме I

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Чистая вода»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Средства бюджета Московской области | Государственная прорамма Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | Всего: 88 922,89 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 15 852,89 тыс.руб. 2021 год – 40 000,00 тыс.руб. 2022 год – 33 070,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа | Государственная прорамма Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | Всего: 3 627,22тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 824,51тыс.руб. 2021 год – 1 534,26 тыс.руб. 2022 год – 1 268,45 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 17 670,60 тыс.руб. 2020 год – 1 689,38 тыс.руб. 2021 год – 2 706,22 тыс.руб. 2022 год – 4 425,00 тыс.руб. 2023 год – 4 425,00 тыс.руб. 2024 год – 4 425,00 тыс.руб. |
| Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснаб-жающих организаций Мос-ковской области | Внебюджетные источники | Инвестиционная программа акционерного общества «Раменский водоканал» «Развитие системы водоснабжения Раменского городского округа» | Всего: 45 841,72 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 25 915,25тыс.руб. 2022 год – 19 926,47тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение 3

к подпрограмме I

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»

ПОДПРОГРАММA I «Чистая вода»

| № п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | X | Итого | 17 670,60 | 1 689,38 | 2 706,22 | 4 425,00 | 4 425,00 | 4 425,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 17 670,60 | 1 689,38 | 2 706,22 | 4 425,00 | 4 425,00 | 4 425,00 |
| 1.1. |  | МКУ "ТУ Вялковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 846,50 | 0,00 | 117,50 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| 1.2. |  | МКУ "ТУ Ганусовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. |  | МКУ "ТУ Гжельское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 219,56 | 220,59 | 188,97 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 1.4. |  | МКУ "ТУ Заболотьевское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| 1.5. |  | МКУ "ТУ Кузнецовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| 1.6 |  | МКУ "ТУ Никоновское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 301,86 | 301,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. |  | МКУ "ТУ "Юго - Западное" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 824,40 | 0,00 | 986,40 | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
| 1.8 |  | МКУ "ТУ Рыболовское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 064,51 | 468,16 | 303,35 | 431,00 | 431,00 | 431,00 |
| 1.9. |  | МКУ "ТУ Софьинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 346,80 | 0,00 | 595,80 | 917,00 | 917,00 | 917,00 |
| 1.10. |  | МКУ "ТУ Ульянинское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 896,20 | 0,00 | 399,20 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |
| 1.11. |  | МКУ "ТУ Чулковское" | Средства бюджета Раменского городского округа | 520,00 | 0,00 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 1.12. |  | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 2 138,77 | 398,77 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |

Приложение 4

к подпрограмме I

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности

Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения»

подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы проекти-рования/ строительства/ реконструк-ции | Год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предель-ная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2020 тыс. руб. | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб. м./сутки для многоквартирных домов по адресу: МО, г. п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение) | 2018 - 2021 гг. | 2021 -2022 гг | Производитель-ность - 1500 куб. м. | 118 202,02 | 25 651,91 | Итого: | 92 550,11 | 16 677,40 | 41 534,26 | 34 338,45 | 0,00 |  | 0,00 | 92 550,11 |
|  |  |  |  |  |  | 24 369,09 | Средства бюджета Московской области | 88 922,89 | 15 852,89 | 40 000,00 | 33 070,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 282,82 | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 627,22 | 824,51 | 1 534,26 | 1 268,45 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 118 202,02 | 25 652,44 | Итого: | 92 550,11 | 16 677,40 | 41 534,26 | 34 338,45 | 0,00 |  | 0,00 | 92 550,11 |
|  |  |  |  |  |  | 24 369,61 | Средства бюджета Московской области | 88 922,89 | 15 852,89 | 40 000,00 | 33 070,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 282,83 | Средства бюджета Раменского городского округа | 3 627,22 | 824,51 | 1 534,26 | 1 268,45 | 0,00 |  | 0,00 |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Системы водоотведения»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 63 975,66 | 3 962,00 | 35 865,00 | 24 148,66 | 0,00 | 0,00 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 60 013,66 | 0,00 | 35 865,00 | 24 148,66 | 0,00 | 0,00 |  |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II

«Системы водоотведения»

Подпрограмма II направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Цель подпрограммы:

- Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Подпрограмма II предусматривает выполнение двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области;

Основное мероприятия 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области.

Многие очистные сооружения эксплуатируются свыше 40 лет, а в отдельных случаях – просто отсутствуют. В результате неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водных объектов.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда.

Сложившееся состояние сектора водоотведения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы II «Системы водооведения».

Приложение 1

к подпрограмме II

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

«Системы водоотведения»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 57 621,00 | 0,00 | 35 865,00 | 21 756,00 | 0,00 | 0,00 | АО «Раменский водоканал» | 1.Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью; 2.Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 57 621,00 | 0,00 | 35 865,00 | 21 756,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Итого: | 57 621,00 | 0,00 | 35 865,00 | 21 756,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 57 621,00 | 0,00 | 35 865,00 | 21 756,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 6 354,66 | 3 962,00 | 0,00 | 2 392,66 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства; АО «Раменский водоканал» | 1.Количество построен-ных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС 2.Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2 392,66 | 0,00 | 0,00 | 2 392,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020 -2024 | Итого: | 6 354,66 | 3 962,00 | 0,00 | 2 392,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2 392,66 | 0,00 | 0,00 | 2 392,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2020 -2024 | Итого: | 63 975,66 | 3 962,00 | 35 865,00 | 24 148,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 60 013,66 | 0,00 | 35 865,00 | 24 148,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме II

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II «Системы водоотведения»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3. Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | Внебюджетные источники | Инвестиционная программа акционерного общества «Раменский водоканал» «Развитие системы водоотведения Раменского городского округа» | Всего: 57 621,00 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год - 0,00 тыс.руб. 2021 год - 35 865,00 тыс.руб. 2022 год – 21 756,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | Средства бюджета Московской области | Государственная прорамма Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | Всего: 3 962,00 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год - 3 962,00 тыс.руб. 2021 год - 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Внебюджетные источники | Инвестиционная программа акционерного общества «Раменский водоканал» «Развитие системы водоотведения Раменского городского округа» | Всего: 2 392,66тыс.руб., в т.ч.: 2020 год - 0,00 тыс.руб. 2021 год - 0,00 тыс.руб. 2022 год – 2 392,66 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 811 467,27 | 46 439,58 | 183 330,97 | 199 649,11 | 313 536,58 | 68 511,03 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 286 937,04 | 23 712,19 | 12 179,53 | 43 565,54 | 142 391,99 | 65 087,79 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 47 721,91 | 22 727,39 | 11 718,44 | 2 341,25 | 7 511,59 | 3 423,24 |  |
| Внебюджетные источники | 476 808,32 | 0,00 | 159 433,00 | 153 742,32 | 163 633,00 | 0,00 |  |

## Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

## подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Достижение цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и решение проблем в сфере коммунального хозяйства в рамках настоящей подпрограммы планируется решить обеспечением надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения).

Цель подпрограммы III: создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Подпрограмма III предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области;

Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно - коммунального хозяйства.

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы, реконструированы и отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории Раменского городского округа, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг.

Приложение 1

к подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 790 467,27 | 25 439,58 | 183 330,97 | 199 649,11 | 313 536,58 | 68 511,03 | Управление капитального строительства; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа; АО «Раменская теплосеть» | 1.Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельное, ЦТП, сети) 2.Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265 937,04 | 2 712,19 | 12 179,53 | 43 565,54 | 142 391,99 | 65 087,79 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 47 721,91 | 22 727,39 | 11 718,44 | 2 341,25 | 7 511,59 | 3 423,24 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 476 808,32 | 0,00 | 159 433,00 | 153 742,32 | 163 633,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. | 2020-2024 | Итого: | 449 066,00 | 0,00 | 159 433,00 | 135 742,32 | 153 890,68 | 0,00 | АО «Раменская теплосеть» |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 449 066,00 | 0,00 | 159 433,00 | 135 742,32 | 153 890,68 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 323 837,38 | 18 699,18 | 13 074,48 | 63 906,79 | 159 645,90 | 68 511,03 | Управление капитального строительства, АО «Раменская теплосеть» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265 937,04 | 2 712,19 | 12 179,53 | 43 565,54 | 142 391,99 | 65 087,79 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 30 158,02 | 15 986,99 | 894,95 | 2 341,25 | 7 511,59 | 3 423,24 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 27 742,32 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 9 742,32 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.06. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого | 6 740,40 | 6 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 6 740,40 | 6 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 02.51. Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно - технического обеспечения (не связаны со строительством объекта капитального строительства | 2020-2024 | Итого: | 10 823,49 | 0,00 | 10 823,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ТУ «Новохаритоновское» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 10 823,49 | 0,00 | 10 823,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно - коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 04.05. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2020-2024 | Итого | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого: | 811 467,27 | 46 439,58 | 183 330,97 | 199 649,11 | 313 536,58 | 68 511,03 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 286 937,04 | 23 712,19 | 12 179,53 | 43 565,54 | 142 391,99 | 65 087,79 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 47 721,91 | 22 727,39 | 11 718,44 | 2 341,25 | 7 511,59 | 3 423,24 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 476 808,32 | 0,00 | 159 433,00 | 153 742,32 | 163 633,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме III

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. | Внебюджетные источники | Инвестиционная программа акционерного общества «Раменская теплосеть» «Развитие системы теплоснабжения Раменского городского округа» | Всего: 449 066,00тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 159 433,00 тыс.руб. 2022 год – 135 742,32 тыс.руб. 2023 год – 153 890,68 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Всего: 265 937,04 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 2 712,19 тыс.руб. 2021 год – 12 179,53 тыс.руб. 2022 год – 43 565,54 тыс.руб. 2023 год – 142 391,99тыс.руб. 2024 год – 65 087,79 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | Всего: 30 158,02 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 15 986,99 тыс.руб. 2021 год – 894,95 тыс.руб. 2022 год – 2 341,25 тыс.руб. 2023 год – 7 511,59 тыс.руб. 2024 год – 3 423,24 тыс.руб. |
|  | Внебюджетные источники | Инвестиционная программа акционерного общества «Раменская теплосеть» «Развитие системы теплоснабжения Раменского городского округа» | Всего: 27 742,32 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 18 000,00 тыс.руб. 2023 год – 9 742,32 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 6 740,40 тыс.руб. в т.ч.: 2020 год – 6 740,40 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Разработка технических условий присоединения к сетям инженерно - технического обеспечения (не связаны со строительством объекта капитального строительства | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 10 823,49 тыс.руб. в т.ч.: 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 10 823,49 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | Средства бюджета Московской области | Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Всего: 21 000,00 тыс.руб. в т.ч.: 2020 год – 21 000,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение 3

к подпрограмме III

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности

Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.02. «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»

подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объкта | Годы проекти-рования/ строи-тельства/ реконструк-ции | Год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2020 тыс. руб. | Источники финанси-рования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: МО, городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения) | 1/2018-4/2024 | 4/2024 | Мощность 30 Гкал/час | 326873,48 | 49719,97 | Итого: | 277 153,51 | 0,00 | 12 832,11 | 45 906,79 | 149 903,58 | 68 511,02 | 277153,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 263 224,85 | 0,00 | 12 179,53 | 43 565,54 | 142 391,99 | 65 087,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 13 928,66 | 0,00 | 652,58 | 2 341,25 | 7 511,59 | 3 423,24 |  |
| 2. | Строительство сетей хозяйственно – бытовой и ливневой канализации для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул.Северное шоссе, мкр.ЖК «Раменский» (в т.ч. ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 665,2 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 665,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс.руб. | 2018-2019 | 2019 | Протяженность 2171,55 | 30 762,46 | 30 097,26 | Итого: | 665,20 | 665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Строительство водопроводных сетей для нужд многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул.Северное шоссе, мкр.ЖК «Раменский» (в т.ч. ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 2047,50 тыс.руб. из них средства бюджета Московской области - 2047,19 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования - 0,31 тыс.руб. | 2019 | 2019 | Протяженность 1510м | 38 906,85 | 36 859,35 | Итого: | 2 047,50 | 2 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 047,19 | 2 047,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Строительство сетей центрального отопления и ГВС для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул.Северное шоссе, мкр.ЖК «Раменский», в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 15 986,48 тыс.руб. из них средства бюджета муниципального образования - 15 986,48 тыс.руб. | 2019 | 2019 | 1760м | 94 250,42 | 78 263,94 | Итого: | 15 986,48 | 15 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 986,48 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 15 986,48 | 15 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Технологическое подключение газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: МО, г.п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» к централизованной системе холодного водоснабжения | 2018-2022 | 2022 | Мощность 30 Гкал/час | 242,37 | 0,00 | Итого: | 242,37 | 0,00 | 242,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,37 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 242,37 | 0,00 | 242,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Строительство теплосети от проектируемой ТК по ул. Мира до ТК-85б ул.Чугунова. Перемычка между котельной "РАТЭКС" и котельной "Холодово" | 2023 | 2023 | Протяженность 0,33 км | 9 742,32 | 0,00 | Итого: | 9 742,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 742,32 | 0,00 | 9 742,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 9 742,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 742,32 | 0,00 |  |
| 7. | Строительство т/с от ТК-15 ул. Коммунистическая до ТК-38 ул. Космонавтов. Перемычка между 2-м и 3-м квартолом котельной "Холодово". | 2022 | 2022 | Протяженность 0,70 км | 18 000,00 | 0,00 | Итого: | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 518 777,90 | 194 940,52 | Итого: | 323 837,38 | 18 699,18 | 13 074,48 | 63 906,79 | 159 645,90 | 68 511,03 | 323 837,38 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265 937,04 | 2 712,19 | 12 179,53 | 43 565,54 | 142 391,99 | 65 087,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 30 158,02 | 15 986,99 | 894,95 | 2 341,25 | 7 511,59 | 3 423,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 27 742,32 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 9 742,32 | 0,00 |  |

Приложение 4

к подпрограмме III

Адресный перечень объектов реконструкции (модернизации) на территории Раменского городского округа

Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Капитальный ремонт,

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры»

подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Модернизация магистрального участка т/с от Тк-18(замерный узел) до ТК-41а ул. Гурьева кот. «РПЗ» | 2021 | Внебюджетные источники | 23 289,22 | 0,00 | 23 289,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Модернизация т/с от ТК-4 до ж/д 5,6,7 по ул.Новая кот. «Дубовая роща» | 2021 | Внебюджетные источники | 7 355,63 | 0,00 | 7 355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация т/с от ТК-2 до ЦТП №4 кот. «Дружба» | 2023 | Внебюджетные источники | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| 4. | Модернизация т/с от ТК-9 до ТК-17 ул.Солнцева 2-6, котельная "РАТЭКС". | 2022 | Внебюджетные источники | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизация магистрального участка т/с от ТК-9 до ТК-10 ул. Коммунистическая кот.«Холодово» | 2022 | Внебюджетные источники | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Модернизация т/с от ЦТП№8 " Взрывгеофизика", ул. Королева,36 до ж/д Прямолинейная д. 24 (II контур системы отопления кот.«Холодово») | 2022 | Внебюджетные источники | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Модернизация т/с от кот. ПМК-17 до ж/д. ул. СПТУ 93 д.4 | 2022 | Внебюджетные источники | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Модернизация т/с отопления и ГВС от ТК-51 ул.Гурьева до ЦТП №5, ж/д №23,25 ул.Красноармейская кот.«Восточная» | 2022 | Внебюджетные источники | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Модернизация т/с от ЦТП №9 кот. «РМЗ» к ж/д ул. Стальконструкции, Красная | 2023 | Внебюджетные источники | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| 10. | Модернизация т/с от ТК-49 до ТК-50 ул. Гурьева от кот. «Восточная» | 2021 | Внебюджетные источники | 11 530,27 | 0,00 | 11 530,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Гжель" с. Гжель, ул . Новая | 2022 | Внебюджетные источники | 5 542,32 | 0,00 | 0,00 | 5 542,32 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной " Заворово" до ТК-1А | 2021 | Внебюджетные источники | 4 269,23 | 0,00 | 4 269,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Модернизация тепловых сетей от котельной "Рылеево" до ТК -1 , п. Рылеево | 2022 | Внебюджетные источники | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Софьино" до ТК-4 , п.Софьино | 2022 | Внебюджетные источники | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Модернизация тепловых сетей от котельной "Константиново" до ТК-1, с.Константиново | 2022 | Внебюджетные источники | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Модернизация тепловых сетей от ТК-1 до ТК-6 котельной "Константиново", с.Константиново | 2023 | Внебюджетные источники | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 17. | Модернизация магистральной тепловой сети от ТК-28 до ТК-29 и до ЦТП по ул.Опаринская в г.п.Ильинский. Котельная Ильинская квартальная | 2022 | Внебюджетные источники | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Модернизация магистральной тепловой сети от котельной "в/ч №16660" до ЦТП ул.Шахова, д.3 в г.п.Удельная | 2022 | Внебюджетные источники | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Модернизация магистральной тепловой сети от ТК-2 до ТК-2,3,4,,6,7,8,9,10,11,12,20,21 котельная "ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ" п.Удельная | 2022 | Внебюджетные источники | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Модернизация участка т/с от ТК-111а до ТК-114 ул. Красноармейская, Приборостроителей (ПАТП) кот. "РПЗ" | 2023 | Внебюджетные источники | 5 690,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,68 | 0,00 |
| 21. | Модернизация газового оборудования, автоматики безопасности и регулирования котла ПТВМ-30М №2 котельная «Восточная» с выполнением пуско - наладочных работ | 2021 | Внебюджетные источники | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Модернизация котла ПТВМ-30М №2 на котельной «Восточная» с установкой 5-го сетевого насоса | 2021 | Внебюджетные источники | 42 887,28 | 0,00 | 42 887,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Модернизация котельной "Малахово" с переводом на природный газ с выполнением проектных работ | 2021 | Внебюджетные источники | 2 798,29 | 0,00 | 2 798,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Модернизация резервного топливного хозяйства на котельной "Восточная" с выполнением проектных работ | 2021 | Внебюджетные источники | 12 210,00 | 0,00 | 12 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Модернизация автоматики безопасности и пуско-наладочные работы в кот. Донинское шоссе, мкр. №10 г. Раменское | 2021 | Внебюджетные источники | 3 467,48 | 0,00 | 3 467,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Модернизация ЦТП №9 кот. РМЗ с установкой теплообменников системы отопления для перевода близ лежащих домов на 2-ой контур системы отопления | 2023 | Внебюджетные источники | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| 27. | Модернизация котельной "Заворово" с переводом 3-х паровых котлов ДКВР - 6,5/13 на водогрейный режим работы | 2021 | Внебюджетные источники | 38 425,60 | 0,00 | 38 425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Проектные работы по модернизации котельной " Тимонино" с заменой 6-ти котлов " Минск-1" | 2022 | Внебюджетные источники | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Модернизация котельной " Тимонино " с заменой 6-ти котлов " Минск-1" | 2023 | Внебюджетные источники | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 30. | Проектные работы по модернизации котельной "В/ч 16660 в г.п.Удельная с заменойкотлов ДКВР 4/13 | 2023 | Внебюджетные источники | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 31. | Модернизация котельной в/части №16660 в г.п.Удельная с заменой 3-х котлов ДКВР 4/13 и 2-х котлов ДКВР 6,15/13 | 2023 | Внебюджетные источники | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 32. | Модернизация автоматики безопасности котлов в кот. «Рыбхоз», пуско-наладочные работы | 2023 | Внебюджетные источники | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  | Внебюджетные источники | 449 066,00 | 0,00 | 159 433,00 | 135 742,32 | 153 890,68 | 0,00 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 7 081,73 | 0,00 | 1 983,73 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 7 081,73 | 0,00 | 1 983,73 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 |  |

## Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IV

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Целью подпрограммы IV является снижение энергоемкости и валового регионального продукта. Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачи по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Раменского городского округа Московской области.

Подпрограмма IV направлена на снижение энергоемкости и валового регионального продукта Раменского городского округа, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Учитывая, что Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

Подпрограмма IV предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области.

Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области.

В рамках данных мероприятий реализуется:

- обязательный учет используемых энергетических ресурсов;

- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;

- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение 1

к подпрограмме IV

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2020 - 2024 | Итого: | 7 081,73 | 0,00 | 1 983,73 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 | Управление капитального строительства, Муниципальные учреждения Раменского городского округа | 1.Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D); 2.Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных прибо-рами учета потребляемых энергетических ресурсов. |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 081,73 | 0,00 | 1 983,73 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2020 - 2024 | Итого: | 1 012,10 | 0,00 | 1 012,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 012,10 | 0,00 | 1 012,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020 - 2024 | Итого: | 6 069,63 | 0,00 | 971,63 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 | Комитет по образованию |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 6 069,63 | 0,00 | 971,63 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа | 1.Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета 2.Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020 - 2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого: | 7 081,73 | 0,00 | 1 983,73 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального района | 7 081,73 | 0,00 | 1 983,73 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме IV

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | Средства бюджета Ра-менского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 1 012,10 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 1 012,10 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Средства бюджета Раменского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 6 069,63 тыс.руб. 2020 год –0,00 тыс.руб. 2021 год – 971,63 тыс.руб. 2022 год – 2 549,00 тыс.руб. 2023 год – 2 549,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VI «Развитие газификации»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации»

Целью Подпрограммы VI «Развитие газификации» является увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачу по обеспечению населенных пунктов Раменского городского округа Московской области источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления.

В настоящее время уровень газификации Раменского городского округа Московской области достиг практически 100 процентов. В современных застройках жилья широкое распространение получили электрические плиты, что также обусловливает низкую актуальность газификации городских населенных пунктов.

Недостаточная степень газификации сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области затрудняет достижение уровня жизни населения, отвечающего современным стандартам.

Решение задачи газификации сельских населенных пунктов позволит повысить доступность системы газоснабжения для потребителей, увеличить использование газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым улучшая качество жизни.

Подпрограмма VI предусматривает выполнение следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах.

Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Московской области, на обеспечение доступности газовой инфраструктуры на территории Раменского городского округа Московской области для потребителей и инвесторов в целях повышения инвестиционной привлекательности региона.

Приложение 1

к подпрограмме VI

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI «Развитие газификации»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2020-2024гг | Итого: | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ТУ «Кратово», Администрация Раменского городского округа, Управление капитального строительства | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020-2024гг | Итого: | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого: | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме VI

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация в границах городского округа газоснабжения населения | Средства бюджета Ра-менского городского округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 7 800,95 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 7 800,95 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение 3

к подпрограмме VI

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»

ПОДПРОГРАММА VI «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие 01. Строительство газопроводов в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | X | Итого | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 800,95 | 0,00 | 7 800,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. |  | Администрация Раменского городского округа | Средства бюджета Раменского городского округа | 5 952,43 | 0,00 | 5 952,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. |  | МКУ "ТУ "Кратово" | Средства бюджета Раменского городского округа | 378,06 | 0,00 | 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. |  | Управление капитального строительства | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 443,46 | 0,00 | 1 443,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. |  | Управление муниципальным имуществом | Средства бюджета Раменского городского округа | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | Администрация Раменского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VIII

## «Обеспечивающая подпрограмма»

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления – это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Целью подпрограммы VIII является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо решить задачу по организации эффективной деятельности организаций органов местного самоуправления.

В рамках подпрограммы VIII запланирована реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

В результате реализации указанного мероприятия будут произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 1

к подпрограмме VIII

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020 - 2024 | Итого: | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020 - 2024 | Итого: | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2020 - 2024 | Итого: | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме VIII

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 2 618,00 тыс.руб., в т.ч.: 2020 год – 632,00 тыс.руб. 2021 год – 662,00 тыс.руб. 2022 год – 662,00 тыс.руб. 2023 год – 662,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |