## Приложение к

## постановлению

## Администрации Раменского муниципального округа

## Московской области

## от___________ №_______

Муниципальная программа Раменского муниципального округа Московской области

«Чистый округ»

г. Раменское

2025 год

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского муниципального округа Московской области

«Чистый округ»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Раменского муниципального округа Гаджиев З.М. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. Снижение объемов захоронения ТКО |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Обращение с отходами» | Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Комплексное содержание территорий, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий, проведение капитального ремонта и ремонта подъездов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории Раменского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 19861,57 | 18560,57 | 1301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского муниципального округа | 4075110,89 | 2040067,54 | 2035043,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4094972,46 | 2058628,11 | 2036344,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с этим, целями муниципальной программы Раменского муниципального округа «Чистый округ» (далее – программа) являются:

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области;

- снижение объемов захоронения ТКО.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется по дизайн-проекту и включает в себя минимальный перечень работ по благоустройству:

-установка детской площадки;

- организация парковки;

- озеленение;

-организация наружного освещения;

-установка информационного стенда;

- устройство контейнерной площадки;

-установка лавочек (скамеек);

-установка урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя модернизацию существующих и  (или) обустройство новых объектов, таких как:

- спортивная площадка (воркаут);

- площадка для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В рамках программы реализуются мероприятия по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

В случае предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий, перечень видов работ, на которые могут быть израсходованы средства, включает:

- разработку проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических,  археологических изысканий;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость (по вышеуказанным работам, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

-  благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

-  благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

-  благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий;

- благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пожарных;

- благоустройство систем наружного освещения;

- благоустройство праздничного оформления;

- благоустройство средств размещения информации;

- благоустройство малых архитектурных форм;

- благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020               № 11-134/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Раменском муниципальном округе, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы является создание и поддержание благоприятной экологической обстановки в Раменском муниципальном округе.

На территории Раменского муниципального округа находится один из полигонов ТКО. В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» проводились мероприятия по рекультивации полигона «Сафоново». В дальнейшем принятые меры будут способствовать снижению темпов загрязнения бытовым мусором и уменьшению количества стихийных свалок на территории округа.

Разработка данной программы имеет большую актуальность. Проведение мероприятий послужит имиджу Раменского муниципального округа в качестве чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей муниципального округа.

## 3. Инерционный прогноз развития современной комфортной городской среды

## с учетом ранее достигнутых результатов,  а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

В 2023-2025гг подпрограмма I «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» функционировала в рамках муниципальной программы Раменского муниципального округа «Формирование современной комфортной городской среды». За период  январь - сентябрь 2025 года обеспечено 8043,040 тыс. м2 содержания дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств, обустроено 15 единиц систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», установлено 55 единиц шкафов управления наружным освещением, заменены 900 единиц  неэнергоэффективных светильников наружного освещения, запланировано установить 1 детскую игровую площадку. Также проведены работы по обустройству контейнерных площадок, ямочному ремонту дворовых территорий, ремонту подъездов многоквартирных домов.

В дальнейшем будут продолжены работы в сфере благоустройства, так как отказ от реализации мероприятий муниципальной программы приведет к увеличению нагрузки на действующую инфраструктуру, преждевременному износу и дефициту объектов благоустройства, что в свою очередь приведет к снижению качества жизни населения Раменского муниципального округа и негативному социальному эффекту.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по обеспечению комфортного проживания жителей в Раменском муниципальном округе Московской области определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

- проведение мероприятий по формированию комфортной городской среды в соответствии с едиными требованиями по Московской области;

- системная работа по основным направлениям формирования современной комфортной городской среды на территории Раменского муниципального округа Московской области с учетом основных вызовов в сфере благоустройства.

В 2023-2025гг подпрограмма II «Обращение с отходами» функционировала в рамках муниципальной программы Раменского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2024 году проводились и завершены мероприятия по рекультивации полигона «Сафоново».

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры информирования населения.

Система непрерывного экологического образования требует формирования практических навыков по оценке качества окружающей среды. Основной вклад в практическую экологическую деятельность учащихся вносят экологические исследования и работы по оценке состояния окружающей среды, которые широко внедряются в практику экологического образования.

В настоящее время отдается предпочтение таким методам и формам обучения, которые:

- стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде (уроки – конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, викторины),

- способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть последствия природообразующей деятельности человека (беседы, наблюдения, опыты),

- обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений, учат принимать экологически целесообразные решения и приобретать новые знания,

- вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного                         и регионального значения (проведение субботников с целью очистки территории от стихийных свалок мусора, выявление редких и исчезающих видов, определение факторов риска в районах проживания, пропаганда экологических знаний: лекции, беседы, листовки, рисунки, плакаты).

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно – целевым методом в рамках муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области «Чистый округ».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2026 по 2030 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей округа.

4. Целевые показатели муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области  «Чистый округ»

| № п/п | Наименование целевых показателей |  | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой |  | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа» | 2.И4.01 2.02.01 2.03.04 |  |
| 2. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой |  | Тыс. кв. м | 8 043,04 | 8 043,04 | 8 043,04 | 8 043,04 | 0 | 0 | МКУ ТУ Раменского муниципального округа, МБУ «Содержание и благоустройство» | 2.И4.01 2.01.03 2.01.09 2.01.15 2.01.16 2.01.17 2.01.18 2.01.19 2.01.21 2.01.24 2.01.32 2.01.33 2.01.36 |  |
| 3. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой |  | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа | 2.01.34 2.01.35 |  |
| 4. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный |  | Единица | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ТУ Раменского муниципального округа | 2.01.22 |  |
| 5. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный |  | Единица | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ТУ Раменского муниципального округа, МБУ «Содержание и благоустройство» | 2.01.23 |  |
| 6. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой |  | Единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор по благоустройству администрации Раменского муниципального округа | 2.01.39 2.01.40 |  |
| 7. | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на проведение капитального ремонта МКД | Муниципальный |  | Процент | 70 | 75 | 90 | 90 | 0 | 0 | МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа» | 2.02.01 |  |
| 8. | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на проведение ремонта подъездов в МКД | Муниципальный |  | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа» | 2.03.04 |  |
| 2. Снижение объемов захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | Муниципальный |  | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства | 4.03.01 |  |

# 5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области

# «Чистый округ»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям | Информация предоставляется Администрацией Раменского муниципального округа | Годовая |
| 2. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Квартальная |
| 3. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Годовая |
| 4. | Заменено неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Квартальная |
| 5. | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Квартальная |
| 6. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Заключенные контракты, акты выполненных работ | Квартальная |
| 7. | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на проведение капитального ремонта МКД | Процент | Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям | Информация предоставляется Администрацией Раменского муниципального округа | Квартальная |
| 8. | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на проведение ремонта подъездов в МКД | Процент | Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям | Информация предоставляется Администрацией Раменского муниципального округа | Квартальная |
| 9. | Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | Единица | Определяется на основании данных о количестве объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) построенных, отремонтированных, реконструированных на территории Раменского муниципального округа. | Акты выполненных работ | Годовая |

6. Перечень мероприятий подпрограммы I «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,  в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», МКУ ТУ «Гжель» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 | Итого | 4094972,46 | 2 058 628,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 036 344,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19861,57 | 18 560,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 4075110,89 | 2 040 067,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 035 043,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2030 | Итого | 2600,00 | 1299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2600,00 | 1299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 24243,78 | 24243,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство, МКУ «ТУ Чулковское» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17261,57 | 17261,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 6982,21 | 6982,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 2036003,92 | 1018001,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018001,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа; МКУ ТУ Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 2036003,92 | 1018001,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018001,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Итого | 1033602,66 | 516801,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516800,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», МКУ ТУ Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 1033602,66 | 516801,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516800,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа, МБУ «Содержание и благоустройство», МКУ ТУ Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2026-2030 | Итого | 121776,58 | 60888,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60888,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ«Дирекция парков Раменского муниципального округа» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 121776,58 | 60888,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60888,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2026-2030 | Итого | 148520,28 | 74260,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74260,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», МКУ ТУ «Раменского муниципального округа» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 148520,28 | 74260,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74260,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2026-2030 | Итого | 628294,24 | 314147,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство, МКУ ТУ «Раменского муниципального округа» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 628294,24 | 314147,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество светильников, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ«Содержание и благоустройство, Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство, Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство, Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа, МКУ ТУ Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) кв. м | 2026-2030 | Итого | 58605,00 | 28728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 58605,00 | 28728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Итого | 41326,00 | 20258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», МКУ ТУ «Гжель» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 41326,00 | 20258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», МКУ ТУ «Софьинское» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.36. Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство», МКУ ТУ Раменского муниципального округа, МАУ «Дирекция парков Раменского муниципального округа» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.17. | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, в рамках реализации | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа», Управление по содержанию территории администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ«УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа», Управление по содержанию территории администрации Раменского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, ед. |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  |  |  | 1 пол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме II |  | Итого |  | 4094972,46 | 2 058 628,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 036 344,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 19861,57 | 18 560,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | 4075110,89 | 2 040 067,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 035 043,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

6.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2. | 1 | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 3. | 1 | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 4. | 1 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 5. | 1 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха |
| 6. | 1 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 7. | 1 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 8. | 1 | 01 | 19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 9. | 1 | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 10. | 1 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 11. | 1 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 12. | 1 | 01 | 24 | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства муниципального образования. |
| 13. | 1 | 01 | 32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м) | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 14. | 1 | 01 | 33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 15. | 1 | 01 | 34 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» |
| 16. | 1 | 01 | 34 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» |
| 17. | 1 | 01 | 34 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» |
| 18. | 1 | 01 | 34 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» |
| 19. | 1 | 01 | 35 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» |
| 20. | 1 | 01 | 35 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» |
| 21. | 1 | 01 | 36 | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Ед. | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен |
| 22. | 1 | 01 | 39 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 23. | 1 | 01 | 39 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 24. | 1 | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 25. | 1 | 01 | 40 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 26. | 1 | 01 | 40 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 27. | 1 | 01 | 40 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 28. | 1 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 29. | 1 | 03 | 04 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы I  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства бюджета Московской области | Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы | Всего: 2600,00 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 1299,00 тыс. руб. 2027 год – 1301,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | Средства бюджета Московской области | Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы | Всего: 17261,57 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 17261,57 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
|  | Средства бюджета Раменского муниципального округа |  | Всего: 6982,21 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 6982,21 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 2036003,92 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 1018001,96 тыс .руб. 2027 год – 1018001,96 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 1033602,66 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 516801,82 тыс. руб. 2027 год – 516800,84 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 121776,58 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 60888,29 тыс. руб. 2027 год – 60888,29 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 148520,28 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 74260,14 тыс. руб. 2027 год – 74260,14 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 628294,24 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 314147,12 тыс. руб. 2027 год – 314147,12 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв.м) | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 58605,00 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 28728,00 тыс. руб. 2027 год – 29877,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | Средства бюджета Раменского муниципального округа | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период | Всего: 41326,00 тыс. руб., в т.ч.: 2026 год – 20258,00 тыс. руб. 2027 год – 21068,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |

6.3. Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления» подпрограмма I «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| №п/п | Название мероприятия подпрограммы | Получатель бюджетных средств | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | X | Итого | 628294,24 | 314 147,12 | 314 147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 628294,24 | 314 147,12 | 314 147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 |  | Управление содержания территорий администрации Раменского муниципального округа | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 12119,86 | 6 059,93 | 6 059,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 |  | МБУ «Содержание и благоустройство» | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 616174,38 | 308 087,19 | 308 087,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Перечень мероприятий подпрограммы II «Обращение с отходами»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственныйза выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 03.01. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | X |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 1 пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

7.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы II «Обращение с отходами»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) | Ед. | Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированной) объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории Раменского муниципального округа. |