Приложение к Постановлению

Администрации Раменского

городского округа

от 31.10.2019 № 15

Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

2019 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Раменского городского округа В.В. Чехов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и благоустройство» Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа и создание благоприятных условий для проживания и отдыха, повышение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - 1.Комфортная городская среда. 2.Благоустройство территорий. 3.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 5 158 725,72 | 1 704 702,09 | 1 884329,81 | 1 569 693,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 593 511,42 | 172 061,52 | 363 424,01 | 58 025,89 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 4 565 214,30 | 1 532 640,57 | 1520905,80 | 1 511 667,93 | 0,00 | 0,00 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа Московской области

## «Формирование современной комфортной городской среды»

## Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения. Обеспечение благоустройства территорий городского поселения Раменское законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», нормами и правилами по благоустройству территории Раменского городского округа Московской области.

## Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.

## В соответствии с вышеизложенным, разработка данной программы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.

## В состав муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» входят три подпрограммы: «Комфортная городская среда», «Благоустройство территорий», «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».

## Цели муниципальной программы:

## Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа, создание благоприятных условий для проживания и отдыха, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

## Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве:

## 1.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул. Леволинейная, д.48 и ул.Опаринская д.1, 3/1, 3/2

## 2.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул. Параллельная, д.10

## 3.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул.Первомайская, д. 29 к.2, 29 к.3, 29 к.5, 29 к.6, 29 к.7, 29 к.8

## 4.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул.Первомайская, д. 33/19Б, 33/19В

## 5.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул.Полевая, д.1,3,5

## 6.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.1а

## 7.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.2

## 8.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.15

## 9.	Московская обл., Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.1в

## 10.	Московская обл., Раменский г.о., д.Верея, д.398 а

## 11.	Московская обл., Раменский г.о., с. Быково, ул. Колхозная

## 12.	Московская обл., Раменский г.о., д. Аксеново

## 13.	Московская обл., Раменский г.о., с. Строкино

## 14.	Московская обл., Раменский г.о., д. Шмеленки

## 15.	Московская обл., Раменский г.о., д. Вялки

## 16.	Московская обл., Раменский г.о., д. Полушкино, 17а

## 17.	Московская обл., Раменский г.о., д.Никулино, у домов № 1,2,3,4

## 18.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совхоза "Красковский"

## 19.	Московская обл., Раменский г.о., с. Зюзино

## 20.	Московская обл., Раменский г.о., пос. Спартак, д.20-22

## 21.	Московская обл., Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.1,2,4,5,8

## 22.	Московская обл., Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.3,6,7,9

## 23.	 Московская обл., Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.5а

## 24.	 Московская обл., Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.10,11,12

## 25.	 Московская обл., Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.д.17,21,22

## 26.	 Московская обл., Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.д.18,20

## 27.	 Московская обл., Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.2

## 28.	 Московская обл., Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.4,5,6

## 29.	 Московская обл., Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.1,2,21

## 30.	Московская обл., Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.22

## 31.	Московская обл., Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.д.13,14,15,16

## 32.	Московская обл., Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.22

## 33.	Московская обл., Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная,д.17

## 34.	Московская обл., Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.19

## 35.	Московская обл., Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.д.18,20,21

## 36.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Центральная 1

## 37.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Центральная 2

## 38.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Центральная 3

## 39.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Центральная 6

## 40.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Беговая 1

## 41.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Беговая 2,3

## 42.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Беговая 6

## 43.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 30

## 44.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 29

## 45.	Московская обл., Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 27,28

## 46.	Московская обл., Раменский г.о., д. Клишева ул. Центральная 5

## 47.	Московская обл., Раменский г.о., д. Рыбаки, ул. Садовая 1а

## 48.	Московская обл., Раменский г.о., с. Малахово, д. 10

## 49.	Московская обл., Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 4

## 50.	Московская обл., Раменский г.о., с. Новое,ПМК-17, д. 5

## 51.	Московская обл., Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 8

## 52.	Московская обл., Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 2

## 53.	Московская обл., Раменский г.о., с. Новое, Усадьба СПЕЦ-СМУ, д. 6

## 54.	Московская обл., Раменский г.о., д. Заболотье, СПТУ -93 д. 1

## 55.	Московская обл., Раменский г.о., д. Заболотье, СПТУ -93 д. 3

## 56.	Московская обл., Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Московская, д.4б

## 57.	Московская обл., Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Южная, д.17, 17А, 19

## 58.	Московская обл., Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Театральная, д.35

## 59.	Московская обл., Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Ленинская, д.49

## 60.	Московская обл., Раменский г.о., с. Константиново, д.2,3,5

## 61.	Московская обл., Раменский г.о., с. Константиново, д.4

## 62.	Московская обл., Раменский г.о., с. Константиново, д.10-11

## 63.	Московская обл., Раменский г.о., с. Константиново, д.12-13-15

## 64.	Московская обл., Раменский г.о., с. Константиново, д.16

## 65.	Московская обл., Раменский г.о., с. Константиново, д.17

## 66.	Московская обл., Раменский г.о., п. Кратово, ул. Мичурина, д.4,д.6а, ул. Чурилина,д.7

## 67.	Московская обл., Раменский г.о., п. Кратово,ул. Чурилина,д.4,д.6,д.6а, ул. Старомосковская,д.5/2,д.7,д.9/5,ул. Интернациональная,д.7

## 68.	Московская обл., Раменский г.о., п. Кратово - ул. Мира, д.7.8,9,10

## 69.	Московская обл., Раменский г.о., с. Игумново, улица СПТУ-98,д.1,д.2

## 70.	Московская обл., Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Пионерская, д.48

## 71.	Московская обл., Раменский г.о., с.Никоновское, улАк.Иванова, д. 17

## 72.	Московская обл., Раменский г.о., с.Заворово, д.5, д. 8

## 73.	Московская обл., Раменский г.о., с.Заворово, д.6, д.7

## 74.	Московская обл., Раменский г.о., с.Заворово, д11, д. 12

## 75.	Московская обл., Раменский г.о., пос.Электроизолятор д.№№13,15,26

## 76.	Московская обл., Раменский г.о., пос.Кузяевского фарфорового завода д.8, 11, 12

## 77.	Московская обл., Раменский г.о., пос.Кузяевского фарфорового завода д.№№ 6, 15,16

## 78.	Московская обл., Раменский г.о., пос.Кузяевского фарфорового завода д.№№17, 19

## 79.	Московская обл., Раменский г.о., д.Антоново дом завода "Электроизолятор" №№ 1,2

## 80.	Московская обл., Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 1,2,3,19

## 81.	Московская обл., Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 12,13

## 82.	Московская обл., Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 29

## 83.	Московская обл., Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 8,9

## 84.	Московская обл., Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 20,21

## 85.	Московская обл., Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 23,30,33,34,35,36

## 86.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.40/1,40/2

## 87.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Прямолинейная, д.24; уд.Королева, д.37,35,33,31; ул.Коммунистическая, д.37; ул.Космонавтов д.40

## 88.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.34,36,38

## 89.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.26,28,30,32; ул.Коммунистическая, д.7а,13,13а,15,15а,16,17,18,18а

## 90.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.7,9,8,10,11,12

## 91.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.35,1,5,7,11,13,15,19,17,17а,21

## 92.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.18,20к1,20к2,20к3,22,24

## 93.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Левашова, д.29,29а,31,33,35,37,37а

## 94.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Северное шоссе, д.42, 44, 46, 48, 50

## 95.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Чугунова, д.43,41

## 96.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Чугунова, д.18/2,16,12,10/1; ул.Новостройки д.11/4,9,5; ул.Мира д.3/3

## 97.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Чугунова, д.15а, 15б, 15/5, 15/4, 15/3, 15/1

## 98.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Мира, д.1,2,4,5,6

## 99.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Солнцева, д.2,4,6,8,10; ул.Чугунова, д.11,11/1

## 100.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Высоковольтная д.21,23,20,22

## 101.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.30,24,22,20,18,18а,32,32а; п.Красный Октябрь д.18а,19,20а,21,22а,27,26,25,24,23,34,30,31,32,35,36,43,43а

## 102.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.14

## 103.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Октябрьская д.3

## 104.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.17,15

## 105.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Лучистая 1,2,3,5,6,7,8,9,

## 106.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Дергаевская, д. 8, 10, 12 ,14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

## 107.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул. Донинское ш., д. 2, 4, 4а, 2а, 6, 8, 10, 14; ул. Приборостоителей, д. 2, 1, 3, 5, 7

## 108.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Крымская, д.1,1а,2,4,5,11,12

## 109.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Гурьева, д.1,3,5,7,9,23а

## 110.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 27а, 27б; ул.Приборостоителей д. 21

## 111.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13а, 13

## 112.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 15, 17; ул. Гурьева д. 6, 8; ул. Донинское шоссе, д. 3а

## 113.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 6, 4, 2, 10

## 114.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 8, 14, 16, 10, 12, 14, 16, 16к, 18

## 115.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Рабочая, д. 12, 19, 14, 16, 18, 20, 26/1; ул. Коминтерна, д. 13, 15, 21, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33

## 116.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 31; ул. Школьная, д. 4, 6; ул. Рабочая, д. 1, 3, 5, 7

## 117.	Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Бронницкая, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,3 3; ул. Красная, д. 17, 18

## 118.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учителькая д.9 ,19

## 119.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учителькая д.,5,6,7,8,

## 120.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.10, 11

## 121.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.12, 12а

## 122.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.14

## 123.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.15, 20, 21

## 124.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.17

## 125.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.18

## 126.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Кооперативная, д. 10

## 127.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Трудовая д.3

## 128.	Московская обл., Раменский г.о., п. Родники, ул. Коминтерна ул. 32

## 129.	Московская обл., Раменский г.о., д.Вохринка, у дома № 85

## 130.	Московская обл., Раменский г.о., д.Вохринка, у дома № 89

## 131.	Московская обл., Раменский г.о., д.Вохринка, у домов № 87,91

## 132.	Московская обл., Раменский г.о., д.Никулино, у домов № 1,2,3,4

## 133.	Московская обл., Раменский г.о., с.Рыболово, у дома № 241

## 134.	Московская обл., Раменский г.о., с.Рыболово, у домов № 245,249

## 135.	Московская обл., Раменский г.о., с.Рыболово, у дома № 173а

## 136.	Московская обл., Раменский г.о., п.Дубовая роща ул. Новая д.3,4

## 137.	Московская обл., Раменский г.о., п.Дубовая роща ул. Новая д. 5,6,7

## 138.	Московская обл., Раменский г.о., с. Софьино, у домов № 14д, 14д/1, 14д/2

## 139.	Московская обл., Раменский г.о., д. Панино, ул. Новая, д. 20-21

## 140.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 12,14;

## 141.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 17; ул. Полевая 51,52; ул.Солнечная 36,38,40;

## 142.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Полевая 22,22А,22Б,24,26,28;

## 143.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Зеленый городок 1,4,5,10,14,16,17;

## 144.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Зеленый городок 2,3,6,7,9,11,12,13,18;

## 145.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Первомайская 10,10А,12;

## 146.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. проезд Осипенко 5,6;

## 147.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 7,9; ул. Солнечная 14,16,18;

## 148.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Чехова 32;

## 149.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Солнечная 20,22,22А,24,26,28,30,30А;

## 150.	Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Грибоедова 7,7А,9,9Б;

## 151.	Московская обл., Раменский г.о., с. Ульянино д. 1,2,3,4 дом № 1дом № 2дом № 3дом № 4

## 152.	Московская обл., Раменский г.о., с. Степановское д. 39,40,41дом № 39дом № 40дом № 41

## 153.	Московская обл., Раменский г.о., пос. им Тельмана д.19,д.26

## 154.	Московская обл., Раменский г.о., пос. имени Тельмана, дом № 23

## 155.	Московская обл., Раменский г.о., д. Фоминское, д. 5,6,7,8

## Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:

## 1. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, озеро «Пионер»

## 2. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, озеро «Борисоглебское»

## 3. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, бульвар «Космонавтов»

## 4. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, сквер около ДК «Орбита»

## 5. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, площадь «Победы»

## 6. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, Школьный бульвар

## 7. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, памятник Дмитриеву Ф.М.

## 8. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, памятник «Комсомолец»

## 9. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, Бюст М.Л. Михалевича

## 10. Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, памятник бюст В.Н. Степнова

## Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, со финансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

## Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству определяется не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории Раменского городского округа.

## Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве определяются не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

## В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

## Также необходимо отметить, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

## В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

## При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

## Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Раменском городском округе, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

## Реализация Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды Раменского городского округа, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

## 2.Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

- «Комфортная городская среда».

- «Благоустройство территорий».

- «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».

## 2.1. Муниципальная подпрограмма

## «Комфортная городская среда»

## Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского округа. Обеспечение благоустройства территорий Раменского городского округа законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

## Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.

## В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного округа, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.

## Поставленные цели и задачи подпрограммы «Комфортная городская среда» будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня устройства и капитального ремонта электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», (Приложение №1), что позволит увеличить:

## - площади территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии;

## - количество энергосберегающих светильников на территории Раменского городского округа;

## - количество комплексно благоустроенных дворовых территорий и мест массового отдыха населения.

## 2.2. Муниципальная подпрограмма

## «Благоустройство территорий»

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

## В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

## Поставленные цели и задачи подпрограммы «Благоустройство территорий» будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа, повышению уровня доступной среды для маломобильных групп населения (Приложение №1), что позволит увеличить:

## - площади территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии;

## - повышение уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа;

## - площади зеленых насаждений, находящихся в границах Раменского городского округа;

## - количество комплексно благоустроенных дворовых территорий и мест массового отдыха населения;

## - протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

## - территории, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Раменского городского округа.

## 2.3. Муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного

## проживания жителей многоквартирных домов»

На сегодняшний день жилищный фонд в Раменском городском округе находятся в эксплуатации 1680 многоквартирных домов (далее МКД). Ежегодный прирост количества МКД составляет, в среднем 10 МКД.

В то же время, в целом по жилищному фонду Раменского городского округа, в процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

Основная масса МКД имеет 1946-1995 годы постройки и имеет средний износ 50-65%. Однако следует учитывать, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, поскольку отсутствует система регулярного технического аудита жилищного фонда.

Путем проведения мероприятий подпрограммы будут созданы условия для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории Раменского городского округа, а также повыситься качество предоставления жилищных услуг, что позволит достичь выполнение показателей программы.

Основными целями подпрограммы являются:

1.Создание условий для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории Раменского городского округа.

2.Повышение качества предоставления жилищных услуг.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

4. Повышение уровня безопасности проживания в жилищном фонде.

5. Обеспечение полноты и качества оказания жилищных услуг и состояния муниципальных жилых помещений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Комфортная городская среда»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной комфортной городской среды»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 610 409,60 | 177 782,55 | 368 259,27 | 64 367,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение "Содержание и благоустройство" | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 565 603,73 | 153 426,33 | 354 151,51 | 58 025,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 44 805,87 | 24 356,22 | 14 107,76 | 6 341,89 | 0,00 | 0,00 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

## «Комфортная городская среда»

## Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского округа. Обеспечение благоустройства территорий Раменского городского округа законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 года     № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

## Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.

## В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного округа, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.

Основная целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Перечень видов работ по благоустройству:

- Обустройство детских игровых площадок;

- Озеленение;

- Освещение;

- Обустройство информационных щитов;

- Ремонт асфальтового покрытия;

- Обустройство контейнерных площадок;

- Обустройство общественных пространств;

- иные виды работ по благоустройству.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования, на которые может быть израсходована Субсидия включает: инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработка проектно-сметной документации; установка ограждений (в том числе декоративных), заборов; закупка и установка малых архитектурных-форм, детского и спортивного оборудования; озеленение; мощение и укладка иных покрытий; укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; установка информационных стендов и знаков; изготовление и установка стел; изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замена инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции; приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 №10-116/РВ (в случае, если установка указанных комплексов предусмотрена концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области имеющей положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области); ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области), работы по берегоукреплению, при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции. Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью. Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности, надлежащего санитарного состояния территорий и комфортности городской среды. Понятие «комфортные условия проживания» включает в себя целый комплекс работ по ремонту и содержанию малых архитектурных форм, благоустройству общественных территорий, по озеленению и благоустройству парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти работы осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения Раменского городского округа. Полный перечень мероприятий приведен в приложении №1 к подпрограмме.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Основные планируемые результаты реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении №4 к подпрограмме.

- Финансирование подпрограммы.

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета Раменского городского округа.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к подпрограмме.

- Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение №1 к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест- вующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого | 199 279,00 | 610 409,60 | 177 782,55 | 368 259,27 | 64 367,78 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |  | 1.Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парк. 2.Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. 3. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий. 4. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. 5. Количество установленных детских игровых площадок. 6.Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. 7. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. 8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. 9.Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 10.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. 11.Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 12. Увеличение общественных и дворовых территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 199 279,00 | 565 603,73 | 153 426,33 | 354 151,51 | 58 025,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 44 805,87 | 24 356,22 | 14 107,76 | 6 341,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Реализация программ формирования городской среды | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Реализация программ формирования городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 199 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 199 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Реализация программ формирования городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 463 775,61 | 145 500,01 | 318 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 443 842,10 | 125 566,50 | 318 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 19 933,51 | 19 933,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Реализация программ формирования городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Реализация программ формирования городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Реализация программ формирования городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 9 Приобретение коммунальной техники | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 47 904,99 | 14 382,54 | 19 561,67 | 13 960,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 41 342,00 | 12 412,13 | 16 881,72 | 12 048,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 6 562,99 | 1 970,41 | 2 679,95 | 1 912,63 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 10 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 28 322,00 | 17 900,00 | 10 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 24 441,89 | 15 447,70 | 8 994,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 3 880,11 | 2 452,30 | 1 427,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 11 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие 12 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 13 Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие 14 Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.15 | Мероприятие 15 Обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.16 | Мероприятие 16 Обустройство и установку детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 19 305,00 | 0,00 | 0,00 | 19 305,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.17 | Мероприятие 17 Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 30 907,00 | 0,00 | 0,00 | 30 907,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 26 672,74 | 0,00 | 0,00 | 26 672,74 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 4 234,26 | 0,00 | 0,00 | 4 234,26 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Содержание и благоустройство» |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Реализация мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Приобретение и установка технических сооружений (устройств)для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 Изготовление и установка стел | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 5 Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 6 Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 7 Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2020-2024 | Итого | 199 279,00 | 610 409,60 | 177 782,55 | 368 259,27 | 64 367,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 199 279,00 | 565 603,73 | 153 426,33 | 354 151,51 | 58 025,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 44 805,87 | 24 356,22 | 14 107,76 | 6 341,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | Указ 204 | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | F2 |
| 2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Указ 204 | Ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | F2 |
| 3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Указ 204 | Ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | F2 |
| 4 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | Ед. | 7 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | F2 |
| 5 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Обращение Губернатора Московской области | % / ед. | - | 53/164 | 63/197 | 71/222 | 79/247 | 87/272 | F2 |
| 6 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Ед. | - | - | - | - | - | - | F2 |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Указ 204 | % | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2 |
| 8 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Соглашение с ФОИВ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F2 |
| 9 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Соглашение с ФОИВ | Ед. | - | - | - | - | - | - | F2 |
| 10 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Макро | % | - | - | - | - | - | - | F2 |
| 11 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % | - | - | - | - | - | - | F2 |
| 12 | Увеличение общественных и дворовых территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии | Муниципальный | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 2 |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда»

| Наименование мероприятий подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация программ формирования городской среды в части благоустройства общественных территорий | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 443 842,10 тыс.руб. 2020 год – 125 566,50 тыс.руб. 2021 год – 318 275,60 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области |  | Всего: 19 933,51тыс.руб. 2020 год – 19 933,51тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Приобретение коммунальной техники | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 41 342,00 тыс.руб. 2020 год – 12 412,13 тыс.руб. 2021 год – 16 881,72 тыс.руб. 2022 год – 12 048,15 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области |  | Всего: 6 562,99 тыс.руб. 2020 год – 1 970,41 тыс.руб. 2021 год – 2 679,95 тыс.руб. 2022 год – 1 912,63 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 24 441,89 тыс.руб. 2020 год – 15 447,70 тыс.руб. 2021 год – 8 994,19 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области |  | Всего: 3 880,11 тыс.руб. 2020 год – 2 452,30 тыс.руб. 2021 год – 1 427,81 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 10 000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 10 000,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области |  | Всего: 10 000,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 10 000,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Обустройство и установку детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 19 305,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 19 305,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области |  | Всего: 195,00 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 195,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период | Всего: 26 672,74 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 26 672,74 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области |  | Всего: 4 234,26 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 4 234,26 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение №4 к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы

«Комфортная городская среда»

- Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; - парки. Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству). Измеряется в единицах.

- Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству. Измеряется в единицах.

- Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий. Плановое значение показателя определяется  на основании планов по благоустройству

- Количество установленных детских игровых площадок. Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями. Измеряется в единицах.

- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. Измеряется в процентах/единицы.

- Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Рассчитывается по формуле:

Кплан=Кфакт, где

Кплан – «Количество модернизованных объектов» - это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц;

Кфакт – «Количество модернизованных объектов» - это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц.

Измеряется в единицах.

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования   городской среды, концепций по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.), субботник. Измеряется в процентах.

- Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. Рассчитывается по формуле:

Dpкот=Ркот/Рр*100%, где

Dpкот – доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Pкот – количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий.

Pp – общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. Измеряется в процентах.

- Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Измеряется в единицах.

- Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. Рассчитывается по формуле: Hо=Фо/Нп*100, где Но – соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха, Нп-Нормативная потребность; Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха. Измеряется в процентах.

- Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. Рассчитывается по формуле: Кпп=Ко-Кп*100, где Кпп – количество посетителей по отношению к базовому году; Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс.чел; Кп – количество посетителей в базовом году. Измеряется в процентах.

- Увеличение общественных и дворовых территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Рассчитывается, как отношение площадей, обслуживаемых подрядными организациями, в рамках подпрограммы, к площадям, находящимся в муниципальной собственности. Измеряется в процентах.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Благоустройство территорий»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование комфортной городской среды»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | Всего, в том числе: | 4 515 978,12 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение "Содержание и благоустройство" | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 4 515 978,12 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 0,00 | 0,00 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

## «Благоустройство территорий»

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, ранжированные по уровням, то есть комплексное благоустройство, по сути, охватывает всю территорию округа, микрорайоны и конкретные объекты.

Важнейшей задачей администрации Раменского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

По состоянию на сегодняшний день во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно-целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Формирование комфортной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-   запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Результатом реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени. Также обязательным условием является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация Раменского городского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

Целью подпрограммы «Благоустройство территорий» является повышение уровня благоустройства городской среды Раменского городского округа.

Задачами подпрограммы является:

- увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий Раменского городского округа;

- повышение уровня благоустройства территорий Раменского городского округа;

- повышение уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа;

- повышение уровня доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов на территории Раменского городского округа.

Поставленные цели и задачи подпрограммы «Благоустройство территорий» будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных и дворовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня энергетической эффективности систем наружного освещения, повышению уровня доступной среды для маломобильных групп населения (Приложение №1), что позволит увеличить:

- площади территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии;

- количество энергосберегающих светильников на территории Раменского городского округа;

- площади зеленых насаждений, находящихся в границах Раменского городского округа;

- количество комплексно благоустроенных дворовых территорий и мест массового отдыха населения;

- протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

- территории, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Раменского городского округа.

## Адресный перечень благоустройства общественных территорий по результатам проведенного рейтингового голосования на 2020-2024 годы.

| № п/п | Адрес общественной территории | Год реализации проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, озеро «Пионер» | 2020 |
| 2. | Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, благоустройство пешеходной зоны на ул. Мира | 2020 |
| 3. | Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, озеро «Борисоглебское» | 2021 |
| 4. | Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, бульвар «Космонавтов» | 2022 |
| 5. | Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, сквер около ДК «Орбита» | 2023 |
| 6. | Московская обл, Раменский г.о., г. Раменское, площадь «Победы» | 2024 |

## Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2020 год

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Чугунова, д.43,41 |
| 2. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Северное шоссе, д.42, 44, 46, 48, 50 |
| 3. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Чугунова, д.15а, 15б, 15/5, 15/4, 15/3, 15/1 |
| 4. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Высоковольтная д.21,23,20,22 |
| 5. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 8, 14, 16, 10, 12, 14, 16, 16к, 18 |
| 6. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Мира, д.1,2,4,5,6 |
| 7. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Прямолинейная, д.24; ул.Королева, д.37,35,33,31; ул.Коммунистическая, д.37; ул.Космонавтов д.40 |
| 8. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Октябрьская д.3 |
| 9. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 31; ул. Школьная, д. 4, 6; ул. Рабочая, д. 1, 3, 5, 7 |
| 10. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 27а, 27б; ул.Приборостоителей д. 21 |
| 11. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Дергаевская, д. 8, 10, 12 ,14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34,36 |
| 12. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 15, 17; ул. Гурьева д. 6, 8;ул. Донинское шоссе, д. 3а |
| 13. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.7,9,8,10,11,12 |
| 14. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул. Донинское ш., д. 2, 4, 4а, 2а, 6, 8, 10, 14; ул. Приборостоителей, д. 2, 1, 3, 5, 7 |
| 15. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Чугунова, д.18/2,16,12,10/1; ул.Новостройки д.11/4,9,5; ул.Мира д.3/3 |
| 16. | Московская обл., Раменский г.о., д.Никулино, у домов № 1,2,3,4 |
| 17. | Московская обл., Раменский г.о., г. Раменское, ул.Чугунова, д.43,41 |
| 18. | Московская обл., Раменский г.о., д.Рыбаки,ул.Садовая, д. 1А |
| 19. | Московская обл., Раменский г.о., с.Константиново д.10-11 |
| 20. | Московская обл., Раменский г.о., пос.Электроизолятор д.№13,15,26 |
| 21. | Московская обл., Раменский г.о., п. Кратово, ул. Мира, д.7.8,9,10 |
| 22. | Московская обл., Раменский г.о., пос. имени Тельмана, дом № 23 |
| 23. | Московская обл., Раменский г.о., д. Фоминское, д. 5,6,7,8 |
| 24. | Московская обл., Раменский г.о., п. Удельная, ул. Солнечная д.20, д.22, д.22а, д.24, д.26, д.26, д.28, д.30, д.30а |
| 25. | Московская обл., Раменский г.о., п. Ильинский, ул. Ленинская, д. 49 |
| 26. | Московская обл., Раменский г.о., п. Родники - ул. Большая Учительская, д.18 |
| 27. | Московская обл., Раменский г.о., п. Быково - ул.Первомайская д.29/6, д. 29/7, д.29/8 |
| 28. | Московская обл., Раменский г.о., с. Речицы, ул. Совхозная дд.18,20,21 |
| 29. | Московская обл., Раменский г.о., п. Дубовая роща ул.Новая д.5,6,7 |
| 30. | Московская обл., Раменский г.о., д. Панино, ул. Новая, д. 20-21 |
| 31. | Московская обл., Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная, д.д.16-24 |
| 32. | Московская обл., Раменский г.о., д. Полушкино, д.17а |
| 33. | Московская обл., Раменский г.о., пос. Спартак, д.20-22 |

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Основные планируемые результаты реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограмме.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении №4 к подпрограмме.

3. Финансирование подпрограммы.

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета Раменского городского округа Московской области.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к подпрограмме.

4. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение № 1 к подпрограмме II «Благоустройство территорий»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

«Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирова-ния | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 4 515 978,12 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Содержание и благоустройство" МКУ ТУ городских и сельских поселений | Увеличение территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 4 515 978,12 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 2 775 570,87 | 925 190,29 | 925 190,29 | 925 190,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 2 775 570,87 | 925 190,29 | 925 190,29 | 925 190,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 917 246,25 | 305 748,75 | 305 748,75 | 305 748,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 917 246,25 | 305 748,75 | 305 748,75 | 305 748,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 763 161,00 | 254 387,00 | 254 387,00 | 254 387,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 763 161,00 | 254 387,00 | 254 387,00 | 254 387,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5 Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6 Вывоз навалов мусора | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2020-2024 | Итого: | 0,00 | 4 515 978,12 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0,00 | 4 515 978,12 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 1 505 326,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Благоустройство территорий»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территорий»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Увеличение территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии | Муниципаль ный | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 1 |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Благоустройство территорий»

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территорий»

| Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | Рассчитано на основании сметного расчета | Всего: 2 775 570,87 руб. 2020 год –925 190,29 тыс.руб. 2021 год – 925 190,29 тыс.руб. 2022 год – 925 190,29 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | Рассчитано на основании сметного расчета | Всего: 917 246,25 тыс.руб. 2020 год – 305 748,75 тыс.руб. 2021 год – 305 748,75 тыс.руб. 2022 год – 305 748,75 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | Рассчитано на основании сметного расчета | Всего: 60 000,00 тыс.руб. 2020 год – 20 000,00 тыс.руб. 2021 год – 20 000,00 тыс.руб. 2022 год – 20 000,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | Рассчитано на основании коммерческих предложений | Всего: 763 161,00 тыс.руб. 2020 год – 254 387,00 тыс.руб. 2021 год – 254 387,00 тыс.руб. 2022 год – 254 387,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб. 2024 год – 0,00 тыс.руб. |

Приложение №4 к подпрограмме

«Благоустройство территорий»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы

«Благоустройство территорий»

- Увеличение территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии - рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Рассчитывается, как отношение площадей, обслуживаемых подрядными организациями, в рамках подпрограммы, к площадям, находящимся в муниципальной собственности. Измеряется в процентах.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной комфортной городской среды»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  |  | Всего, в том числе: | 32338 | 21593,5 | 10744,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Средства бюджета Московской области | 27907,69 | 18635,19 | 9272,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 4430,31 | 2958,31 | 1472,0 | 0 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов»

На сегодняшний день жилищный фонд в Раменском городском округе находятся в эксплуатации 1680 многоквартирных домов (далее МКД). Ежегодный прирост количества МКД составляет, в среднем 10 МКД.

В то же время, в целом по жилищному фонду Раменского городского округа, в процессе эксплуатации жилых домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

Основная масса МКД имеет 1946-1995 годы постройки и имеет средний износ 50-65%. Однако следует учитывать, что данные показатели рассчитаны исходя из формального подсчета срока эксплуатации жилых домов, они не отражают реального состояния жилищного фонда, поскольку отсутствует система регулярного технического аудита жилищного фонда.

Путем проведения мероприятий подпрограммы: ремонт подъездов  в многоквартирных домах, капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт, замена неисправного газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом помещении, приведение муниципальных жилых помещений в состояние, отвечающее установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, будут созданы условия для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории Раменского городского округа, а также повыситься качество предоставления жилищных услуг, что позволит достичь выполнение показателей программы.

Основными целями подпрограммы являются:

1.Создание условий для приведения жилищной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания в жилищном фонде на территории Раменского городского округа.

2.Повышение качества предоставления жилищных услуг.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

4. Повышение уровня безопасности проживания в жилищном фонде.

5. Обеспечение полноты и качества оказания жилищных услуг и состояния муниципальных жилых помещений.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы, оценка достижения целей, выполнения задач и мероприятий подпрограммы оценивается целевыми показателями и индикаторами, которые приведены в приложении №2 настоящей подпрограммы. Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении №4.

3. Финансирование подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Раменского городского округа. Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования предоставлено в приложении №3 к подпрограмме.

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы при принятии ежегодного бюджета.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Приложение 1 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов»

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024г.г. | Итого: | 0 | 32338 | 21593,5 | 10744,5 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 1.Количество отремонтированных подъездов МКД 2. Количество установленных камер в подъездах МКД |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 27907,69 | 18635,19 | 9272,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 4430,31 | 2958,31 | 1472,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2020-2024г.г. | Итого: | 0 | 32338 | 21593,5 | 10744,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 27907,69 | 18635,19 | 9272,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 4430,31 | 2958,31 | 1472,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 3.Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы Московской области |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024г.г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме: | 2020-2024г.г. | Итого: | 0 | 32338 | 21593,5 | 10744,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 27907,69 | 18635,19 | 9272,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области | 0 | 4430,31 | 2958,31 | 1472,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 2 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домах»

| N п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Целевой показатель 1. Количество отремонтированных подъездов МКД | обращение Губернатора | ед. | 0 | 249 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Целевой показатель 2. Количество установленных камер в подъездах МКД | обращение Губернатора | ед. | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы Московской области | отраслевой | ед. | 0 | 62 | 70 | 75 | 80 | 90 | 2 |

Приложение 3 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов»

ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов»

| Наименование мероприятия муниципальной программы/подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области | Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости решения задач на предстоящий период | Всего: 27907,69 тыс.руб. 2020 год –18635,19 тыс.руб. 2021 год - 9272,5 тыс.руб. 2022год - 0 тыс.руб. 2023 год - 0 тыс.руб. 2024 год - 0 тыс.руб. |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа Московской области |  | Всего: 4430,31 тыс.руб. 2020 год - 2958,31 тыс.руб. 2021 год - 1472,0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. 2023 год - 0 тыс.руб. 2024 год - 0 тыс.руб. |

Приложение 4 к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»

1. Количество отремонтированных подъездов МКД. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

2. Количество установленных камер в подъездах МКД. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.

3. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы Московской области. Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. Измеряется в единицах.