Приложение к постановлению администрации

Раменского городского округа

от_____________ №_________

Муниципальная программа

Раменского

городского округа

Московской области

«Строительство объектов

социальной

инфраструктуры»

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Плынов О.Б. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление капитального строительства Администрации |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Раменского городского округа объектами социального назначения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 4 945 159,77 | 1 404 600,36 | 1 964 081,24 | 1 193 010,57 | 373 351,80 | 10 115,80 |
| Средства бюджета Московской области | 3 149 269,76 | 322 015,17 | 1 464 578,06 | 1 049 203,53 | 313 473,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Раменского городского округа | 1 430 890,01 | 900 085,19 | 317 003,18 | 143 807,04 | 59 878,80 | 10 115,80 |
| Внебюджетные средства | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Система общего образования Раменского городского округа включает в себя: 49 общеобразовательных организации с контингентом 27 785 обучающихся; 2 негосударственных общеобразовательных организации, количество обучающихся – 164. Услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков.

Для 100% обучающихся в начальной школе введен стандарт начального общего образования, 100% - основного общего образования.

Курсовую подготовку прошли 100% учителей начальной школы.

Анализ текущего состояния системы образования в Раменском городском округе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая интенсивный рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

Основные цели муниципальной программы:

- обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования;

- обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Раменского городского округа, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;

- стимулирование повышения качества образования через предоставление объективной информации о качестве образования руководителям и работникам системы образования, представителям гражданского общества, обеспечение информационной открытости системы образования в Раменском городском округе и обратной связи с потребителями образовательных услуг;

- обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Раменского городского округа;

- достижение   качественных   результатов   социализации,   самоопределения   и   развития   потенциала    личности;

- повышение культурного уровня населения пос. Дубовая роща городского округа, увеличение посещаемости;

- обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Раменском городском округе:

- повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Раменского городского округа.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

# 2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Раменского городского округа  «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:

модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства, с учетом оснащения построенных объектов современным непроизводственным оборудованием;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Полный перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 подпрограмме 2.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание объектов дошкольного образования в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности. Полный перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 подпрограмме 3.

Подпрограмма 6 «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» (далее - Подпрограмма 6).

Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на создания объектов административно-общественного назначения. Полный перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 подпрограмме 6.

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7).

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. Полный перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 подпрограмме 7.

# 3. Планируемые результаты реализации программы

# Основные планируемые результаты (показатели) реализации программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложениях №2 к подпрограммам.

# Методики расчета значений планируемых результатов реализации программы приведена в Приложениях № 4 к подпрограммам.

# 4. Финансирование программы

# Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, бюджета Раменского городского округа, внебюджетных источников. Обоснование и распределение объемов финансирования средств на реализацию программы по годам и источникам финансирования представлено в Приложениях № 3 к подпрограммам.

5. Состав, форма и сроки

предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Отдел по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Отдел по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

# ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

# «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Управление капитального строительства Администрации | Всего, в том числе: | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 2

Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь Раменского городского округа.

Подпрограмма ориентирована на дальнейшее совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации по реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих объединение усилий ведомств и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития; модернизацию инфраструктуры сферы культуры; обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия; содействие активизации населения по участию в культурной жизни района, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению; формирование позитивного имиджа Раменского городского округа на областном, российском и международном уровне.

В целях реализации основных направлений социально-экономического развития Раменского городского округа, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей района к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, является доступность учреждений сферы культуры, доступ к культурным ценностям.

Особо важную роль в вовлечении населения района в творческую жизнь учреждений культуры играют: внешний вид и внутренняя отделка объектов, современное техническое оснащение, степень безопасности, что в свою очередь влияет на уровень удовлетворенности населения услугами, оказываемыми учреждениями культуры.

В Раменском городском округе на сегодняшний день сохранена сеть из 106 учреждений культуры. Разработанная подпрограмма предусматривает улучшение показателей, что служит средством продвижения нематериальных общечеловеческих культурных ценностей.

Определение основных целей подпрограммы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития Раменского городского округа, потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры.

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы 80 %. Износ звукового и светового оборудования - около 70 %, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение потребительского спроса.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности Раменского городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения Раменского городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства объектов сферы культуры.

Федеральный проект «Культурная среда»

Основное мероприятие направлено на:

модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятия станет:

устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей Раменского городского округа;

развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Раменского городского округа. Полный перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 к данной подпрограмме.

# 2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

# Основные планируемые результаты (показатели) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограмме.

# Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

# 3. Финансирование подпрограммы

# Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского городского округа. Обоснование и распределение объемов финансирования средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к подпрограмме.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

# Приложение № 1

# к Подпрограмме 2

# «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

# Перечень мероприятий

# Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| № № п п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания мероприятия в году, предшествую- щему году начала реализации Подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2020 год | Итого: | 1570,00 | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа | Количество введенных в эксплуата- цию объектов культуры. |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 79,00 | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие А1.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2020 год | Итого: | 1570,00 | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 79,00 | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2: |  | Итого: | 1570,00 | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 79,00 | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# Приложение № 2

# к Подпрограмме 2

# «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

# Планируемые результаты реализации

# Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| № п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | А1 |

# Приложение № 3

# к Подпрограмме 2

# «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

# Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего (тыс.руб.) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Строительство (реконструкция) объектов культуры | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение № 4

# к Подпрограмме 2

# «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

МЕТОДИКА расчета значений планируемых результатов РЕАЛИЗАЦИИ

# Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.01 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

# Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы – Управление капитального строительства Администрации

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкци | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство центра культурного развития в сельском поселении Сафоновское, Раменский городской округ (в том числе проектно-изыскательские работы) ( | 2021 | 1395 м²/200 мест | 209122,91 | 6550,28 | Итого | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 209122,91 | 328,99 | Средства бюджета Раменского городского округа | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 6550,28 | Всего: | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 328,99 | Средства бюджета Раменского городского округа | 202 243,95 | 202 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Управление капитального строительства Администрации | Всего, в том числе: | 4 692 236,43 | 1 192 140,22 | 1 953 965,44 | 1 182 894,77 | 363 236,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3 149 269,76 | 322 015,17 | 1 464 578,06 | 1 049 203,53 | 313 473,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 1 177 966,67 | 687 625,05 | 306 887,38 | 133 691,24 | 49 763,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования.

Система дошкольного образования Раменского городского округа включает в себя: 67 дошкольных образовательных организации с охватом 12 667 детей; 3 частных дошкольных образовательных организации, количество воспитанников - 533; услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Анализ текущего состояния системы образования в Раменском городском округе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами муниципальной власти представляется необходимым в рамках подпрограммы. Учитывая  интенсивный рост детей дошкольного возраста, основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций, реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в дошкольных образовательных организациях путем возврата в систему зданий и помещений, используемых не по назначению.

Особое внимание уделяется современному качеству дошкольного образования. В настоящее время все виды благоустройства имеют 97% зданий дошкольных образовательных организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в Раменском городском округе.

Для решения проблем в сфере образования разработана муниципальная программа Раменского городского округа «Образование» , в которой предусмотрена подпрограмма 1 «Дошкольное образование», целью которой является обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Задача   1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Задача 2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования.

Задача 3. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задача 4. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.

Задача 5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Задача 6. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности воспитанников.

Задача 7. Формирование условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов

дошкольного образования

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов дошкольного образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов

общего образования

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство объектов общего образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования

за счет внебюджетных источников

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 « 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предоставляются субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капительные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Полный перечень мероприятий предоставлен в приложении № 1 к данной подпрограмме.

# 2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

# Основные планируемые результаты (показатели) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограмме.

# Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

# 3. Финансирование подпрограммы

# Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета Раменского городского округа и внебюджетных источников. Обоснование и распределение объемов финансирования средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к подпрограмме.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

# Приложение № 1

# к Подпрограмме 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# Перечень мероприятий

# Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприя- тия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации Подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограм- мы | Результаты выполнения меро- приятия Подпро- граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2022 годы | Итого: | 0,00 | 308 454,62 | 14 532,46 | 136 285,39 | 157 636,77 | 0,00 | 0,00 | УКС Адмниистра-ции | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 266 196,33 | 12 541,51 | 117 614,29 | 136 040,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 42 258,29 | 1 990,95 | 18 671,10 | 21 596,24 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2022 годы | Итого: | 0,00 | 308 454,62 | 14 532,46 | 136 285,39 | 157 636,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 266 196,33 | 12 541,51 | 117 614,29 | 136 040,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 42 258,29 | 1 990,95 | 18 671,10 | 21 596,24 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020 год | Итого: | 0,00 | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020 год | Итого: | 0,00 | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2021 годы | Итого: | 182 500,00 | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администра-ции | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 182 500,00 | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2021 годы | Итого: | 182 500,00 | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 182 500,00 | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2023 годы | Итого | 150 068,69 | 3 721 454,15 | 895 107,76 | 1 437 852,39 | 1 025 258,00 | 363 236,00 | 0,00 | УКС Админиистра-ции | 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования 2. Количест-во введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 142 565,26 | 2 883 073,43 | 309 473,66 | 1 346 963,77 | 913 163,00 | 313 473,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 503,43 | 838 380,72 | 585 634,10 | 90 888,62 | 112 095,00 | 49 763,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2023 годы | Итого | 0,00 | 1 320 708,00 | 39 913,00 | 218 343,00 | 699 216,00 | 363 236,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 139 771,00 | 34 445,00 | 188 430,00 | 603 423,00 | 313 473,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 0,00 | 180 937,00 | 5 468,00 | 29 913,00 | 95 793,00 | 49 763,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразователь-ные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2022 годы | Итого: | 150 068,69 | 2 400 746,15 | 855 194,76 | 1 219 509,39 | 326 042,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 142 565,26 | 1 743 302,43 | 275 028,66 | 1 158 533,77 | 309 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 7 503,43 | 657 443,72 | 580 166,10 | 60 975,62 | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 |  | Итого | 352 099,69 | 4 692 236,43 | 1 192 140,22 | 1 953 965,44 | 1 182 894,77 | 363 236,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 161 175,76 | 3 149 269,76 | 322 015,17 | 1 464 578,06 | 1 049 203,53 | 313 473,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 8 423,93 | 1 177 966,67 | 687 625,05 | 306 887,38 | 133 691,24 | 49 763,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 182 500,00 | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# Приложение № 2

# к Подпрограмме 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# Планируемые результаты реализации

# Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя |  | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |  | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |  | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02; Е1 |
| 3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |  | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06 |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |  | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Е1 |

# Приложение № 3

# к Подпрограмме 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

# Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс.руб.) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 266 196,33 | 12 541,51 | 117 614,29 | 136 040,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 42 258,29 | 1 990,95 | 18 671,10 | 21 596,24 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Раменского городского округа | Проектно-сметная документация | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Внебюджетные источники | Проектно-сметная документация | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты общего образования | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 1 139 771,00 | 34 445,00 | 188 430,00 | 603 423,00 | 313 473,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 180 937,00 | 5 468,00 | 29 913,00 | 95 793,00 | 49 763,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Средства бюджета Московской области | Проектно-сметная документация | 1 743 302,43 | 275 028,66 | 1 158 533,77 | 309 740,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Раменского городского округа |  | 657 443,72 | 580 166,10 | 60 975,62 | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение № 4

# к Подпрограмме 3

# «Строительство (реконструкция) объектов образования»

МЕТОДИКА расчета значений планируемых результатов РЕАЛИЗАЦИИ

# Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 22 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 33 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет внебюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 44 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы – Управление капитального строительства Администрации

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Детский сад на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, г.п.Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 225 | 308454,62 | 0,00 | Итого: | 308 454,62 | 14 532,46 | 136 285,39 | 157 636,77 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 266 196,33 | 12 541,51 | 117 614,29 | 136 040,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 42 258,29 | 1 990,95 | 18 671,10 | 21 596,24 | 0,00 | 0,00 |  |

| Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего: | 308 454,62 | 14 532,46 | 136 285,39 | 157 636,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 266 196,33 | 12 541,51 | 117 614,29 | 136 040,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | Средства бюджета Раменскогогородского округа | 42 258,29 | 1 990,95 | 18 671,10 | 21 596,24 | 0,00 | 0,00 |  |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02  «Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы – Управление капитального строительства Администрации

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1. | Пристройка на 200 мест к МОУ Раменская СОШ №6 по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Серова | 2020-2021 | 200 | 297 327,66 | 0,00 | Итого: | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 0,00 | Всего: | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 297 327,66 | 100 000,00 | 197 327,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 «Капитальные вложения в объекты общего образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы – Управление капитального строительства Администрации

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1. | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Островецкое, ЖК «Новые Островцы» (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 1100 | 1 320 708,00 | 0,00 | Итого: | 1 320 708,00 | 39 913,00 | 218 343,00 | 699 216,00 | 363 236,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 139 771,00 | 34 445,00 | 188 430,00 | 603 423,00 | 313 473,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 180 937,00 | 5 468,00 | 29 913,00 | 95 793,00 | 49 763,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  | 1 320 708,00 | 0,00 | Всего: | 1 320 708,00 | 39 913,00 | 218 343,00 | 699 216,00 | 363 236,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 139 771,00 | 34 445,00 | 188 430,00 | 603 423,00 | 313 473,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 180 937,00 | 5 468,00 | 29 913,00 | 95 793,00 | 49 763,00 | 0,00 |  |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы – Управление капитального строительства Администрации

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1. | Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10 (ПИР и строительство) | 2020-2021 | 1100 | 1 188 058,44 | 150 068,69 | Итого: | 1 037 989,75 | 514 837,93 | 523 151,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 142 565,26 | Средства бюджета Московской области | 986 090,26 | 489 096,03 | 496 994,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 7 503,43 | Средства бюджета Раменского городского округа | 51 899,49 | 25 741,90 | 26 157,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Школа на 550 мест по адресу:Московская область, г.Раменское, ул.Высоковольтная, уч.19 (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 550 | 746 537,73 | 1 500,00 | Итого: | 745 037,73 | 50 852,98 | 368 142,75 | 326 042,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 1 425,00 | Средства бюджета Московской области | 707 785,94 | 48 310,33 | 349 735,61 | 309 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 75,00 | Средства бюджета Раменского городского округа | 37 251,79 | 2 542,65 | 18 407,14 | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ № 13 по адресу: Московская область, г. Раменское, Строкино (ПИР и строительство) | 2020-2021 | 450 | 614 543,63 | 18 031,00 | Итого: | 5966512,63 | 289 503,85 | 307 008,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 17 085,50 | Средства бюджета Московской области | 566 625,98 | 275 028,66 | 291 597,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 845,50 | Средства бюджета Раменского городского округа | 29 886,65 | 14 475,19 | 15 411,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  | 2 549 139,80 | 169 599,69 | Всего: | 2 400 746,15 | 855 194,76 | 1 219 509,39 | 326 042,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 161 175,76 | Средства бюджета Московской области | 1 743 302,43 | 275 028,66 | 1 158 533,77 | 309 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 8 423,93 | Средства бюджета Раменского городского округа | 657 443,72 | 580 166,10 | 60 975,62 | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 «Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников»» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы – Управление капитального строительства Администрации

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи-нансиро-вано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Общеобразовательная школа на 825 мест, Раменский муниципальный район, Новые Островцы | 2020-2021 | 825 | 730 000,00 | 365 000,00 | Итого: | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 365 000,00 | Внебюджетные средства | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 365 000,00 | Всего: | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 365 000,00 | Внебюджетные средства | 365 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

# ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

# «Обеспечивающая программ»

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Управление капитального строительства Администрации | Всего, в том числе: | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 |
|  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 7

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:

организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Положением об Управлении капитального строительства Администрации Раменского городского округа видов деятельности и функций, направленных на решение вопросов проектирования, строительства,  реконструкции, модернизации, капитального ремонта (ремонта) в отношении объектов муниципальной собственности Раменского городского округа;

методическое и информационное обеспечение.

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета Раменского городского округа на обеспечение деятельности Управления капитального строительства Администрации Раменского городского округа

Полный перечень мероприятий предоставлен в приложении № 1 к данной подпрограмме.

Обеспечение деятельности

Управления капитального строительства Администрации Раменского городского округа

Своевременное обеспечение УКС Администрации Раменского городского округа основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах.

# 2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

# Основные планируемые результаты (показатели) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к подпрограмме.

# Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

# 3. Финансирование подпрограммы

# Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского городского округа. Обоснование и распределение объемов финансирования средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 3 к подпрограмме.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией мероприятия ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы ежеквартально предоставляется муниципальному заказчику подпрограммы оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень мероприятий с указанием фактически достигнутых объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограммы представляется по форме, согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

# Приложение № 1

# к Подпрограмме 7

# «Обеспечивающая программа»

Перечень мероприятий

Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки испол- нения меро- прия- тия | Источники финанси- рования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации Подпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен- ный за выполнение мероприятия Подпрограм-мы | Результаты выполнения мероприятия Подпро- граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 годы | Итого: | 9130,4 | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | Управление капитального строительства Администрации Раменского городского округа | Доля выплаченных объемов денежных средств, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 9130,4 | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2020-2024 годы | Итого: | 9130,4 | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 9130,4 | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 7: |  | Итого: | 9130,4 | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Раменского городского округа | 9130,4 | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 |  |  |

# Приложение № 2

# к Подпрограмме 7

# «Обеспечивающая программа»

# Планируемые результаты реализации

# Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля выплаченных объемов денежных средств, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате | Муниципа-льный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |

# Приложение № 3

# к Подпрограмме 7

# «Обеспечивающая подпрограмма»

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

# Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего (тыс.руб.) | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | Средства бюджета Раменского городского округа | Расчет, нормативы | 50 679,40 | 10 216,20 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 | 10 115,80 |

# Приложение № 4

# к Подпрограмме 7

# «Обеспечивающая подпрограмма»

МЕТОДИКА расчета значений планируемых результатов РЕАЛИЗАЦИИ

# Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля выплаченных объемов денежных средств, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате | процент | Объем финансирования ресурсов: на оплату труда в соответствии со штатным расписанием, на услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги, приобретение расходных материалов и прочих работ, необходимых для деятельности управления | Ежеквартальный, годовой |